**Smlouva o dílo k projektu:**

**KKN**

**NOVÝ WEB NEMOCNICE V KARLOVÝCH VARECH A CHEBU**

[**1. SMLUVNÍ STRANY**](#_heading=h.30j0zll) **[2](#_heading=h.30j0zll)**

[1.1. Objednatel](#_heading=h.1fob9te) [2](#_heading=h.1fob9te)

[1.2. Zhotovitel](#_heading=h.3znysh7) [2](#_heading=h.3znysh7)

[**2. PŘEDMĚT SMLOUVY**](#_heading=h.2et92p0) **[2](#_heading=h.2et92p0)**

[**3. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA**](#_heading=h.tyjcwt) **[3](#_heading=h.tyjcwt)**

[3.1. Realizace díla](#_heading=h.3dy6vkm) [3](#_heading=h.3dy6vkm)

[3.2. Převzetí díla a postup při zjištění vad](#_heading=h.1t3h5sf) [3](#_heading=h.1t3h5sf)

[3.3. Záruka o dílo](#_heading=h.2s8eyo1) [4](#_heading=h.2s8eyo1)

[**4. TERMÍN ZHOTOVENÍ**](#_heading=h.3rdcrjn) **[4](#_heading=h.3rdcrjn)**

[4.1. Dodací lhůta](#_heading=h.26in1rg) [4](#_heading=h.26in1rg)

[4.2. Změna termínu](#_heading=h.lnxbz9) [4](#_heading=h.lnxbz9)

[**5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**](#_heading=h.35nkun2) **[4](#_heading=h.35nkun2)**

[5.1. Cena za zhotovení díla](#_heading=h.1ksv4uv) [4](#_heading=h.1ksv4uv)

[5.2. Platební podmínky](#_heading=h.2jxsxqh) [5](#_heading=h.2jxsxqh)

[5.3. Změna ceny a cena za vícepráce](#_heading=h.3j2qqm3) [5](#_heading=h.3j2qqm3)

[**6. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN**](#_heading=h.1y810tw) **[5](#_heading=h.1y810tw)**

[6.1. Práva a povinnosti zhotovitele](#_heading=h.4i7ojhp) [5](#_heading=h.4i7ojhp)

[6.2. Práva a povinnosti objednatele](#_heading=h.2xcytpi) [6](#_heading=h.2xcytpi)

[6.3. Společná ujednání](#_heading=h.1ci93xb) [7](#_heading=h.1ci93xb)

[**7. AUTORSKÁ PRÁVA A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ**](#_heading=h.3whwml4) **[7](#_heading=h.3whwml4)**

[7.1. Vlastnictví autorského díla](#_heading=h.2bn6wsx) [7](#_heading=h.2bn6wsx)

[7.2. Licenční ujednání](#_heading=h.qsh70q) [7](#_heading=h.qsh70q)

[7.3. Další ujednání](#_heading=h.3as4poj) [8](#_heading=h.3as4poj)

[7.4. Mlčenlivost](#_heading=h.1pxezwc) [8](#_heading=h.1pxezwc)

[**8. SANKCE**](#_heading=h.49x2ik5) **[8](#_heading=h.49x2ik5)**

[**9. ZÁRUČNÍ DOBA**](#_heading=h.2p2csry) **[9](#_heading=h.2p2csry)**

[**10. UKONČENÍ SMLOUVY**](#_heading=h.147n2zr) **[10](#_heading=h.147n2zr)**

[**11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**](#_heading=h.23ckvvd) **12**

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen “občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů a podle 121/2000 Sb., autorského zákona (dále jen “autorský zákon”) ve znění pozdějších předpisů

# 1. SMLUVNÍ STRANY

## 1.1. Objednatel

**Karlovarská krajská nemocnice a.s.**, se sídlem Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary

IČO: 26365804

DIČ: CZ26365804

Číslo bankovního účtu: XXXXXXXXXX

Zastupující osoba: MUDr. Josef März, předseda představenstva, Ing. Jan Špilar, místopředseda představenstva

Kontaktní osoba: XXXXXXXXXX  
Telefon: XXXXXXXXXX  
E-mail: XXXXXXXXXX

(dále jen “objednatel”)

a

## 1.2. Zhotovitel

**Petr Šneberk**, se sídlem Sudoměřská 755, 356 01 Sokolov

IČO: 02875331

DIČ: 9308272325

Číslo bankovního účtu: XXXXXXXXXX

Telefon: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

Web: XXXXXXXXXX

(dále jen “zhotovitel”)

# 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

(1) Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje pro objednatele zhotovit dílo, kterým jsou

webové stránky **KKN** (dále také jen “dílo”), a to v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě a dle bližší specifikace uvedené v projektové dokumentaci, která je nedílnou přílohou této smlouvy (dále také jen “projektová dokumentace”).

(2) Dílo bude splňovat vlastnosti pro moderní a responzivní webovou prezentaci dostupnou na adrese kkn.cz. Zhotovitel na základě požadavků objednatele představil kompletní záměr v projektové dokumentaci, na kterém se obě strany dohodly a objednatel touto smlouvou potvrzuje, že byl s projektovou dokumentací seznámen a vyjadřuje s ní svůj souhlas.

# 3. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

*V tomto článku jsou definovány klíčové pojmy a postupy související s plněním předmětu této smlouvy a předáním díla.*

## 3.1. Realizace díla

(1) Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí ke zhotovení díla (dále také jen “realizace”) za předpokladu splnění podmínek plynoucích z této smlouvy a postupuje dle jednotlivých fází specifikovaných v projektové dokumentaci.

(2) Zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými praktickými i teoretickými znalostmi a schopnostmi v oblasti vývoje webových aplikací a souvisejících procesech, a to v míře nezbytné pro naplnění předmětu této smlouvy.

(3) Zhotovitel na realizaci díla spolupracuje v rámci svého realizačního týmu s dalšími kolegy (specialisty na dané typy prací), za které přijímá veškerou odpovědnost v rozsahu plnění předmětu této smlouvy.

## 3.2. Převzetí díla a postup při zjištění vad

(1) Pro účely této smlouvy se vadami rozumí jakékoliv nedostatky a nedodělky, jejichž vlivem by předané dílo po funkční a technické stránce neodpovídalo řádně naplněnému předmětu této smlouvy (dále také jen “vady”).

(2) Zjistí-li objednatel vady, je oprávněn převzetí díla odmítnout a zhotoviteli tuto skutečnost oznámí bez zbytečného odkladu, a to do 7 dní dle odst. 4 tohoto článku.

(3)Objednatelem zjištěné vady je zhotovitel povinen bezplatně a bez zbytečného odkladu odstranit. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je lhůta pro odstranění vad stanovena na 10 pracovních dnů od oznámení objednatelem.

(4) Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, vyzve zhotovitel objednatele po dokončení díla k jeho převzetí a podpisu protokolu o převzetí díla. Objednateli se za účelem posouzení dokončení díla poskytuje lhůta 7 dnů ode dne, kdy obdržel výzvu zhotovitele dle předchozí věty. Po uplynutí této lhůty musí objednatel zhotoviteli sdělit, zda dílo přebírá, a zda tak činí s výhradami či bez výhrad, které je povinen případně písemně specifikovat v protokolu o převzetí díla. Po celou dobu této lhůty je zhotovitel povinen poskytnout objednateli maximální součinnost v rámci zhodnocování díla.

(5)Dílo se považuje za převzaté a předmět smlouvy za naplněný okamžikem podepsání předávacího protokolu objednatelem, který mu zhotovitel doručí společně s výzvou k převzetí díla.

(6) Spolu s převzetím díla, získává objednatel veškeré přístupy a plná práva ke správě díla a souvisejících služeb, viz specifikace ust. čl. 6 této smlouvy.

(7) Za objednatele je oprávněna dílo převzít Markéta Singerová.

## 3.3. Záruka o dílo

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku v souladu s ustanovením § 2113, zákona. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění, a to v délce trvání 1 roku ode dne převzetí díla objednatelem (dále také jen “záruční doba”). Záruční dobu a související postupy blíže specifikuje ust. čl. 9 této smlouvy.

# 4. TERMÍN ZHOTOVENÍ

## 4.1. Dodací lhůta

Zhotovitel na základě podrobné analýzy, rozfázování a kalkulace všech prací v rámci realizace stanovil, že dílo bude zhotoveno do 120 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

## 4.2. Změna termínu

Změna dodací lhůty podle čl. 4.1. této smlouvy je možná pouze za podmínek stanovených touto smlouvou, zejména dojde-li ke smluvní změně předmětu smlouvy, anebo prodlení, které by mělo vliv na časový průběh realizace a k němuž dojde objektivně nezávisle na vůli zhotovitele.

# 5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

*Veškeré uvedené ceny jsou konečné, zhotovitel není plátcem DPH.*

## 5.1. Cena za zhotovení díla

(1) Smluvní strany se dohodly, že cena za zhotovení díla činí 248 500 Kč, slovy: dvě stě čtyřicet osm tisíc pět set korun českých (dále jen “cena”) vč. DPH.

(2) Zhotovitel prohlašuje, že cena je konečná, úplná a zahrnuje veškeré náklady ke zhotovení díla včetně všech rizik zhotovitele souvisejících s realizací a přebírá na sebe nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

(3) Poplatky za služby třetích stran (domény, hostingové služby) nejsou zahrnuty v celkové ceně a je na rozhodnutí Objednatele, jakého poskytovatele zvolí. Zhotovitel až do spuštění webu (předání díla) využívá vlastních serverů. Pro finální umístění webu Zhotovitel navrhne nejvhodnější řešení z hlediska bezpečnosti.

(4) Cena je stanovena na základě obsahu této smlouvy a projektové dokumentace, v níž jsou vymezeny veškeré práce, které je zhotovitel povinen vykonat za účelem naplnění předmětu této smlouvy.

## 5.2. Platební podmínky

(1) Cena bude rozdělena do dvou částí:

- První část, tj. 50 % z ceny (124 250 Kč) bude proplacena do 14. kalendářních dnů od podpisu této smlouvy.

- Zbylá část, tj. 50 % z ceny (124 250 Kč) do 14. kalendářních dnů od předání a schválení zhotoveného díla dle ustanovení čl. 3.2. odst. 5 této smlouvy.

(2) Objednatel se zavazuje uhradit cenu (její příslušnou část) zhotoviteli na základě jím vystaveného daňového dokladu (faktury) splňujícího platné účetní a daňové předpisy, specifikaci dodaného plnění a evidenční náležitosti stanovené objednatelem.

(3) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zpět zhotoviteli ve lhůtě splatnosti v případě zjištění chybějících náležitostí a zhotovitel je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu vystavit opravenou fakturu s novou 14denní lhůtou splatnosti, přičemž předchozí vadná faktura je tímto stornována a původní lhůta splatnosti zrušena.

(4) Faktura bude zaslána elektronicky na adresu marketa.singerova@kkn.cz.

## 5.3. Změna ceny a cena za vícepráce

(1) Změna ceny je přípustná pouze tehdy, vyžádá-li si objednatel vícepráce nebo jsou-li takové vícepráce ze strany zhotovitele nutné k naplnění předmětu této smlouvy a které nejsou zahrnuty v předmětu této smlouvy a smluvní strany se dohodnou na jejich provedení na základě odsouhlaseného a podepsaného dodatku k této smlouvě.

(2) Cena hodinové sazby zhotovitele pro případné vícepráce činí 900 Kč za grafické práce (webdesign) vč. konzultace/plánování a 1400 Kčza programovací práce vč. konzultace/plánování.

# 6. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

## 6.1. Práva a povinnosti zhotovitele

(1) Zhotovitel se zavazuje, že dílo realizuje v souladu s touto smlouvou, na vlastní odpovědnost a s maximální péčí za účelem docílení požadovaného výsledku.

(2) Zhotovitel informuje objednatele o průběhu realizace, a to formou reportů (zpráv), na jejichž konkrétní podobě a četnosti se smluvní strany dohodnou mimo toto ujednání (elektronickou komunikací, telefonicky či osobně).

(3)Nastane-li na straně zhotovitele situace, která má nebo by mohla mít vliv na realizaci díla (zejména časovém průběhu), zhotovitel bude neprodleně písemně o těchto skutečnostech informovat objednatele.

(4) Smluvní strany vedly před realizací podrobnou diskuzi na základě které zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s veškerými představami a cíli objednatele ohledně výsledné podoby díla a zavazuje se, že bude po dobu realizace postupovat maximálně samostatně vyjma případů, bude-li potřeba součinnost objednatele.

(5) Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od zahájení realizace provést následující:

a) Zprovoznit hostingové služby pro umístění díla a dodat objednateli plné přístupové údaje k hlavnímu správcovskému účtu vč. FTP přístupu a databáze.

b) Zprovoznit nový účet na serveru Google určený pro tento projekt za účelem použití souvisejících aplikací nutných pro realizaci dle projektové dokumentace (Google Analytics, API klíč pro užívání dat Google Maps a další) a dodat přístupové údaje objednateli.

c) Zajistit sdílený datový prostor pro ukládání podkladů ze strany objednatele, a to formou sdílené složky zvolené cloudové platformy, k jejímuž užívání (prohlížení, nahrávání podkladů) bude objednateli zřízen přístup. Pro účely maximální bezpečnosti zhotovitel pro objednatele vytvoří i speciální účet určený pouze pro čtení, který doporučuje využívat, a to primárně s cílem předejít riziku ve smyslu ust. čl. 6.2. odst. 1 této smlouvy.

(6)Zhotovitel zajistí objednateli vzdálený přístup k dalším programům, sítím, aplikacím či službám zřízených pro účely plnění předmětu této smlouvy (dále také jen “programy”), a to kdykoliv v průběhu realizace, bude-li zhotovitel operativně pro nové programy zakládat účet. Přehled všech použitých programů a přístupových údajů zhotovitel uvede v předávacím protokolu v rámci předání díla.

(7) Zhotovitel není oprávněn využívat programy k jakýmkoliv jiným účelům, než k plnění předmětu této smlouvy. Toto ustanovení se vztahuje i na vzdálený přístup k programům, k nimž objednatel udělil zhotoviteli přístup (např. databáze současné webové stránky KKN) a zhotovitel se zavazuje, že tyto přístupy neposkytne jiným osobám a dále prohlašuje, že na vlastní náklady odstraní vady a jiná poškození, ke kterým by došlo v rámci využití jeho přístupu k programům, a to vč. náhrady způsobené škody bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů.

## 6.2. Práva a povinnosti objednatele

(1) Objednatel se zavazuje, že v rámci svého přístupu k programům bude dbát o bezpečnost tak, aby nedošlo k poškození uložených dat, nastavení a díla jako takového. Dojde-li ze strany objednatele k jakémukoliv narušení díla nebo souvisejících programů, které by vedlo k nutnosti ze strany zhotovitele provést práce vedoucí k nápravě, bude tak učiněno na náklady objednatele, a to jak během realizace, tak v záruční době.

(2) Objednatel se zavazuje po celou dobu provádění díla poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost.

(3)Součinností objednatele se rozumí nezbytně nutná komunikace za účelem vyjádření se k jednotlivým reportovaným výsledkům průběhu realizace ze strany zhotovitele a dodávání nebo zpřístupňování potřebných podkladů zhotoviteli.

(4)Součinnost může probíhat elektronickou formou (e-mailovou komunikací mezi smluvními stranami či prostřednictvím jiných vzájemně odsouhlasených platforem), telefonicky a osobně.

## 6.3. Společná ujednání

(1) Dojde-li ze strany objednatele k prodlení s poskytnutím součinnosti (dodání potřebných podkladů, akceptace aktuálního průběhu nutná pro provádění dalších kroků či jiná potřebná vyjádření mající vliv na časový průběh realizace), zhotovitel na neposkytnutí součinnosti objednatele upozorní a v případě přetrvávajícího neposkytnutí této součinnosti ve lhůtě delší než 3 pracovní dny ode dne tohoto upozornění, má zhotovitel právo:

a) Domluvit se s objednatelem na prodloužení lhůty pro poskytnutí součinnosti.

b) Pozastavit realizaci až do poskytnutí součinnosti. Objednatel akceptuje, že celková dodací lhůta se v takovém případě může prodloužit, a to bez ohledu na sankční ujednání plynoucí z ust. čl. 8 této smlouvy.

(2) Zhotovitel v celkové době potřebné pro realizaci zohlednil čas nezbytný pro poskytnutou součinnost ze strany objednatele a pokud v některých fázích dojde k prodlení, zhotovitel o této skutečnosti objednatele na konci každé fáze bude informovat s cílem, aby mezi smluvními stranami nevznikl žádný spor a byla zajištěna co nejefektivnější a plynulá realizace.

# 7. AUTORSKÁ PRÁVA A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

## 7.1. Vlastnictví autorského díla

Objednatel je držitelem vlastnických práv k dílu ve smyslu autorského zákona, a to ve všech fázích vývoje díla od samotného započetí realizace.

## 7.2. Licenční ujednání

(1) Zhotovitel objednateli poskytuje výhradní, časově a místně neomezenou licenci k užívání díla v neomezeném rozsahu, kterou objednatel nabývá okamžikem započetí realizace díla.

(2) Objednatel je oprávněn s dílem nakládat bez jakéhokoliv omezení.

## 7.3. Další ujednání

(1) Zhotovitel není oprávněn dílo užít pro vlastní účely ani poskytnout licenci třetí osobě, nedohodnou-li se smluvní strany této smlouvy jinak.

(2) Veškeré materiály, které objednatel poskytne zhotoviteli pro účely zhotovení díla (podklady ve formě textů, multimediálního obsahu, odborných či jiných materiálů), není zhotovitel oprávněn použít pro jakékoliv jiné účely, než v rámci plnění předmětu této smlouvy.

(3) Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá pouze ty materiály, k nimž má příslušná práva s nimi nakládat pro účely plnění předmětu této smlouvy a zhotovitel neručí za jakékoliv oprávněné nároky autorských práv, které by mohly uplatňovat třetí osoby.

(4) Zhotovitel není povinen jakkoliv ověřovat oprávněnost dodaných podkladů získaných od objednatele a považuje je za právně bezvadné.

(5)Zhotovitel prohlašuje, že:

a) Dílo vytvořil jako původní.

b) Je jediným autorem díla.

c) Dílo je z právního pohledu bezvadné.

(6)Budou-li ze strany třetích osob uplatňovány oprávněné nároky plynoucí z právních vad díla, je zhotovitel povinen tyto nároky uspokojit a na vlastní náklady uhradit vzniklé škody (vyjma případu dle ust. odst. 3 tohoto článku).

## 7.4. Mlčenlivost

Zhotovitel se zavazuje, že bez časového omezení uchová v tajnosti veškeré informace, které v souvislosti s plněním této smlouvy získal či získá, a které nejsou veřejně dostupné.

# 8. SANKCE

(1) Smluvní strany se dohodly, že:

a) V případě prodlení objednatele s úhradou ceny nebo její části, má zhotovitel právo kromě zákonného úroku z prodlení na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení a objednatel je povinen tento požadavek splnit.

b) V případě nesplnění předmětu této smlouvu ze strany zhotovitele v rozsahu a čase dle této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení jednorázové smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč za nedodržení termínu plnění a dále smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení, až do řádného dokončení a předání díla a zhotovitel je povinen tento požadavek splnit.

c) V případě nesplnění povinnosti zhotovitele odstranit vady zjištěné objednatelem při předání díla v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení, až do jejich úplného odstranění a zhotovitel je povinen tento požadavek splnit.

d) V případě porušení závazku zhotovitele v souvislosti se vzdáleným přístupem dle ust. čl. 6.1. odst 7. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli nutné náklady s uvedením vzniklé škody do původního stavu a dále je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý zjištěný a prokázaný případ porušení povinnosti spojené s tímto vzdáleným přístupem.

(2) Smluvní pokuty a úroky z prodlení podle tohoto článku jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. Zaplacením smluvních pokut dle tohoto článku není dotčeno právo poškozené strany na náhradu škody v plné výši vzniklé porušením smluvní povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

(3) Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od data doručení písemné výzvy k zaplacení ze strany oprávněné, a to na účet uvedený ve výzvě. Zhotovitel dává výslovný souhlas objednateli k eventuálnímu provedení vzájemného zápočtu vyměřené smluvní pokuty proti zhotovitelem uplatňované ceně za provedení díla.

# 9. ZÁRUČNÍ DOBA

(1) Zjistí-li objednatel v záruční době vady, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně/elektronickou formou oznámit zhotoviteli.

(2) Objednatel je v záruční době oprávněn vůči zhotoviteli uplatňovat následující práva:

a) Právo na bezplatné odstranění oznámených vad ve lhůtě nejpozději 10 pracovních dnů ode dne oznámení objednatelem.

b) Právo na přiměřenou slevu z ceny odpovídající rozsahu oznámených vad.

c) Právo na uhrazení nákladů za odstraněné vady v případě, kdy si objednatel vadu odstranil sám nebo použije třetí osoby k jejich odstranění, jestliže mu k jejímu odstranění zhotovitel neposkytl součinnost v souladu s touto smlouvou a vadu sám neodstranil.

(3) Uplatněním nároků uvedených v odst. 2 tohoto článku není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Zhotovitel objednateli odpovídá za případnou škodu, která mu vznikne vlivem neodstranění vady díla zhotovitelem ve stanoveném termínu.

(4) Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, zhotovitel se v rámci záruční doby zavazuje:

a) Být pro objednatele přítomen pro kontaktování telefonickou a elektronickou cestou.

b) Dle potřeby a v přiměřené míře objednateli poskytovat součinnost v rámci správy díla.

c) Být k dispozici pro realizaci dalších možných vylepšení a úprav webu (vícepráce) za cenových podmínek dle ust. čl. 5.3. odst. 2 této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

(5) Zhotovitel se zavazuje po vypršení záruční doby poskytovat servisní služby v souladu se servisní smlouvou, kterou strany uzavřely společně s touto smlouvou o dílo.

# 10. UKONČENÍ SMLOUVY

(1) Tuto smlouvu lze ukončit pouze písemně v rámci dohody smluvních stran o ukončení smluvního vztahu nebo ji vypovědět v tříměsíční výpovědní době.

(2) Od této smlouvy lze odstoupit ze zákonem stanovených důvodů a v případě podstatného porušení smlouvy jednou ze smluvních stran, přičemž tato podstatná porušení jsou definována v následujících odst. 3 a 4 tohoto článku.

(3) Zásadní důvody pro odstoupení od smlouvy ze strany objednatele:

a) Zhotovitel dodá nebo zhotoví vadný předmět plnění.

b) Ze strany zhotovitele dojde k prodlení s plněním závazku vyplývajícího z této smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů a nezjednání nápravy ani do 15 kalendářních dnů od doručení oznámení objednatele o prodlení s plněním závazku.

(4) Zásadní důvod pro odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele:

Ze strany objednatele dojde k prodlení s uhrazením vyfakturované ceny nebo její části delší než 30 kalendářních dnů.

(5) Porušení jakékoliv jiné povinnosti jedné ze smluvních stran, vyplývající z této smlouvy, je potřeba splnit v dodatečné přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté.

(6) Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

(7) Odstoupením od této smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut a úroků z prodlení a stejně tak práva a povinnosti smluvních stran vzniklá od okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy.

# 11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(1) Smluvní strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se závazků z této smlouvy nebo týkajících se právních vztahů, které vznikly v souvislosti s touto smlouvou, vyvinou přiměřené úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. K rozhodování sporů týkajících se závazků z této smlouvy nebo týkajících se právních vztahů, které vznikly v souvislosti s touto smlouvou (včetně závazků k náhradě škody vzniklé porušením povinností dle této smlouvy nebo k vydání bezdůvodného obohacení), jsou pravomocné soudy České republiky. Smluvní strany ujednaly, v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, že v případě jejich sporu, který by byl řešen soudní cestou, je místně příslušným soudem místně příslušný soud objednatele.

(2) Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

V ostatním se tato smlouva řídí obecně závaznými právními předpisy.

(3) Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se pro tento případ zavazují vadné ustanovení bezodkladně nahradit bezvadným, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu ustanovení vadného.

(4) Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků.

(5) Tato smlouva je uzavřena ve dvou vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží jedno vyhotovení.

(6) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen “zákon o registru smluv”). Smluvní strany proto souhlasí se zpracováním osobních a jiných ve smlouvě uvedených údajů pro účely zveřejnění v registru smluv, a to na dobu neurčitou. Smlouvu se zavazuje zveřejnit Objednatel.

(7) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou stran.

(8) Účastníci prohlašují, že právní jednání spojená s uzavřením této smlouvy učinili svobodně a vážně, že nikdo z nich nejednal v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek, že s obsahem smlouvy se řádně seznámili, porozuměli mu, souhlasí s ním a na důkaz toho smlouvu podepisují

|  |  |
| --- | --- |
| V Sokolově, dne ………… | V Karlových Varech, dne ………… |
|  |  |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Petr Šneberk  Poskytovatel | MUDr. Josef März, předseda představenstva |

……………………………………

Ing. Jan Špilar, místopředseda představenstva

Objednatel