Dodatek č. 1 ke smlouvě

Název:	Vysoké učení technické v Brně

Sídlo:	Antonínská 548/1, 601 90 Brno

Zástupce:	doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL. M., kvestor

IČ:	002 16 305

DIČ:	CZ 00216305

dále v textu též jako „Objednatel“

a

Název:	KROS - stav,a.s.

Sídlo:	Körnerova 455/7, Zábrdovice, 602 00 Brno

Zápis v obchodním rejstříku:	u KS v Brně, oddíl B, vložka 3442

Statutární orgán:	Lubomír Smolka, předseda představenstva

IČ:	26227657

DIČ:	CZ26227657

dále v textu též jako „Zhotovitel“

## Smluvní strany uzavřely dne 20. 7. 2016 smlouvu o dílo – Ochrana a zabezpečení ozdobných prvků atiky (dále jen „Smlouva“).

## Účelem tohoto dodatku je upravit dobu provádění díla, neboť v místě provádění díla probíhá rekonstrukce komunikace (ulice Poříčí) a není možno stavební práce na střeše objektu provádět v souběhu s touto rekonstrukcí.

## S ohledem na výše uvedené se v ujednání článku IV. odst. 1 Smlouvy tímto dodatkem nahrazuje ujednáním následujícího znění:

Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo a předat předmět díla objednateli v těchto termínech:

Zahájení prací: 15. 8. 2016

Kompletní dokončení díla: do 26. 9. 2016

Dokončením díla se rozumí i odstranění všech případných vad a nedodělků, předání veškerých dokladů a atestů a vyklizení staveniště.

## Zhotovitel prohlašuje, že uvedené změny smlouvy nemají vliv na výši sjednané ceny díla a že nezakládají žádné jiné nároky zhotovitele na finanční či jiné kompenzace ze strany Objednatele.

## Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.

## Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

## Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

| V Brně dne 19.8.2016 | V Brně dne 19.8.2016 |
| --- | --- |
| ……………………………….................... doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D.,MBA, LL.M, v.r. kvestor za Objednatele | ……………………………….................... Lubomír Smolkav, v.r. předseda představenstva za Zhotovitele |