Objednávka

Identifikace zadavatele

Moravské zemské muzeum
Zelný trh 299/6
602 00 Brno
IČO: 000 94 862

DIČ: CZ00094862
Kontaktní osoba: 	XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

Identifikace dodavatele

MgA. Bronislav Studeník

Nová 691

768 33 Morkovice - Slížany

IČO: 061 42 443

Tel: XXXXXX

Email: XXXXXX

Identifikace veřejné zakázky

| Název veřejné zakázky: | MZM Brno – restaurování sbírkových předmětů, busty |
| --- | --- |
| Systémové číslo veřejné zakázky: | N006/25/V00001120 |
| Druh veřejné zakázky: | Veřejná zakázka na službu |
| Typ veřejné zakázky: | Veřejná zakázka malého rozsahu |
| Druh zadávacího řízení: | Přímé zadání |

Jménem zadavatele Vás vyzývám ve věci veřejné zakázky s názvem: „MZM Brno – restaurování sbírkových předmětů, busty“ k poskytnutí plnění na základě této objednávky.

Podrobný popis předmětu objednávky:

Předmětem plnění je v rámci dotačního projektu z IROP, MZM - zámek Jevišovice – vybudování expozice

CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007934, restaurování dvou bust Ofenheimů včetně jejich podstavců. Tyto sbírkové předměty, H110, H11(busty) a H28, H29 (podstavce)  budou umístěny v zámecké expozici na SZ Jevišovice.

Předmět plnění zahrnuje veškerý materiál nutný k restaurování, vyhotovení restaurátorské zprávy a to v písemné podobě (1ks) i elektronicky.

Cena za sjednané služby:

maximálně do výše 105.000,- Kč bez DPH

platba – fakturou s 30 ti denní splatností na základě předávacího protokolu, jehož přílohou bude restaurátorská zpráva,  na faktuře musí být uveden název a číslo projektu

Místo a termín plnění objednávky:

Objekt MZM, Starý zámek Jevišovice

Práce musí byt ukončeny tak, aby doprava a následné umístění v expozici proběhlo do 31. 5. 2025.

Příloha:

Rozsah prací

Datum vytvoření objednávky:

8. 1. 2025

Autor dokumentu:	XXXXXX

Schválil: 		Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D., generální ředitel MZM

Příloha č. 1

Navrhovaný postup a rozsah prací

Podstavce - H28, H29, 2 ks

1) demontáž uvolněných částí (desek) 
2) přípravu podkladů pro zpětné osazení demontovaných částí 
3) osazení demontovaných částí 
4) čištění (mechanické a chemické) 
5) plastickou retuš (tmelení) 
6) barevnou retuš nových tmelů 
7) závěrečné ošetření povrchů (celoplošně) 

Dvě busty Ofenheimů - H110, H11

1) čištění (mechanické i chemické) 
2) lepení odlomených částí 
3) plastickou retuš 
4) barevnou retuš nových tmelů 
5) závěrečné ošetření povrchů (celoplošně) 

Závěrečná restaurátorská zpráva včetně fotodokumentace.

Fotodokumentace

Podstavec, inv. č. H28					Podstavec, inv. č. H29

Busta Victora Ofenheima, inv. č. H110		Busta Sophie Ofenheimové, inv. č. H111