|  |
| --- |
| **Objednávka číslo: 75/2025** Toto číslo objednávky uveďte na faktuře |

Objednáváme u Vás: provádění autorského dozoru při 1. etapě stavby "Úprava interiéru historické části budovy radnice v Uherském Hradišti“ v následujícím rozsahu:

* **AD** bude vykonáván v rozsahu úplné **kvalitativní** kontroly souladu díla s projektovou dokumentací po celou dobu provádění díla.
* **AD** bude provádět **osobně autor projektu**, včetně **zodpovědných projektantů** jednotlivých profesí; povinnost zhotovitele uvedená v předchozí větě se neuplatní, pokud z objektivních důvodů nebude možno účast zodpovědných projektantů a autora projektu na autorský dozor zajistit.
* AD bude zhotovitelem vykonáván poctivě a pečlivě, profesionálně, s potřebnou odbornou péčí, řádně a včas.
* AD zajistí účast na předání a převzetí staveniště, **kontrolních dnech** a kolaudaci stavby, popř. zkušebního provozu, účast na **jednáních**, souvisejících s předmětem díla **dle požadavku objednatele**, poskytování vysvětlení, potřebných pro plynulost výstavby, přítomnost na staveništi na výzvu objednatele, TDS, nebo dodavatele stavby, kontrolu souladu dodavatelské dokumentace s projektovou dokumentací;
* bude spolupracovat s TDS a koordinátorem BOZP;
* pořizovat zápisy o výkonu AD do stavebního deníku;
* kontrolovat a **odsouhlasovat výrobní dokumentace,** spolupracovat při uvedení díla do provozu;
* zjistí-li AD **nedodržení projektové dokumentace** stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, objednatele. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky;
* AD bude upřesňovat, odsouhlasovat a provádět **výběr materiálů,** stavebních hmot, montážních prvků, **barevného řešení** dle předložených **vzorků**, požadavky na jejich předkládání apod.;
* AD bude posuzovat návrhy na změny a odchylky od PD při realizaci stavby z pohledu dodržení technicko ekonomických parametrů stavby – vyjadřovat se ke Změnovým listům stavby;
* Dohlížet na dodržení realizace projektu z hlediska podmínek stavebního povolení č.j. MUUH-SŽP/7670/2024/TočJ/B, ze dne 26.března 2024;
* poskytovat vysvětlení potřebná pro plynulost výstavby;
* V případě, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává **změny projektového řešení** vyvolané objednatelem oproti původnímu řešení. V takovém případě zpracuje zhotovitel dodatky dokumentace na účet a náklady objednatele.

**Dodací lhůta: do 31.10.2025**

**Cena:** bude účtována na základě skutečně odpracovaných hodin s hodinovou sazbou stanovenou ve smlouvě 2022/0791/OIN – 650,- Kč bez DPH.

**Cena max: 181 500,00 Kč vč. DPH**

 **150 000,00 Kč bez DPH**

**Bankovní spojení:** Česká spořitelna Uh. Hradiště

č. ú.: 27–1543078319/0800

**IČO:** 00291471

**DIČ:** CZ00291471

**Fakturu zašlete na adresu:**

Město Uherské Hradiště

Odbor investic

Masarykovo nám. 19

686 01 Uherské Hradiště

Sdělení ke statutu nespolehlivý plátce

Dodavatel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „ nespolehlivý plátce“, ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, bude o této skutečnosti neprodleně odběratele informovat. Odběratel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Sdělení o účtu

Dodavatel prohlašuje, že poskytnuté číslo účtu pro zaslání platby za uskutečněné plnění, je totožné
s účtem zveřejněným způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona č. 235/2004 Sb.
o DPH v platném znění. V případě, že dojde ke změně čísla tohoto účtu, bude odběratel neprodleně informován.

Ing. Zdeněk Novotný Ing. Ivan Matulík

vedoucí odboru investic tajemník městského úřadu

Akceptace objednávky, souhlasím s plnění této objednávky