SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele: 3100/54/2017

číslo zhotovitele:  20170701

uzavřená mezi

Objednatel:					Český hydrometeorologický ústav

Adresa:					Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4

Statutární orgán:				Ing. Václav Dvořák, PhD., ředitel ústavu

Zástupce ve věcech smluvních:		RNDr. Jan Daňhelka, PhD.

Zástupce ve věcech technických:		RNDr. Radek Čekal, PhD.

IČ:						00020699

DIČ:						CZ00020699

Bankovní spojení:				xxx

Číslo účtu:					xxx

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:					Ing. Jakub Krejčí

Sídlem:					Roklinka 224, 252 44  Psáry

Statutární orgán:		Ing. Jakub Krejčí, MSc, Ph.D

Zástupce ve věcech technických:	 	Ing. Jakub Krejčí, MSc, Ph.D

Bankovní spojení:		xxx

Číslo účtu:		xxx

IČO:		47146681

DIČ:		CZ6302080961, je plátcem DPH

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I.

Předmět smlouvy

- Touto smlouvou o dílo (dále jen „smlouva“) se zhotovitel zavazuje, že dodá objednateli dílo „Průběžná systémová podpora provozu hydrologického systému AquaLogic – rekalibrace stávajících povodí a začlenění nových předpovědních profilů do stávajícího předpovědního systému“ (dále jen „rekalibrace“) a to v rozsahu a za podmínek této Smlouvy, jehož podrobná specifikace je uvedena v Příloze 1 této smlouvy, která je její nedílnou součástí.

- Rekalibrace zahrnuje úpravy zvyšující funkcionalitu předpovědního systému, především implementaci nových profilů a úpravy stávajících modelů v souvislosti s využitím nových zdrojů dat ve vyšším rozlišení.

- Výsledkem díla budou upravené modely základního předpovědního systému AquaLog zprovozněné na PC objednatele (podklad pro fakturaci) a změny v modelech budou promítnuty i do závislých modelů ESP.

Čl. II.

Doba a místo plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jeho výsledky v  termínu do 31. 12. 2017.

Místem plnění je sídlo objednatele: ČHMÚ, Na Šabatce 17, Praha 4.

Čl. III.

Cena díla

- V souladu se zněním § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách se cena díla sjednává dohodou smluvních stran a činí 743 600,- Kč bez DPH, cena s DPH je 899 756,- Kč, z toho DPH činí 156 156,- Kč. Zhotovitel je plátcem DPH.

- Dohodnutá cena je cena maximální za realizaci celého předmětu plnění a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Rozpis ceny za dílo je uveden v Příloze 2 této smlouvy.

Čl. IV.

Platební podmínky a fakturace

Obě strany se dohodly, že cena bude uhrazena na základě faktury se splatností 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.

Platba bude provedena v Kč na bankovní účet zhotovitele.

Faktura bude vystavena po protokolárním předání a převzetí předmětu plnění dle této smlouvy.

Poslední daňový doklad v kalendářním roce musí být zadavateli doručen nejpozději 10. prosince. Přílohou faktury bude soupis provedených prací s uvedením jejich časového rozsahu.

Faktura musí obsahovat zejména:

  - označení a číslo faktury,

  - obchodní jméno a sídlo zhotovitele a objednatele, jakož i identifikační číslo a daňové identifikační číslo,

  - bankovní spojení,

  - předmět a číslo smlouvy,

  - den odeslání faktury s lhůtou její splatnosti,

  - cenu díla,

  - fakturovanou částku a zvlášť částku daně z přidané hodnoty.

Nebude-li faktura obsahovat všechny údaje a náležitosti podle platných právních předpisů a smluvních ujednání, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V tomto případě je běh původní lhůty splatnosti přerušen a nová lhůta začne běžet doručením řádně opravené nebo nově vyhotovené faktury.

Čl. V.

Smluvní pokuty

- Při nedodržení termínu splatnosti dle článku IV. této smlouvy může být objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- Za každý ukončený den prodlení v době plnění dle článku II. této smlouvy má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle článku III. této smlouvy.

- Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na výši případné náhrady škody.

Čl. VI.

Ostatní ujednání

- Vady díla budou reklamovány písemnou formou a jejich odstranění provede zhotovitel na svůj náklad.

- Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rozsahu nutném k provedení díla.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať už státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

- Předané dílo je vlastnictví objednatele, který rozhoduje o podmínkách jeho užití. Objednatel je oprávněn využívat předmět plnění smlouvy pro zabezpečení činností daných jeho zřizovací listinou.

- Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy, včetně dohodnuté ceny.

- Zhotovitel je podle §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

Čl. VII.

Závěrečná ustanovení

Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

## Smluvní strany berou na vědomí, že ČHMÚ je bez ohledu na rozhodné právo smlouvy povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv (dále jen „Zákon o registru“) a tato smlouva a její související dodatky budou zveřejněny ze strany ČHMÚ v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 příslušného zákona do 30 dnů od podpisu smluvních stran. Pokud se na obsah smlouvy a její části vztahuje výjimka z povinnosti uveřejnění na základě ustanovení § 3 zákona o registru smluv, ČHMÚ, jako povinný subjekt a účastník smluvního vztahu, si tímto vyhrazuje právo určit rozsah znečitelnění jejího obsahu s ohledem na výjimky ze zákona o registru smluv.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a  účinnosti uveřejněním v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) způsobem dle ustanovení § 5 zákona o registru smluv.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každý ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Tuto smlouvu lze upravovat nebo měnit pouze formou písemných dodatků.

Nedílnou součástí smlouvy jsou Přílohy 1 a 2.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich shodné a svobodné vůle, což potvrzují vlastnoručními podpisy.

V Praze  dne..............			           	V Praze  dne ...............

Ing. Václav Dvořák, Ph.D.					  Ing. Jakub Krejčí, MSc., Ph.D.

ředitel ČHMÚ

..............................................				..............................................

Objednatel							   Zhotovitel

Příloha 1

Předmětem smlouvy  je vykonávání průběžné systémové podpory dříve vytvořené aplikace „hydrologický předpovědní systém AquaLog“, který je používán na hydrologickou předpovědní službou ČHMÚ. Předmětem podpory provozu hydrologického systému AquaLogic je rekalibrace stávajících povodí a začlenění nových předpovědních profilů do stávajícího předpovědního systému“ (dále jen „rekalibrace“).

Přidání nových povodí do modelu modifikací původních spočívá v následujících krocích.

- Rozdělení původního povodí na základě nově implementovaného profilu.

Mohou nastat dvě základní situace. Zůstanou zachovány původní zóny, pokud je původní členění dostatečně podrobné. Pokud velikost původních zón je příliš veliká (maximum zón je 21 a to je pro velikost zón u rozsáhlého povodí určující), dojde k jejich detailnějšímu členění.

- Odvození základních charakteristik povodí pro určení parametrů modelu.

- Odvození říčních úseků, stanovení jejich geometrie (délka, sklon, šířka kynety) a jejich kalibrace

- Další fáze probíhá obdobně jako při rekalibraci.

Vlastní rekalibrace modelu SAC-SMA spočívá v odvození nového jednotkového hydrogramu a zpřesnění některých charakteristik vycházejících z modelu terénu, především detailnější rozčlenění původních zón. Meze parametrů pro optimalizaci se nastavují pomocí půdních charakteristik a optimalizace výšky půdního profilu. Vlastní optimalizace vychází z několika základních kroků:

- Optimalizace parametrů PXADJ1, SCS, PEADJ a ETDEMAND_ratio a parametrů řídících základní odtok pro nastavení základní vodní bilance. Původní parametry ETdemand na měsíční bázi jsou nahrazeny výpočtem vztahem pro výpočet evapotranspirace, který je na měsíční bázi adjustován na základě 12 parametrů ETDEMAND_ratio. Tyto optimalizaci probíhají na roční, ale i na měsíční bázi.

- V další fázi je aplikována tříkroková optimalizační procedura MASC. Pro optimalizaci parametrů modelu SAC-SMA.

- V případě, že fáze b neposkytla uspokojující výsledky, je alternativně použita optimalizace pomocí jiných kritérií, výseku úseků časových řad nebo velikosti průtoků. Pokud optimalizaci nelze uplatnit je použita časově náročná manuální kalibrace. V případě problematických povodí je manuální kalibrace jediným přístupem, který vede ke zlepšení simulace.

- V tomto kroku jsou již dolaďovány např. IUH, váhy v jednotlivých zónách a rovněž parametry v jednotlivých zónách.

Zdrojem srážkových dat pro kalibraci jsou staniční srážková data a produkt MERGE. Na základě analýzy a porovnáním s vyhodnocenými srážkami z CLIDATA bude pro každé povodí vybrán vhodný zdroj.

Do systému bude začleněno 6 nových profilů, které ovlivní 4 profily, které musí být také upraveny. Jedná se o 10 modelů OP1 a 16 modelů TDR. Rekalibrace bude provedena u 35 modelů OP1 a 36 modelů TDR.

Místem plnění je sídlo objednatele: ČHMÚ, Na Šabatce 17, Praha 4 a regionální pracoviště objednatele v Praze, Českých Budějovicích, Plzni a Ústí nad Labem.

Tab.1  Nová povodí

|  |  | Tok | Profil | Nový profil | Plocha povodí původní [km] | Plocha povodí nová [km] | TDR nove |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PL | Kosový potok | Stříbro |  | 622 | 407 | s.Úhlavka – s.Kosový potok s.Kosový potok – Stříbro |
| 2 | PL |  |  | Třebel |  | 215 | Třebel – s.Mže |
| 3 | PL | Rakovnický potok | Beroun |  | 1202 | 900 | Liblín – s.Rakovnický potok s.Rakovnický potok - Beroun |
| 4 | PL |  |  | Rakovník |  | 302 | Rakovník – s.Berounka |
| 5 | UL | Bílina |  | Trmice | 918 | 361 | Bílina-Trmice |
| 6 | UL | Bílina |  | Bílina |  | 557 | Trmice-s.Labe |
| 7 | CB | Blanice | Heřmaň |  |  | 340 | Heřmaň-Bavorov |
| 8 | CB |  |  | Bavorov |  | 213 | Bavorov-Heřmaň |
| 9 | PR | Blanice | Nespeky |  |  | 682 | Kácov-Nespeky |
| 10 | PR |  |  | Kácov |  | 207 | s.Želivka-Kácov |

TAB 2. Povodí pro rekalibraci

|  |  | Tok/povodí | Profil | Plocha [km2] | TDR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PL | Střela | VD Žlutice | 214 |  |  |  |  |
| 2 | PL |  | Čichořice | 179 | CICH-ZLU |  |  |  |
| 3 | PL |  | Plasy | 383 | PLA-CICH |  |  |  |
| 4 | PL | Radbuza | Tasnovice | 172 |  |  |  |  |
| 5 | PL |  | Staňkov | 528 | STAN-TAS |  |  |  |
| 6 | PL |  | Lhota | 480 | L72 |  |  |  |
| 7 | PL |  | VD České údolí | 83 | RACU |  |  |  |
| 8 | PL | horní Mže | VD Lučina | 105 |  |  |  |  |
| 9 | PL |  | Planá | 120 |  |  |  |  |
| 10 | PL |  | Stříbro Úhlávka | 297 |  |  |  |  |
| 11 | PL | Klabava | Strašice | 73 |  |  |  |  |
| 12 | PL |  | Hrádek | 85 | HRA-STRA |  |  |  |
| 13 | PL |  | VD Klabava | 172 | KLAB-HRA | KLKL |  |  |
| 14 | PL |  | Nová huť | 29 | LQ5 |  |  |  |
| 15 | PR | Jizera po Bakov | Harrachov | 51 |  |  |  |  |
| 16 | PR |  | Jablonec nad Jizerou | 130 | LK9 | LA1 |  |  |
| 17 | PR |  | Dolní Štěpanice | 45 |  |  |  |  |
| 18 | PR |  | Dolní Sytová | 146 | LA3 | LA2 | LA4 |  |
| 19 | PR |  | Slaná | 169 |  |  |  |  |
| 20 | PR |  | Bohuňovsko Jesenný | 153 | LA9 |  |  |  |
| 21 | PR |  | Železný Brod | 121 | LA7 | LA6 | LA0 | LA8 |
|  |  |  |  |  | LA5 |  |  |  |
| 22 | PR |  | Pelešany | 99 |  |  |  |  |
| 23 | PR |  | Chocnějovice | 155 |  |  |  |  |
| 24 | PR |  | Bakov | 601 | L07 | s_JI-PEL | s_M-s_Li | s_JI-CHO |
|  |  |  |  |  | s_M-s_LI | s_Li_ZBR |  |  |
| 25 | PR | Blanice | Radonice | 213 | L37 | L36 | L35 |  |
| 26 | PR |  | Libež | 118 |  |  |  |  |
| 27 | PR |  | Louňovice | 211 |  |  |  |  |
| 28 | UL | Smědá | Bílý Potok | 26 |  |  |  |  |
| 29 | UL |  | Frýdlant | 106 | FRYD - BPO |  |  |  |
| 30 | UL |  | Višňová | 81 | VIS - FRYD |  |  |  |
| 31 | UL |  | Předlánce | 162 | PRED - VIS |  |  |  |
| 32 | UL | Ohře | Louny | 957 | L97 |  |  |  |
| 33 | UL | Ploučná | Benešov nad Ploučnicí | 532 | LV0 |  |  |  |
| 34 | UL | Kamenice | Hřensko na Kamenici | 117 | HRE-SRKA |  |  |  |
| 35 | UL | Kamenice | Srbská Kamenice | 98 | - |  |  |  |

Příloha 2

Cena

| Činnost | Cena |
| --- | --- |
| Analýza a zpracování srážek MERGE |  |
| Analýza a zpracování CLIDATA |  |
| Analýza MAP a MAT a zpracování |  |
| Kontrola průtoků |  |
| GISové práce |  |
| Úprava struktury modelu |  |
| Odvození IUH |  |
| Optimalizace parametrizace modelu SAC-SMA, TDR, SNOW-17 |  |
| Úpravy na úrovni program AquaBase |  |
| Úpravy na úrovni Aqualogu (ident) |  |
| Úpravy na úrovni program AquaESP (ident, analogy MAP) |  |
| Zprovoznění na PC operativy+počáteční podmínky |  |
| Celkem za služby |  |
| Externě |  |
| Cena bez DPH: |  |
| DPH |  |
| Celkem s DPH |  |