DODATEK č. 1

ke smlouvĚ o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany

Institut klinické a experimentální medicíny

státní příspěvková organizace, zřizovací listina č.j. 17268-II/2012 ze dne 29. května 2012

sídlo:		Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

zastoupená:	MUDr. Alešem Hermanem, Ph.D., ředitelem

IČ:                  00023001	DIČ:	CZ00023001

bank. spojení:

č. účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

ULIMEX, spol. s r.o.

zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spis. zn.: C 157

sídlo:		Za Válcovnou 1050/1, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem

zastoupená:	Ing. Zdeňkem Machutou, jednatelem

IČ:		14864878	DIČ:	CZ14864878

bank. spojení:

č. účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany konstatují, že uzavřely dne 26. 5. 2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele hydraulické vyvážení topného systému v objektu „D“ v sídle objednatele, včetně výměny termohlavic.

  - Vzhledem k tomu, že v 1. PP objektu „D“ probíhá současně rekonstrukce operačních sálů, není dočasně možné, aby zhotovitel v tomto prostoru dílo prováděl (dále jen „dotčené prostory“).

Proto se smluvní strany se dohodly, že zhotovitel dokončí hydraulické vyvážení topného systému v dotčených prostorách do 10 dnů poté, co bude objednatelem vyzván, nejpozději však do 30. 9. 2016.

  - Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají beze změny.

  - Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

  - Tento dodatek č. 1 byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

  - Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy ze dne 26. 5. 2016.

  - Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že tento dodatek č. 1 uzavřely dobrovolně a vážně, podle své pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech dohodnutých změnách připojují své podpisy.

V Praze dne	21.7.2016					V Praze dne 21.7.2016

za objednatele:					za zhotovitele:

.....................................				……..............................

MUDr. Aleš Herman., Ph.D.				Ing. Zdeněk Machuta

ředitel							jednatel