PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

Institut klinické a experimentální medicíny

státní příspěvková organizace, zřizovací listina č.j. 17268-II/2012 ze dne 29.května 2012

se sídlem 140 21 Praha 4 – Krč, Vídeňská 1958/9

IČ: 00023001		DIČ: CZ00023001

bankovní spojení:,		č.ú:

zastoupená MUDr. Alešem Hermanem, Ph.D., ředitelem

k podpisu této smlouvy je oprávněn: Ing. Lubomír Matěna, MHA, vedoucí Odboru nákupu a investic

(dále jen „příkazce“)

a

STIS stavební a inženýrská společnost, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn.: C 33493

se sídlem Praha 1, Národní třída čp. 138, PSČ 11000

IČ: 62582933		DIČ: CZ62582933

# bankovní spojení:	č.ú.:

zastoupená Ing. Jiřím Fraňkem, jednatelem

(dále jen „příkazník“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto příkazní smlouvu (dále jen „smlouva“).

I. Předmět smlouvy

  - Předmětem této smlouvy je úplatné obstarání níže specifikované obchodní záležitosti příkazce příkazníkem jménem a na účet příkazce, a to výkon inženýrské činnosti při realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „IKEM – výstavba pavilonu Z3 - RIP a MR, zpracování projektové dokumentace pro územní řízení“ a s tím souvisejících činností při provádění díla třetí osobou (dále jen "záležitost").

Dílem se pro účely této smlouvy rozumí závazek vypracovat pro příkazce projektovou dokumentaci pro územní řízení k realizaci výstavby nového pavilonu Z3, obsahujícího specializované radioizotopové pracoviště (RIP) a pracoviště magnetické rezonance (MR) v areálu příkazce.

  - Příkazník se zavazuje zajistit pro příkazce územní rozhodnutí na předmětnou stavbu a za tím účelem je povinen zejména:

- provádět průběžnou kontrolu projektové dokumentace z hlediska potřeb inženýrské činnosti;

- vést konzultace a předběžná jednání se stavebním úřadem;

- na základě jednání se stavebním úřadem stanovit počet jednotlivých paré projektové dokumentace pro potřeby jejího projednání s dalšími orgány státní správy a stanovit jejich skladbu;

- projednat a zajistit potřebná rozhodnutí, vyjádření a stanoviska dotčených orgánů státní správy, v potřebném rozsahu;

- zajistit souhlasy správců inženýrských sítí dle požadavku stavebního úřadu a dalších orgánů státní správy;

- provádět odbornou a technickou pomoc při zajištění souhlasů vlastníků pozemků dotčených stavbou (mimo pozemky stavebníka);

- projednávat konečné úpravy projektové dokumentace s projektanty, v rozsahu dle připomínek a požadavků příkazce i orgánů státní správy;

- připravit a kompletovat projektovou dokumentaci pro podání na stavební úřad;

- zpracovat všechny požadavky stavebního úřadu a subjektů dotčených správním řízením na doplnění žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a zabezpečení vydání rozhodnutí o umístění stavby

- poskytovat odbornou a technickou pomoc příkazci při sestavování vyjádření k jednotlivým rozhodnutím a stanoviskům dotčených orgánů státní správy v rámci podání žádosti o územní rozhodnutí;

- připravit a podat žádost o územní rozhodnutí a zajistit jeho vydání;

- upozorňovat příkazce na případy porušování povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, zejména technických norem, pokud se o nich dozví

- informovat příkazce o všech závažných okolnostech majících význam pro jeho rozhodování ve všech otázkách týkajících se díla, které s výkonem inženýrské činnosti souvisejí;

- účastnit se výrobních porad s projektantem v průběhu zpracovávání dokumentace pro územní řízení;

- spolupracovat a předávat podklady smluvnímu partnerovi příkazce, který bude projednávat posuzování vlivu na životní prostředí v souladu se zák. č. 100/2001 Sb.

- předat územní rozhodnutí s vyznačenou doložkou právní moci příkazci;

- Příkazník se zavazuje všechny výše uvedené činnosti obstarat pro příkazce nejpozději do 12 týdnů ode dne předání projektové dokumentace příkazcem.

- V případě, že nastanou objektivní důvody, nezaviněné příkazníkem, pro které nebude možné v době uvedené v odst. 3 výše činnosti pro příkazce obstarat, zavazují se smluvní strany tuto dobu přiměřeně prodloužit dodatkem k této smlouvě.

- Příkazce se zavazuje za činnost příkazníka dle této smlouvy uhradit příkazníkovi odměnu podle čl. V. této smlouvy, sdělovat příkazníkovi včas všechny skutečnosti a předkládat listiny, potřebné k řádnému plnění této smlouvy příkazníkem.

- Obě smluvní strany se zavazují poskytovat si při plnění této smlouvy potřebnou součinnost.

II. Povinnosti příkazníka

- Příkazník je povinen činnosti, ke kterým se zavázal v článku I. této smlouvy, uskutečňovat jménem příkazce, podle jeho pokynů a na účet příkazce.

- Příkazník je povinen chránit jemu známé zájmy příkazce v souvislosti s jeho činností a oznamovat mu všechny okolnosti, které mohou mít vliv na změnu jeho pokynů.

- Příkazce je oprávněn zadávat příkazníkovi pokyny i prostřednictvím osoby zmocněné pro věci technické, kterou je pro účely této smlouvy Ing. Lubomír Matěna, MHA.

- Příkazník se zavazuje předávat příkazci pravidelné zprávy o průběhu stavu zajištěnosti stanovisek a projednání s dotčenými orgány státní správy, a to minimálně 1x za 2 měsíce, případně častěji, pokud o to příkazce požádá.

III. Povinnosti příkazce

- Příkazce je povinen poskytovat příkazníkovi součinnost při jeho činnosti dle této smlouvy, zejména předat včas příkazníkovi veškeré podklady, dokumenty a informace, jež jsou nutné a potřebné k plnění smlouvy. Příkazce se zavazuje na žádost příkazníka s ním v dohodnutém či nezbytném rozsahu spolupracovat. Neposkytnutí součinnosti příkazcem je důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany příkazníka.

- Příkazce je povinen uplatňovat své požadavky na změny díla tak, aby nevyvolal přerušení plynulého postupu prací při provádění díla.

IV. Odpovědnost

- Příkazník se zavazuje, že činnosti dle této smlouvy bude provádět poctivě a pečlivě, s vynaložením veškeré odborné péče, kterou po něm lze spravedlivě požadovat.

- Pokud příkazník prokazatelně jedná v rozporu s podmínkami stanovenými touto smlouvou či příkazcovými oprávněnými zájmy, může příkazce za porušení takové povinnosti požadovat po příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý takový případ porušení. Nárok na smluvní pokutu je podmíněn tím, že příkazce příkazníka písemně vyzval k odstranění porušení povinnosti a příkazník v přiměřené lhůtě stanovené příkazcem tento závadný stav neodstranil.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo příkazce domáhat se náhrady škody vzniklé porušením či vadným plněním povinností příkazníka.

- Ustanovení o odpovědnosti příkazníka se nepoužijí, pokud příkazce odmítne akceptovat odůvodněná a oprávněná doporučení příkazníka, případně neposkytne požadovanou součinnost, která byla nezbytná pro řádné splnění konkrétní příkazníkovy smluvní povinnosti.

V. Odměna

- Odměna za činnost příkazníka dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako pevná ve výši 130.000,-Kč (slovy: jedno sto třicet tisíc korun českých). K uvedené částce bude připočtena DPH v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

- Odměna bude příkazníkovi uhrazena ve dvou částech. První část odměny ve výši 50% z celkové částky, tj. 65.000,-Kč (slovy: šedesát pět tisíc korun českých), bude příkazníkovi uhrazena po podání žádosti o územní rozhodnutí na Úřad městské části Praha 4, odbor stavební, za předpokladu, že příkazník již bude disponovat vyjádřeními a stanovisky dotčených orgánů státní správy v potřebném rozsahu a bude mít zajištěny souhlasy správců inženýrských sítí dle požadavku stavebního úřadu a dalších orgánů státní správy. Druhá část odměny ve výši 50% z celkové částky bude příkazníkovi uhrazena po vydání územního rozhodnutí, předaného příkazci s vyznačenou doložkou právní moci.

- Odměna zahrnuje veškeré činnosti související s výkonem činnosti příkazníka dle této smlouvy.

- V  odměně nejsou zahrnuty náklady za činnosti příkazníka, které příkazník v případě potřeby při plnění svého závazku podle této smlouvy, zajistí po předchozím odsouhlasení příkazcem u třetích osob a z jejichž povahy nevyplývá, že jsou součástí výkonu činnosti příkazníka dle této smlouvy (např. odborné posudky a zkoušky, správní poplatky). Tyto činnosti budou příkazníkem účtovány (přeúčtovány) příkazci samostatně.

- Odměna je splatná vždy na základě daňového dokladu, faktury, vystaveného příkazníkem.

- Splatnost odměny se sjednává ve lhůtě 60 dnů od dne doručení faktury příkazci.

- Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů. Nebude-li faktura splňovat předepsané náležitosti nebo bude-li fakturována neodpovídající částka, je příkazce oprávněn fakturu příkazníkovi vrátit, přičemž lhůta splatnosti stanovená v předchozím odstavci začíná běžet až dnem doručení řádné faktury příkazci. Dnem úhrady se rozumí den připsání fakturované částky na účet příkazníka.

- Příkazce provede kontrolu, zda příkazník je či není evidován jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH (č. 235/2004 Sb., v platném znění), a že číslo bankovního účtu příkazníka uvedené na daňovém dokladu je jako povinně registrovaný údaj zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH.  V případě, že ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude v příslušném systému správce daně příkazník uveden jako nespolehlivý plátce, nebo číslo bankovního účtu není zveřejněno dle předchozí věty, je příkazce oprávněn provést úhradu daňového dokladu do výše bez DPH. Částka rovnající se DPH bude příkazcem přímo poukázána na účet správce daně podle § 109a zákona o DPH.

Faktury příkazníka musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb.

Příkazník se zavazuje, že uvede na daňovém dokladu označení peněžního ústavu a číslo bankovního účtu, který je zveřejněn správcem daně a ve prospěch kterého má být provedena platba. Pokud tak neučiní nebo pokud při provádění úhrady již uvedený účet nebude uveden v registru zveřejňovaném správcem daně, strpí, bez uplatnění jakýchkoliv finančních sankcí, odvedení daně příkazcem a úhradu závazku jen ve výši bez DPH, případně je povinen nahradit příkazci škodu, která by mu z tohoto důvodu, nebo z důvodu úhrady na nezveřejněný účet vznikla.

- Příkazce nebude poskytovat příkazníkovi žádné zálohy.

- Postoupení peněžitých pohledávek příkazníka za příkazcem, vzniklých v souvislosti s touto smlouvou třetí osobě, je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu příkazce.

VI. Doba trvání smlouvy

- Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne podpisu obou smluvních stran a pozbývá účinnosti dnem předání pravomocného územního rozhodnutí příkazci.

VII. Odstoupení od smlouvy

- Příkazce může od této smlouvy odstoupit v případě, že příkazník opakovaně (nejméně 3x) nesplnil své závazky v této smlouvě uvedené.

- Účinky odstoupení od této smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení strany odstupující druhé straně doručeno.

VIII. Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

- Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

- Smluvní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, jakož i dalšími souvisejícími platnými právními předpisy.

- Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

- Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

V Praze dne	15.8.2016					V Praze dne 15.8.2016

za Institut klinické a experimentální medicíny 		za STIS stavební a inženýrská společnost, s.r.o.

……………………………				………………………

Ing. Lubomír Matěna, MHA				Ing. Jiří Franěk

vedoucí Odboru nákupu a investic,			jednatel

na základě pověření