DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ o dílo

NÁBYTEK NA MÍRU P10

uzavřené dne 25. 4. 2024 dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

Objednatel:		Úrazová nemocnice v Brně

příspěvková organizace Statutárního města Brna

sídlo:		Ponávka 139/6, 602 00 Brno

jednající:		prof. MUDr. Ján Kočiš, Ph.D., ředitel

IČ:			00209813

DIČ:			CZ00209813

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxx

zapsaná v OR:	u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1602

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:		Prosto interiér, s.r.o.

sídlo:		Němčany 307, 684 01 Němčany

jednající: 		Josef Procházka, jednatel

IČ: 	 		03171906

DIČ: 	   		CZ03171906

bankovní spojení:  	Komerční banka, a.s.

č. účtu:		xxxxxxxxxxxxx

zapsaná v OR:	v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložce 112605

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel dále též společně označováni jako „smluvní strany“, níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento Dodatek č. 3 (dále jen „dodatek“).

II.

#### Předmět dodatku

- Smluvní strany Úrazová nemocnice v Brně jako Objednatel a společnost Prosto interiér s.r.o. jako Zhotovitel uzavřely mezi sebou dne 25. 4. 2024 Smlouvu o dílo.

- Smluvní strany se v souladu s čl. IX odst. 6 Smlouvy dohodly na změně čl. IV – Termín plnění odst. 1 – v části 2. Etapa, třetí odrážka, jejíž nové znění je následující:

- Nástup na montáž bude probíhat v termínu od 1. 11. 2024 nejpozději však do 1. 3. 2025.

III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo Nábytek na míru P10 tímto Dodatkem č. 3 zůstávají beze změny.

- Dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv zveřejní Objednatel tento dodatek v Registru smluv. Zveřejnění bude provedeno za pomoci automatického strojového převodu textu.

- Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních, nejedná-li se o elektronické vyhotovení Dodatku, které je vytvořeno v jediném elektronickém vyhotovení. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

- Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento Dodatek přečetly a souhlasí s jeho zněním, což stvrzují svými podpisy.

Za Zhotovitele:					Za Objednatele:

V Němčanech dne: 23. 12. 2024			V Brně dne: 27. 12. 2024

......................................................	   ………...........................................................

Josef Procházka, jednatel	                                                    prof. MUDr. Ján Kočiš, Ph.D., ředitel

Prosto interiér s.r.o.				                               Úrazová nemocnice v Brně