|  |
| --- |
|  |
|  | **Městský úřad Kroměříž** | tel. +420 573 321 111 |
|  | Velké náměstí 115 | fax +420 573 331 481 |
|  | 767 01 Kroměříž | www.mesto-kromeriz.cz |
|  |  |
|  |  | **Jaroslav Mrhálek** |
|  |  | Kostelany 4 |
| **Odbor investic** | 76701 | Kostelany |
|  | IČ: | 09409742 |
|  | DIČ: |  |
|  |
| Váš dopis značky | / | ze dne | vyřizuje | / | linka | V Kroměříži |
|  | / | 0.0.0000 | xxxx | / |  | 20.1.2025 |
|  |
| **OBJEDNÁVKA č.** | **OBJ/2025/0091/INV** |
|  |
| **Objednatel:** | **Město Kroměříž** |  |
|  | Velké nám. 115/1 |  |
|  | 76701 Kroměříž |  |
|  | IČ: | 00287351 |  |
|  | DIČ: | CZ00287351 |  |
|  |
|  |
| Na základě cenové nabídky ze dne 02. 01. 2025 objednává Město Kroměříž u Vás zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, v intencích projektové dokumentace pro realizaci stavby, včetně rozpočtu a výkonu inženýrské činnosti na akci: Rekonstrukce objektu č.p. 142 Riegrovo náměstí, Kroměříž – oprava krovu, střešní krytiny a související stavební prácePodkladem pro zpracování projektové dokumentace jsou zaslané požadavky investora ze dne 5. 12. 2024, které jsou přílohou č. 2 objednávky.Rozpočet stavby bude rozdělený na uznatelné a neuznatelné náklady dle zásad dotačního Programu regenerace MPR a MPZ. Seznam neuznatelných nákladů je přílohou č. 3 objednávky. Mykologický posudek stávajícího krovu, vypracovaný firmou OK PYRUS, s.r.o. z 11/2024, byl zaslaný zhotoviteli před podáním cenové nabídky na vypracování projektové dokumentace. Závěry posudku budou zahrnuty do řešení opravy krovu.Projektová dokumentace bude vyhotovena včetně autorizace panem xxxx ČKAIT xxx.Termín vypracování a předání dokumentace – jedno paré dokumentace bude předáno investorovi před zahájením inženýrské činnosti: do 30. 4. 2025 – ostatní paré budou investorovi předány po vydání stavebního povolení. Pokud budou v rámci inženýrské činnosti požadovány a provedeny změny v dokumentaci, bude automaticky opraveno předané paré.Cena vyhotovení projektové dokumentace včetně provedení sond a inženýrské činnosti: 119 470,- Kč Cena je konečná, zhotovitel není plátce DPH.Fakturace: splatnost 1. faktury na částku 104 470,- Kč - 30 dnů od předání faktury, včetně předávacího protokolu k vypracované projektové dokumentaci, včetně rozpočtu před zahájením inženýrské činnosti. Možnost zaslání faktury i v elektronické podobě 2. faktura - na částku 15 000,- Kč - 30 dnů od předání faktury. Faktura bude vystavena po vydaném stavebním povolení . Možnost zaslání faktury i v elektronické podoběKontaktní osoba za Město Kroměříž: xxxxxPříloha č 1: cenová nabídka ze dne 2. 1. 2025Příloha č 2: požadavky investora ze dne 5. 12. 2024Příloha č 3: Seznam neuznatelných nákladů dotačního Programu regenerace MPR a MPZAkceptace objednávky: |

Xxxx 22.01.2025