Dodatek č. 1

ke smlouvě č. 1190400258

o poskytnutí podpory

ze Státního fondu životního prostředí České republiky

Smluvní strany

# Státní fond životního prostředí České republiky

se sídlem:	Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

korespondenční adresa:	Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

IČO:	00020729

zastoupený:	Ing. Petrem V a l d m a n e m, ředitelem

bankovní spojení:	Česká národní banka

číslo účtu:	40002-9025001/0710

(dále jen „Fond") a

# VODOVODY A KANALIZACE

dobrovolný svazek obcí

se sídlem:	Kubišova 1172/11, 674 01 Třebíč

IČO:	60418885

zastoupený:	Ing. Karlem N e d v ě d i c k ý m, tajemníkem

(dále jen „příjemce podpory")

se dohodly na této změně smlouvy č. 1190400258 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky ze dne 29. 9. 2021 (dále jen „Smlouva“):

- V článku IV bodu 1 písm. p) odrážce druhé se termín ukončení akce prodlužuje do konce 5/2026.

- V článku IV bodu 1 písm. q) se termín předložení podkladů k ZVA prodlužuje do konce 8/2026.

- Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

- Příjemce podpory souhlasí se zveřejněním celého textu Smlouvy, včetně tohoto dodatku, v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), pokud zveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku tento zákon ukládá.

- Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém vyhotovení, podepsaném zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, popřípadě je vyhotoven ve dvou listinných exemplářích a podepsán vlastnoručně; každý exemplář má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden exemplář.

V:	V Praze dne:

dne:

…………………………………………….	……………………………………

zástupce příjemce podpory	zástupce Fondu