DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. UPR/000003/2020/DIL

1. Smluvní strany

  - Objednatel:

# Název :			Město Chrudim

Adresa :			Resselovo náměstí 77

537 16 Chrudim I

Zastoupen:			Ing. Františkem Pilným, MBA, starostou města Chrudim

IČO			00270211

DIČ			CZ00270211

Bank. Spojení:		ČSOB Chrudim

Číslo účtu:			104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a)    smluvních		Ing. František Pilný, MBA, starosta	telefon: 469 657 140

b)    technických		Ing. Hana Luptáková	     		telefon: 469 657 470

Zdeněk Karas				telefon: 469 657 124

David Chudomský, dipl. ekonom	telefon: 469 657 479

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:		          Sweco a.s.

Sídlo společnosti		Táborská 940/31, 140 16 Praha 4

Doručovací adresa		Táborská 940/31, 140 16 Praha 4

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- smluvních		Ing. Jan Krejčík, Ph.D., předseda představenstva

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva

Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva

Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem

telefon: +420 261 102 242

b)   technických		Ing. Petr Matějček, ředitel divize 131

telefon: +420 261 102 242

E-mail:			praha@sweco.cz

# IČ				26475081

# DIČ			CZ26475081

Bankovní spojení:		Komerční banka a.s. Praha 4

Číslo účtu:			1700041/0100

(dále jen zhotovitel)

Název předmětu smlouvy:

Separační dvůr Chrudim – projektová dokumentace

1. Předmět dodatku č. 3

# Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo                                     č. UPR/000003/2020/DIL ze dne 28.1.2020, s předmětem smlouvy „Separační dvůr Chrudim – projektová dokumentace“, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26.07.2021 a ve znění Dodatku č. 2 ze dne 14.12.2023 (dále jen Smlouva).

1.1.

# Smluvní strany sjednávají prodloužení lhůty pro předání kompletního předmětu smlouvy do 14.3.2025, a s ohledem na tuto skutečnost se tímto Dodatkem č. 3 mění čl. 4 – Způsob a doba plnění, bod 4.2., který nově zní takto:

Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění:

Zahájení prací na projektu nejpozději 			ihned po podpisu smlouvy

Předání kompletního předmětu smlouvy nejpozději 		do 14.3.2025,

přičemž se předpokládá postupné odevzdání díla, které bude prováděno dle následujícího harmonogramu:

Tabulka s harmonogramem zůstává beze změny.

1.2.

# V návaznosti na změnu Smlouvy uvedenou v bodě 1.1. tohoto Dodatku č. 3 (prodloužení termínu plnění z důvodu prodloužení doby pro získání stavebního povolení, které bylo zaviněno jak na straně objednatele a zhotovitele, tak legislativními podmínkami, zejména stavebním zákonem, který v době žádosti o stavební povolení procházel přechodným obdobím) a v souladu s čl. 4. Smlouvy, bod 4.2. poslední odstavec, se smluvní strany dohodly, že nebude uplatněno navýšení částek dosud neprovedené části díla do 15. 12. 2024 o průměrnou roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen v roce 2023 k srpnu 2023  (13,6 %), vynásobenou počtem let (1 rok), o které se prodlužuje termín předání jednotlivých dílčích dosud neodevzdaných částí díla.

2.  Závěrečná ustanovení Dodatku č. 3:

# 2.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. UPR/000003/2020/DIL ze dne 28.1.2020 zůstávají beze změny.

# 2.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

# 2.4. Uzavření tohoto dodatku č. 3 je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

# 2.5. Tento dodatek č. 3 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

# 2.6. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Chrudim na svém zasedání konaném dne 13.1.2025 usnesením č. R/1/2025.

# 2.7. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, prohlašují, že tento nebyl uzavřen v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, s jeho obsahem souhlasí a                          na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy obou smluvních stran.

V Chrudimi dne ………………		        V Praze dne ………………

Za objednatele: 				        Za zhotovitele:

..........................................                   	        ................................................

Ing. František Pilný, MBA

starosta města

.................................................