Smlouva o dílo

(podle Občanského zákoníku  č. 89/2012 sb., v platném znění)

tuto smlouvu uzavírají

1. Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105, Brno 612 00

zastoupené: Ing. Ivo Štěpánkem, ředitelem

bankovní spojení: Česká národní banka, a.s., pobočka Brno-město, č.ú. 197830621/0710

IČ: 001 01 435

ID datové schránky: cmgp8ec

Správce zakázky: Mgr. Lubomír Anděl, náměstek ředitele

GSM: +420 – 778 522 505, e-mail: andel@tmbrno.cz ,

www.tmbrno.cz

Technické muzeum v Brně je státní příspěvkovou organizací, zřízenou Ministerstvem kultury ČR, Zřizovací listinou č.j.17474/2000 ve znění Rozhodnutí ministryně kultury č. 40/2012 ze dne 20.12.2012  a je oprávněno nakládat s majetkem státu dle z.č. 219/2000 Sb. Technické muzeum v Brně je plátcem DPH, muzejní činnost je kulturní činností od DPH osvobozenou dle § 61 ZDPH.

(dále jen objednavatel, nebo zadavatel)

a

2. 	OK Atelier s.r.o.

se sídlem: Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav

zastoupený: Ing. Daliborem Klusáčkem

IČ: 60744456

DIČ: CZ60744456

ID datové schránky: xxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx

osoba odpovědná za realizaci: Ing. Dalibor Klusáček

GSM: xxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen zhotovitel)

I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy o dílo (dále i jenom Smlouva anebo SOD) je projektová a inženýrská činnost pro areál TMB v Brně Řečkovicích jak následuje.

1) Vypracování projektové dokumentace (dále i jenom PD) pro odstranění staveb SO 08 a SO 09 (T objekty bývalých kasáren) pro stavební řízení k odstranění staveb. Projektová dokumentace bude vypracovaná v rozsahu a souladu s obecně závaznými předpisy v platném znění, zejm. s vyhláškou 131/2024 Sb.

Projektová dokumentace bude zahrnovat zejména stavební výkresy stávajícího stavu se zakreslením postupu provádění odstraňování stavby, 2x situaci, POV, statické řešení, příslušné textové části a výkaz výměr.

2) Inženýrská činnost (dále i jenom IČ) spočívající v projednání se všemi dotčenými entitami a vyřízení povolení k odstranění staveb uvedených v předchozím bodě.

3) Vypracování vstupní architektonicko stavební studie stavby nového objektu v areálu TMB v Řečkovicích. Studie bude zahrnovat provozní schémata, půdorysy se základním dispozičním řešením, řez, příp. řezy, axonometrické pohledy a kvalifikovaný objemový odhad nákladů stavby.

Předmětem díla nejsou případné dílčí odborné posudky a průzkumy.

II. Cena a způsob placení

Za splnění předmětu této smlouvy zaplatí objednavatel zhotoviteli dohodnutou cenu, a to v celkové výši smluvní ceny = 197.000,- Kč bez DPH, resp. 238.370,- Kč s DPH (slovy: stodevadesátsedumtisíc korun českých bez DPH, resp. dvěstětřicetosumtisíáctřistasedumdesát korun českých s DPH) za realizaci předmětu smlouvy, na účet zhotovitele uvedený na titulní straně této smlouvy.

Z toho:

- vypracování PD dle bodu I./1) této SOD: 85.000,- Kč bez DPH, odpovídající částce 102.850 s DPH;

- IČ dle bodu I./2) této SOD: 25.000,- Kč bez DPH, odpovídající částce 30.250,- Kč s DPH;

- vypracování arch.-stravební studie dle bodu I./3) této SOD: 87.000,- Kč bez DPH, resp. 105.270,- Kč s DPH.

Cena byla stanovena dohodou na základě nabídky zhotovitele ze dne 22. 1. 2025 podané k předmětné veřejné zakázce. Tato cena obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci předmětu veřejné zakázky tak, jak je specifikována v kap. I. tétoi SOD.

Tato smluvní cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná při splnění zadávacích, smluvních a ostatních obecně závazných podmínek k této veřejné zakázce ve stanoveném rozsahu a kvalitě; jako taková pokrývá veškeré náklady dodavatele nezbytné pro plnění předmětu zakázky, tj. veškeré práce, dodávky, činnosti a služby nutné k naplnění účelu a cílů zakázky, vyjma případných správních poplatků, k nimž je ze zákona povinen zadavatel z titulu majitele nemovitosti anebo případných dílčích odborných posudků a průzkumů.

Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v případě, dojde-li v průběhu realizace ke změně výše sazby DPH s dopadem na nabídkovou cenu, s omezením, že cena se případně bude měnit právě jen ve znění změny výše sazby DPH.

K další změně skutečně uhrazené ceny za veřejnou zakázku by mohla být situace, kdy budou naplněny podmínky ust. § 222 ZZVZ a nedojde k tzv. podstatné změně závazku.

Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu díla.

Cena za dílo bude uhrazena vždy po úplném dokončení příslušné části díla, jak jsou uvedeny v kap. I. této SOD.

Dílo bude předáno a převzato písemným protokolem ke každé z příslušných etap.

Parafovaný protokol o převzetí je nedílnou přílohou příslušné fakturace.

Platba bude provedena jednorázově bankovním převodem, po splnění předmětu této smlouvy zhotovitelem, ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení faktury obsahující veškeré zákonné náležitosti a dále jednoznačné označení SOD, ke které se vztahuje.

III. Doba plnění, předání a převzetí díla, záruky a smluvní sankce

Zhotovitel je povinen provést dílo dle kap. I. této Smlouvy v těchto termínech.

- vypracování PD dle bodu I./1) této SOD do 17. 3. 2025;

- zajištění povolení k odstranění staveb, tj. IČ dle bodu I./2) této SOD do 30. 4. 2025;

- vypracování architektonicko stravební studie dle bodu I./3) této SOD do 28. 2. 2025.

Objednatel je povinen převzít dílo bez vad a nedodělků i před shora uvedenými termíny, bude-li dokončeno.

K předání a převzetí díla dojde nejpozději do 1 pracovního dne od jeho dokončení a to na výzvu zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje předat dílo bez vad a nedodělků.

Dílo, resp. každá z jeho etap, bude převzato a uhrazena za něj úplná cena po bezvadném dokončení a převzetí.

O předání a převzetí díla bude smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

V případě prodlení zhotovitele s provedením díla má objednatel vůči zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,2% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním řádně dokončeného díla.

Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost smluvní strany k náhradě škody druhé smluvní straně, a to v plné výši. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost zhotovitele k řádnému dokončení díla a jeho předání objednateli.

V případě prodlení objednatele s uhrazením ceny díla je zhotovitel oprávněn po objednavateli požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

Zhotovitel poskytuje objednavateli záruky na dílo v rozsahu a za podmínek stanovených občanským zákoníkem v platném znění.

IV. Závěrečná ustanovení

Smluvní strany se shodují na tom, že obchodní, platební a smluvní podmínky jsou na jisto dány obecně závaznými předpisy a ustanoveními zákona a nabídkou uchazeče. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se vztahy stran řídí ustanoveními občanského zákoníku a provádění díla obecně závaznými předpisy.

Zhotovitel poskytuje zadavateli záruky za dílo v rozsahu ustanovení občanského zákoníku, obecně závazných a oborových předpisů.

Objednavatel si vyhrazuje právo k jednostrannému odstoupení od smlouvy zejm. v případě, že smluvní protistrana neplní podmínky smlouvy, byla-li na tuto skutečnost upozorněna a nesjednala-li nápravu ani v dostatečné poskytnuté lhůtě.

Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků poskytovatelem) zejména pokud:

- poskytovatel nedbá pokynů objednavatele při plnění svých smluvních povinností ani přes písemné upozornění;

- bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení.

Tuto smlouvu lze měnit, upravovat a doplňovat pouze formou písemného dodatku podepsaného oběma stranami. V ostatním se vztahy  řídí  ustanoveními občanského zákoníku.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Je vyhotovena ve dvou provedeních, přičemž každé má platnost originálu a každá strana obdrží po jednom.

Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednavatel a to způsobem a v rozsahu předepsanými zákonem.

Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí skutečnost, že náklady na realizaci předmětu plnění musí být pokryty z prostředků poskytnutých objednateli v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb. a č. 218/2000 Sb. a předpisů souvisejících, v platném znění. V případě, že tyto prostředky nebudou objednateli zcela nebo z části přiděleny, bude předmět plnění podle této smlouvy omezen nebo zrušen dodatkem ke smlouvě v rozsahu přidělených prostředků. Zhotovitel nemá právo vymáhat realizaci předmětu plnění.

..........................................................				...........................................................

objednavatel        			                          	zhotovitel

v Brně dne ………………..					v …………. dne …………..