Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „smlouva“)

zakázkové číslo zhotovitele : 	P412200090

číslo smlouvy objednatele : 	A-004112-00

na akci

„Plavecký bazén a zimní stadion – upgrade MaR”

m e z i

objednatel : 			Město Sušice

náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

IČO : 			00256129

DIČ : 			CZ00256129

bankovní spojení :			XXXXXXXXXXXX

číslo účtu :			XXXXXXXXXXXX

zastoupené Bc. Petrem Mottlem, starostou města Sušice

(dále jen “objednatel”)

a

zhotovitel :			Johnson Controls Building Solutions, spol. s r.o.

Líbalova 2348/1, 149 00 Praha 4

IČO : 			07868821

DIČ : 			CZ07868821

bankovní spojení : 			XXXXXXXXXXXX

číslo účtu : 			XXXXXXXXXXXX

zastoupená Ing. Igorem Berounem, jednatelem společnosti

společnost je zapsána v obch. rejstříku MS Praha, odd. C, vl. 308965

(dále jen “zhotovitel”)

(Objednatel a zhotovitel dále též jen „smluvní strany“ a každý jednotlivě též „smluvní strana“)

I. PŘEDMĚT  DODATKU č. 1

- Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna ustanovení smlouvy o dílo v části IV. DODACÍ LHŮTA, kde se znění ustanovení č. 4.1. mění takto:

4.1. Konečný termín dokončení a předání díla Zhotovitelem Objednateli je 28.2.2025.

- Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

II. ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

  - Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

  - Uzavření dodatku bylo schváleno radou města Sušice dne 16.12.2024, usnesením č. 743.

za zhotovitele	za objednatele

v Praze		v Sušici

7.1.2025								6.1.2025

_____________________________                             _____________________

Ing. Igor Beroun, jednatel společnosti				 Bc. Petr Mottl

Johnson Controls Building Solutions, spol. s r. o.			 starosta města Sušice