# Dodatek č. 1 smlouvy

# č. smlouvy objednatele: 46/2024

# Uzavřený v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“).

# Smluvní strany

# 1. Objednatel:

Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice

Zastoupený: Petrem Králíčkem, starostou MO Pardubice VI

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Bc. Petr Komžák, vedoucí OIDŽP ÚMO Pardubice VI

Bankovní spojení: Česká spořitelna Pardubice		č. ú. 27-1205456399/0800

IČ:00274046 						DIČ:CZ00274046

2. Zhotovitel

Greensite s.r.o.

Nové sady 988/2, 60200 Brno

Zastoupený: Bc. Zdeněk Lanta, jednatelem

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Zdeněk Fukala

Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.		č. ú. 5882786369/0800

IČ: 09171118						DIČ: CZ09171118

Tel.: 777301742					e-mail: fukala@greensite.cz

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je stavba „Krajinářské úpravy – odpočinková zóna v lokalitě Svítkov – západ“.

- Článek č. IV se rozšiřuje takto:

Objednatel se zavazuje zaplatit k ceně, která je uvedena v článku č. IV v bodě 4.1 smlouvy o dílo navíc za provedené vícepráce v hodnotě 117 403,09 Kč bez DPH.

Dohodnuté vícepráce jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku č.1. Zhotovitel se zavazuje neúčtovat si za méněpráce částku 19.314 Kč bez DPH

¨

Cena za realizaci prací bez DPH                                         	2 185 931,51 Kč

Cena za vícepráce bez DPH                                                      	117 403,09 Kč

Cena za méněpráce                                                                      	19 134,00 Kč

CELKOVÁ CENA DLE DODATKU Č.1 bez DPH           	2 284 200,60 Kč

DPH 21 %                                                                                  	479 682,13Kč

CELKOVÁ CENA DLE DODATKU Č.1 včetně DPH      2 763 882,73 Kč

- Článek č. VI se přidává v bodu 6.2

Lhůta pro povedení víceprací, které jsou předmětem tohoto dodatku je nejpozději do 30. 04. 2025.

- Ostatní ustanovení dané smlouvou o dílo jsou tímto dodatkem nedotčeny.

- Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí původní smlouvy o dílo.

Příloha: Položkový rozpočet víceprací

V Pardubicích dne: 28.11.2024

Za objednatele:	Za zhotovitele:

………………………….	…………………………..

Petr Králíček,	                                                                            Bc. Zdeněk Lanta, jednatel

starosta MO Pardubice VI 	Greensite s.r.o.