DODATEK č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. 136-2022-544203

(dále jen „dodatek“)

uzavřený

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,

Pobočka Ústí nad Orlicí

Adresa: Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí

zastoupený:	Ing. Renatou Čadovou – vedoucí pobočky Ústí nad Orlicí

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Renata Čadová

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Čadová, pobočka Ústí nad Orlicí (tel. 601 584 037, r.cadova@spucr.cz), Mgr. Tereza Hrušková

Tel.:	+420 601 584 037

E-mail:	ustino.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Vodohospodářský atelier, s r.o.

Sídlo: Růženec 54, 644 00 Brno

Zastoupený:	Ing. Vítězslavem Hráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vítězslav Hráček

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vítězslav Hráček

Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:	2059572379/0800

IČ/DIČ:	27724905/CZ27724905

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně oddíl C vložka 54725

(dále jen jako „zhotovitel“)

Čl. I

Předmět a účel dodatku

- Předmětem dodatku č. 5 je změna termínu plnění díla v čl. III. bodu 3.1.1 b) – stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci).

- Dodatkem č. 4 byl tento termín stanoven do 31.01.2025. Nově se tento termín stanovuje na 30.6.2025.

- Důvodem posunu termínu plnění díla je dosud nevydané stavební povolení. Prodlení není z důvodů na straně zhotovitele. Nový termín je stanoven po konzultaci objednatele s příslušným stavebním úřadem.

- Čl. II
Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv  dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

V Ústí nad Orlicí dne 27.01.2025		V Brně dne 27.01.2025

Ing. Renata Čadová 						Ing. Vítězslav Hráček

vedoucí pobočky Ústí nad Orlicí				jednatel