

Smlouva o dílo 

na veřejnou zakázku:

Zajištění požární vody – Oprava hráze, Rybník na Chatě I

zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. „o veřejných zakázkách“ 
(zakázka malého rozsahu)


SMLOUVA O DÍLO č. 002/2024
podle § 536 a následujících obchodního zákoníku

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami obchodní smlouva o dílo tohoto znění:

I.
Smluvní strany
1.1.
Objednatel:			MĚSTO Chřibská, 
Chřibská 197, 407 44  Chřibská
zastoupené –  Ing.Janem  Machačem – starostou města 
			bankovní spojení – ČSP, a.s., číslo účtu: 921 393 339/ 0800
	                                             IČ:  00261378
1.2.
Zhotovitel:			PETR & DCERY, Petr Marhold 
				Frindova 1184/32a, 407 46 Krásná Lípa
			bankovní spojení – ČSOB, a.s., číslo účtu: 278 546 446/ 0300 
			IČ: 885 71 823 
DIČ: CZ 7311 0323 77
				Zastoupený p.Petrem Marholdem – majitelem firmy


II.
Účel smlouvy
Účelem této smlouvy je vymezení přesných podmínek pro zhotovení a převzetí díla uvedeného v článku III. a pro určení vzájemných vztahů smluvních stran.


III.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy jsou zemní a stavební práce na akci: „Oprava hráze horní nádrže Rybníka na Chatě I, na p.p.č.595/1, k.ú. Horní Chřibská. 
Práce jsou vymezeny oceněným výkazem výměr.


IV.
Doba plnění
4.1. Zahájení prací: 	             14.října 2024 
4.2. Dokončení a předání:	20.prosince 2024 
V.
Cena díla a způsob placení
5.1. Celková cena za dílo stanovená dohodou smluvních stran dle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách a souvisejících předpisů činí:
Cena celkem:	637.720,- Kč (vč.DPH)
5.3. Placení bude probíhat dílčím způsobem na základě skutečně provedených prací a předložených faktur. Splatnost faktur je stanovena na 14 dnů od předání faktury objednateli, případně bude vystavena jedna konečná faktura na celou zakázku ve výši celkové ceny za dílo.
5.4. Případné vícepráce budou účtovány ve stejné cenové úrovni – dle předloženého oceněného výkazu výměr, případně dle ceníku pro navrhování cen (ÚRS, RTS)
5.5. Dodavatel je plátce DPH.

VI.
Práva a povinnosti objednatele
6.1. Objednatel zajistí předání stavební připravenosti ke dni zahájení stavebních prací.
6.2. Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného díla i před uplynutím dohodnutého termínu plnění.


VII.
Práva a povinnosti zhotovitele
7.1.	Zhotovitel je povinen provést předmět smlouvy podle článku III. této smlouvy a předat jej objednateli ve lhůtě určené v článku  IV. této smlouvy.
7.2. Zhotovitel je povinen objednateli po dokončení stavby předložit doklady o likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s provedenými stavebními pracemi, atesty použitých materiálů, fotodokumentaci před zahájením prací, v průběhu realizace a po dokončení stavebních prací. 


VIII.
Záruční podmínky
8.1. Zhotovitel provede dílo ve vzorné kvalitě v souladu s obecně platnými předpisy, zákony a ČSN. 
8.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla objednateli.


IX.
Sankce
9.1. V případě nedodržení termínu dokončení díla, bude objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze smluvní ceny bez DPH za každý den prodlení.
9.2. V případě neodstranění závad zjištěných v průběhu provádění prací v termínech stanovených objednatelem, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,5%  ze smluvní ceny bez DPH za každý den prodlení.
9.3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5%  ze smluvní ceny bez DPH za každý den prodlení pro případ, že odstraňování prokazatelně zjištěných vad v záruční lhůtě, nebude zhotovitelem zahájeno do 14 dnů od jejich nahlášení zhotoviteli.


X.
Závěrečná ustanovení
10.1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Obchodního zákoníku.
10.2. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
10.3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
10.4. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad a s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
10.5. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet dle výkazu výměr.


V Chřibské dne 11. 10. 2024
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