SMLOUVA O DÍLO

SD/2025/0060

Objednatel	Dodavatel

Statutární město Jablonec nad Nisou	Název firmy: KOREPO spol. s.r.o.

Mírové náměstí 19	adresa: Ještědská 84/130, Liberec

PSČ 466 01	PSČ: 460 08

IČO: 00262340	IČO: 24730319

DIČ: CZ00262340	DIČ: CZ24730319

číslo účtu: 121451/0100	kontaktní osoba: Ing. Kryštof Skrbek

bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou 	tel.: 731 489 277

kontaktní osoba: Ing. Jitka Fantová 	e-mail: info@korepo.cz

tel.: 483 357 249

e-mail: fantova@mestojablonec.cz

I.

Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je oprava plochy garážového stání v hasičské zbrojnici v Kokoníně o velikosti plochy 93 m2 dle nabídky č. 25-1004. Oprava podlahové plochy zahrnuje:

- oprava vjezdu a vytvoření nájezdového klínu

  - vybourání a likvidace stávajícího ukončovacího profilu,

  - vybourání stávající betonové podlahové konstrukce (mezi vraty a ukončovacím profilem),

  - dodávka a montáž ukončovacího Fe/Zn „L“ profilu 50/50/5 mm, délky 2,6 bm,

  - doplnění chybějící podlahové konstrukce plastbetonem

- příprava podkladu:

- sesponkování trhlin,

- lokální oprava výtluků plastbetonem,

- vytvoření nájezdového klínu dveří – 1 ks,

- rekonstrukce schodu a navazujícího soklu,

- podlahová protiskluzová epoxid-křemičitá bezespárá štěrkovaná konstrukce KOREPO:

- plošné přebroušení podkladní konstrukce,

- odstranění prachu,

- materiál - epox. tmel,

- vytmelení drobných spár a drobných výtluků,

- materiál - stěrkovaná epoxid-křemičitá penetrace,

- materiál - sušený křemičitý písek,

- nastěrkování penetrace vč. zásypu křemičitým pískem,

- přebroušení zasypané penetrace parketovou bruskou, odstranění prachu,

- materiál - stěrkovaná epoxid-křemičitá nosná vrstva,

- nastěrkování nosné vrstvy,

- přebroušení nosné vrstvy parketovou bruskou, odstranění prachu,

- materiál - válečkovaná epox. krycí vrstva šedé barvy RAL 7040,

- naválečkování krycí vrstvy.

- Podmínky provedení díla:

- Objednatel zajistí při realizaci a 7 dní po provedení realizace díla celodenní teplotu v garážovém stání min. + 15 stupňů Celsia.

II.

Termín plnění

Realizace díla bude provedena v rámci jedné etapy dle klimatických podmínek nejpozději do 30. 5. 2025.

III.

Cena a platební podmínky

- Cena za předmět plnění činí 105 338 Kč bez DPH

- Splatnost faktury (bez ohledu na datum uvedený na faktuře) je 30 dní ode dne, kdy byla doručena na podatelnu MMJN (prostřednictvím datové schránky wufbr2a nebo na epodatelna@mestojablonec.cz).

IV.

Záruční doba

K provedenému dílu poskytuje dodavatel záruční dobu v délce 36 měsíců od předání a převzetí díla.

V.

Závěrečná ustanovení

- Vztahy dle této smlouvy se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.

- Tato smlouva bude uveřejněna v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a lze je zveřejnit stanoveným způsobem bez omezení či zvláštních podmínek.

V Jablonci nad Nisou dne:	                                                V  dne:

………………………….…                                                             ………………………………

Mgr. Jana Matěchová

vedoucí kanceláře primátora       						 za dodavatele

………………………………..

Bc. Vratislav Pavlín

vedoucí oddělení krizového řízení

za věcnou správnost: …………………………….