**SMLOUVA O DÍLO**

**SD/2025/0060**

**Objednatel Dodavatel**

Statutární město Jablonec nad Nisou Název firmy: KOREPO spol. s.r.o.

Mírové náměstí 19 adresa: Ještědská 84/130, Liberec

PSČ 466 01 PSČ: 460 08

IČO: 00262340 IČO: 24730319

DIČ: CZ00262340 DIČ: CZ24730319

číslo účtu: 121451/0100 kontaktní osoba: Ing. Kryštof Skrbek

bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou tel.: 731 489 277

kontaktní osoba: Ing. Jitka Fantová e-mail: [info@korepo.cz](mailto:info@korepo.cz)

tel.: 483 357 249

e-mail: fantova[@mestojablonec.cz](mailto:XYXYXYX@mestojablonec.cz)

**I.**

**Předmět smlouvy**

1. Předmětem smlouvy je oprava plochy garážového stání v hasičské zbrojnici v Kokoníně o velikosti plochy 93 m2 dle nabídky č. 25-1004. Oprava podlahové plochy zahrnuje:

* oprava vjezdu a vytvoření nájezdového klínu
  + vybourání a likvidace stávajícího ukončovacího profilu,
  + vybourání stávající betonové podlahové konstrukce (mezi vraty a ukončovacím profilem),
  + dodávka a montáž ukončovacího Fe/Zn „L“ profilu 50/50/5 mm, délky 2,6 bm,
  + doplnění chybějící podlahové konstrukce plastbetonem
* příprava podkladu:
* sesponkování trhlin,
* lokální oprava výtluků plastbetonem,
* vytvoření nájezdového klínu dveří – 1 ks,
* rekonstrukce schodu a navazujícího soklu,
* podlahová protiskluzová epoxid-křemičitá bezespárá štěrkovaná konstrukce KOREPO:
* plošné přebroušení podkladní konstrukce,
* odstranění prachu,
* materiál - epox. tmel,
* vytmelení drobných spár a drobných výtluků,
* materiál - stěrkovaná epoxid-křemičitá penetrace,
* materiál - sušený křemičitý písek,
* nastěrkování penetrace vč. zásypu křemičitým pískem,
* přebroušení zasypané penetrace parketovou bruskou, odstranění prachu,
* materiál - stěrkovaná epoxid-křemičitá nosná vrstva,
* nastěrkování nosné vrstvy,
* přebroušení nosné vrstvy parketovou bruskou, odstranění prachu,
* materiál - válečkovaná epox. krycí vrstva šedé barvy RAL 7040,
* naválečkování krycí vrstvy.

1. Podmínky provedení díla:

Objednatel zajistí při realizaci a 7 dní po provedení realizace díla celodenní teplotu v garážovém stání min. + 15 stupňů Celsia.

**II.**

**Termín plnění**

Realizace díla bude provedena v rámci jedné etapy dle klimatických podmínek nejpozději do 30. 5. 2025.

**III.**

**Cena a platební podmínky**

1. Cena za předmět plnění činí 105 338 Kč bez DPH
2. Splatnost faktury (bez ohledu na datum uvedený na faktuře) je 30 dní ode dne, kdy byla doručena na podatelnu MMJN (prostřednictvím datové schránky wufbr2a nebo na epodatelna@mestojablonec.cz).

**IV.**

**Záruční doba**

K provedenému dílu poskytuje dodavatel záruční dobu v délce 36 měsíců od předání a převzetí díla.

**V.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Vztahy dle této smlouvy se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.
3. Tato smlouva bude uveřejněna v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a lze je zveřejnit stanoveným způsobem bez omezení či zvláštních podmínek.

V Jablonci nad Nisou dne: V  dne:

*………………………….…*  ………………………………

Mgr. Jana Matěchová

vedoucí kanceláře primátora za dodavatele

………………………………..

Bc. Vratislav Pavlín

vedoucí oddělení krizového řízení

za věcnou správnost: …………………………….