

*JJJ* Povodí Ohře

SK - PROJEKT

Naše zn.: POH/03707/2025

Vyřizuje: Velichov 4

TMeol.b:il: 363 01 Ostrov nad Ohří

E-mail:

Datum: 22.01.2025

Kontaktní adresa:

Povodí Ohře, státní podnik, závod Chomutov, Spořická 4949, 430 46 Chomutov

**OBJEDNÁVKA**

Číslo objednávky: 202754/1/2025

Požadovaný termín dodání: 25.06.2025

Předpokládaná cena Kč bez DPH: 72 000,00

DlHM inv. č.: 85644

**Žádáme o vystavení daňového dokladu (faktury), lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) je 30 dní ode dne doručení objednateli.**

**Dále žádáme o potvrzení a vrácení kopie objednávky.**

Na základě vzájemné domluvy a předložené nabídky ze dne 10.1.2025 o Vás objednáváme zpracování projektové dokumentace opravy vnitřního železobetonového povrchu dvou komor rychlouzávěrů.

Projektová dokumentace bude obsahovat: technickou zprávu, výkresovou část, oceněný a slepý výkaz výměr.

Dokumentace bude řešit nutný rozsah opravy železobetonových konstrukcí: celoplošná a lokální sanace, včetně lokálního zapravení hlubších kaveren.

V průběhu zpracování dokumentace bude umožněna podrobná prohlídka (2x dle potřeby) místa realizace sanace. Dále bude zorganizován min. 2x výrobní výbor a z toho 1 bude závěrečný s projednáním připomínek ke zpracované dokumentaci.

Zhotovitel dokumentace navrhne termín pro konání výrobních výborů a zástupce objednatele je zorganizuje. Zhotovitel vyhotoví záznamy z jednání.

Před závěrečným projednání zhotovitel dokumentaci elektronicky zašle zástupci objednatele, který zajistí připomínky od kolegů a předá je zhotoviteli k zapracování před závěrečným výrobním výborem. Po úspěšném uzavření závěrečného VV zhotovitel zajistí kompletaci díla. Kompletní dílo bude předáno zástupci objednatele elektronicky pro následné projednání v investiční komisi objednatele. Zhotovitel se zúčastní projednání v IK ZCV objednatele. Po úspěšném projednání a schválení díla, předá zhotovitel zástupci objednatele v termínu do 5 pracovních dnů 3 tištěná paré kompletní dokumentace a digitální podobu díla na nosičích dat.

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s příslušnými platnými předpisy a technickými normami.



[emailpoh@poh.cz](mailto:emailpoh@poh.cz) webwww.poh.cz

**IČO** 70889988

**DIČ** CZ70889988

**Bankovní spojení**

KB, a. s„ č. ú. 9137441/0100

ČNB, č. ú. 108441/0710

Bezručova 4219 **tel**+420 474 636111

43003 Chomutov **ID datové schránky** 7ptt8gm

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č 13052

Termíny:

*JJJ* Povodí Ohře

**1. dílčí termín:** předání kompletního díla (elektronicky) pro projednání na ZVV: nejpozději do **31.5.2025**

**konečné plnění:** předání a převzetí kompletní dokumentace po schválení v investiční komisi: **5 pracovních dnů po schválení v IK ZCV**.

Zástupce objednatele:

Fakturujte prosím na adresu: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov. Fakturu lze zaslat elektronicky na e-mail adresu: [faktury-zcv@poh.cz](mailto:faktury-zcv@poh.cz)

Předložená cenová nabídka je nedílnou součástí této objednávky.

V Chomutově 23.1.2025 vedoucí technické skupiny, ZŘZ





[emailpoh@poh.cz](mailto:emailpoh@poh.cz) webwww.poh.cz

**IČO** 70889988

**DIČ** CZ70889988

**Bankovní spojení**

KB, a. s„ č. ú. 9137441/0100

ČNB, č. ú. 108441/0710

Bezručova 4219 **tel**+420 474 636111

43003 Chomutov **ID datové schránky** 7ptt8gm

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č 13052