**Dodatek č. 1 ke**

**SmlouvĚ o POSKYTOVÁNÍ LICENCE, PROVOZU A TECHNICKÉ SERVISNÍ PODPOŘE**

„SbÍRKOVÝ EVIDENCNÍ SYSTÉM NZM“

I.

#### **Smluvní strany**

1. **Národní zemědělské muzeum, s. p. o.**

Se sídlem: Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7 – Letná

Zastoupeno: xxx

IČ: 75075741

DIČ CZ 75075741

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

*(dále jen „objednatel“)*

a

1. **Axiell s.r.o.**

Se sídlem: Na Radosti 106/64, 155 21 Praha 5 – Zličín

Zastoupena: xxx

IČ: 24127582

DIČ: CZ24127582

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 181091

*(dále jen „poskytovatel“)*

**II.**

#### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany souhlasně potvrzují, že dne 24.1.2025 uzavřeli Smlouvu č. SML31/010/2025 (dále jen „Smlouva“).
2. Z důvodu časově delšího hodnocení nabídek, které objednatel nemohl s náležitou péčí předvídat, se v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek smluvní strany dohodly na změně přílohy č. 2 Smlouvy, která nově zní následovně:

**Příloha č. 2 – Harmonogram prací**

Harmonogram je možno měnit na základě prosté dohody stran, vyjma zvýrazněných bodů, které je možno měnit pouze formou dodatku ke smlouvě

|  |  |
| --- | --- |
| Zpracování implementačního projektu | Nejpozději do 15.3.2025 |
| Dodávka implementace díla dle implementačního projektu včetně migrace dat ze stávající aplikace objednatele | Nejpozději do 31.5.2025 |
| Zahájení zkušebního provozu | Nejpozději 1. 6. 2025 |
| Ukončení zkušebního provozu | Nejpozději do 31.09.2025 |
| Proškolení zaměstnanců objednatele | Nejpozději do 31.05.2025 |
| **Předání řádně dokončeného díla na základě akceptačního protokolu** | **Nejpozději do 31.9.2025** |

1. Smluvní strany se dále dohodly, že v čl. V. smlouvy se bez náhrady ruší odst. 5.

**III.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy zůstávají nedotčena a jsou nadále v platnosti v původním znění. V případě rozporu mají ustanovení tohoto dodatku přednost před ustanoveními Smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Podléhá-li dodatek povinnosti uveřejnění v registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Uzavírá-li se dodatek v listinné podobě, vyhotovují se 3 vyhotovení s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Uzavírá-li se dodatek v elektronické podobě, sdílejí smluvní strany originální vyhotovení, ke kterému jsou připojeny elektronické podpisy obou smluvních stran, a to zaručené založené na kvalifikovaném certifikátu.
4. Dodatek byl sepsána na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran, prosté všeho omylu. Na důkaz shora uvedeného smluvní strany níže připojují své vlastnoruční podpisy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Praze dne |  | V Praze dne |
|  |  |  |
| za objednatele |  | za poskytovatele |