Dodatek č. 1 ke

SmlouvĚ o POSKYTOVÁNÍ LICENCE, PROVOZU A TECHNICKÉ SERVISNÍ PODPOŘE

„SbÍRKOVÝ EVIDENCNÍ SYSTÉM NZM“

I.

#### Smluvní strany

- Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Se sídlem: 		Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7 – Letná

Zastoupeno:		xxx

IČ:		          		75075741

DIČ			CZ 75075741

Bankovní spojení: 		xxx

Číslo účtu: 	 	xxx

(dále jen „objednatel“)

a

- Axiell s.r.o.

Se sídlem: 	Na Radosti 106/64, 155 21 Praha 5 – Zličín

Zastoupena:	xxx

IČ:	24127582

DIČ:	CZ24127582

Bankovní spojení:	xxx

Číslo účtu:	xxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 181091

(dále jen „poskytovatel“)

II.

#### Úvodní ustanovení

- Smluvní strany souhlasně potvrzují, že dne 24.1.2025 uzavřeli Smlouvu č. SML31/010/2025 (dále jen „Smlouva“).

- Z důvodu časově delšího hodnocení nabídek, které objednatel nemohl s náležitou péčí předvídat, se v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek smluvní strany dohodly na změně přílohy č. 2 Smlouvy, která nově zní následovně:

Příloha č. 2 – Harmonogram prací

Harmonogram je možno měnit na základě prosté dohody stran, vyjma zvýrazněných bodů, které je možno měnit pouze formou dodatku ke smlouvě

| Zpracování implementačního projektu | Nejpozději do 15.3.2025 |
| --- | --- |
| Dodávka implementace díla dle implementačního projektu včetně migrace dat ze stávající aplikace objednatele | Nejpozději do 31.5.2025 |
| Zahájení zkušebního provozu | Nejpozději 1. 6. 2025 |
| Ukončení zkušebního provozu | Nejpozději do 31.09.2025 |
| Proškolení zaměstnanců objednatele | Nejpozději do 31.05.2025 |
| Předání řádně dokončeného díla na základě akceptačního protokolu | Nejpozději do 31.9.2025 |

- Smluvní strany se dále dohodly, že v čl. V. smlouvy se bez náhrady ruší odst. 5.

III.

#### Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy zůstávají nedotčena a jsou nadále v platnosti v původním znění. V případě rozporu mají ustanovení tohoto dodatku přednost před ustanoveními Smlouvy.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Podléhá-li dodatek povinnosti uveřejnění v registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

- Uzavírá-li se dodatek v listinné podobě, vyhotovují se 3 vyhotovení s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Uzavírá-li se dodatek v elektronické podobě, sdílejí smluvní strany originální vyhotovení, ke kterému jsou připojeny elektronické podpisy obou smluvních stran, a to zaručené založené na kvalifikovaném certifikátu.

- Dodatek byl sepsána na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran, prosté všeho omylu. Na důkaz shora uvedeného smluvní strany níže připojují své vlastnoruční podpisy.

| V Praze dne |  | V Praze dne |
| --- | --- | --- |
| za objednatele |  | za poskytovatele |