DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. A-002887-00

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

na akci

„Sokolovna – oprava kotelny“

- SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:			Město Sušice

se sídlem :			Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

IČO :				00256129

DIČ :				CZ00256129

zastoupený :			Bc. Petrem Mottlem, starostou města

bankovní spojení :		Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu :			5070462/0800

e-mail :				podatelna@mususice.cz

tel. :				376 540 111

fax. :				376 540 112

ve věcech technických:		Ing. Jan Vošalík, investiční technik, odbor majetku a rozvoje města, 				jvosalik@mususice.cz, +420 724 181 599

(dále jen objednatel)

# a

# 2. Zhotovitel:   			Jindřich Lachout MonTop

se sídlem :			Višňová 130, Chotoviny – Červené Záhoří, 391 37

adresa pro doručování:		Hlinická 1508/9, Tábor, 390 02

IČO :				10327991

DIČ :				CZ5703301285

zastoupený :			Jindřichem Lachoutem

bankovní spojení :		Komerční banka, a.s.

číslo účtu :			98543301/0100

e-mail :				lachout@montoptabor.cz

tel.:				+420 381 279 120

fax.:				---

(dále jen zhotovitel)

- PODKLADY PRO UZAVŘENÍ DODATKU

1. Cenová kalkulace víceprací zhotovitele včetně položkového rozpočtu, předložená zhotovitelem dne 13.7.2017

2. Projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby: „Sokolovna – oprava ÚT, rev. 1“, zpracovaná  v 03/2017 Ing. Gustavem Svobodou, Ing. Jiřím Kojzarem a Janem Sedláčkem.

- PŘEDMĚT DODATKU

Tímto smluvním dodatkem se po dohodě smluvních stran upravuje smlouva o dílo č. A-002887-00 ze dne 22.5.2017 následovně:

Předmět smlouvy (díla) se rozšiřuje o provedení víceprací, které nebylo možné ve fázi projektu předvídat. Hlavním důvodem je, že se jedná o historickou stavbu, u které není úplný přehled o polohách a trasách vedení kabelů a potrubí a o samotných konstrukcích a jejich stavu pod povrchem. Z důvodu provozního vytížení a dále historické a estetické hodnoty objektu nemohly být v rámci projektu prováděny sondy.

Zejména se jedná o: drobné úpravy na otopné soustavě v objektu (výměny armatur, oprava lokálních poškození), úpravy vedení kabeláže pro ovládání ventilů otopných těles s důrazem na zachování estetiky prostor (zasekání pod omítku a vedení za dřevěným obkladem v 1.NP, hlavní trasy přesunuty do suterénu), veškeré měděné potrubí bylo z důvodu galvanického působení vyměněno za ocelové, na balkoně ve 2.NP byla nahrazena dvě poškozená litinová článková otopná tělesa a byly provedeny úpravy po vybouraných teplovzdušných jednotkách. V dodatku jsou dále zohledněny bourací a drobné stavební práce, související s výše uvedenými úpravami, jejichž potřeba nastala až během vlastního provádění.

- Na základě výše uvedených požadavků na změnu rozsahu předmětu plnění se upravuje cena díla. Původní cena za dílo se navyšuje o částku 104.393,60 Kč bez DPH.

- ZMĚNY ZNĚNÍ VE SMLOUVÉ O DÍLO

3.1.  Tímto smluvním dodatkem se mění znění čl. II. PODKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY, který nově zní takto:

1. Výzva k podání cenové nabídky z 4/2017, včetně všech příloh

2. 	Cenová nabídka zhotovitele včetně položkového rozpočtu ze dne 24.4.2017.

3. 	Projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby s názvem „Sokolovna – oprava ÚT, rev. 1“, zpracovaná  v 03/2017 Ing. Gustavem Svobodou, Ing. Jiřím Kojzarem a Janem Sedláčkem

4. 	Provádění díla může probíhat výhradně podle podkladů a plánů, které byly odsouhlaseny objednatelem nebo jeho zástupci.

5. Cenová kalkulace víceprací zhotovitele včetně položkového rozpočtu, předložená zhotovitelem dne 13.7.2017.

3.2.  Tímto smluvním dodatkem se mění znění čl. V. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, bod 1., který nově zní takto:

1. Smluvní strany se dohodly, že cena veškerých plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává v celkové výši 1.744.521,79 Kč bez DPH, tj. 2.110.871,37 Kč vč. DPH ve výši 21%.

  - Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento smluvní dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. A-002887-00 ze dne 22.5.2017.

2. Tento smluvní dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

3. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto smluvního dodatku. Tento smluvní dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

4. Tento smluvní dodatek je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

5. Dodatek č. 1 byl schválen radou města dne 24.7.2017, usnesením č. 467.

- PŘÍLOHY

- Cenová kalkulace víceprací zhotovitele včetně položkového rozpočtu, předložená zhotovitelem dne 13.7.2017

za objednatele:							za zhotovitele:

v Sušici dne 27.7.2017						v Sušici dne 2.8.2017

_______________________________				______________________________

Bc. Petr Mottl, starosta města Sušice 				Jindřich Lachout