Číslo smlouvy objednatele: 003253

Číslo smlouvy zhotovitele:

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor na akci: „Budova č. 48 stavební úpravy lůžkového oddělení ORL“ dle § 2586 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

- SMLUVNÍ STRANY

Objednatel			          :	   Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

Sídlo	:	Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín

Statutární orgán	:	Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva

Ing. Martin Déva, člen představenstva

b) ve věcech technických	:	xxxxxxxxxxxxxxx, náměstek pro investice

xxxxxxxxxxxxxxxx, technik oddělení investic

IČO	:	27661989

DIČ	:	CZ 27661989

Bankovní ústav	:	ČSOB, a.s.

Číslo účtu	:	600800300/0300

Telefon	:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky 	:	upjeuej

E-mail	:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapsána v OR u KS v Brně oddíl B., vložka 4437

| Zhotovitel: |  | Semela Ateliers s.r.o. |
| --- | --- | --- |
| Sídlo: |  | Uherskobrodská 962, 763 26 Luhačovice |
| Statutární orgán: |  |  |
| Zapsán v obchodním rejstříku: |  | C 99730 vedená u Krajského soudu v Brně |
| Osoby oprávněné jednat |  |  |
| - ve věcech smluvních: |  | Ing. Arch. Pavel Šánek, jednatel společnosti Ing. Arch. Monika Zvonková, jednatel společnosti |
| - ve věcech technických: |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| IČO: |  | 06045090 |
| DIČ: |  | CZ 06045090 |
| Číslo účtu: |  | 5538002/5500 |
| Telefon: |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| E-mail: |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| ID DS: |  | rzbhwez |

- PREAMBULE

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 1. 10. 2024 uzavřely smlouvu o dílo č. 003253 (dále jen „Smlouvu“) na zhotovení projektové dokumentace a autorský dozor na akci „Budova č. 48 stavební úpravy lůžkového oddělení ORL“ (dále jen „Dílo“).

  - Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna rozsahu, termínů a ceny Díla uvedených v čl.4 Termíny a místo plnění odst. 3, 4 a čl. 6. Cena díla odst. 6.2.3 Smlouvy. Důvodem změny rozsahu, termínů a ceny jsou požadavky Objednatele z části na změnu technologie chlazení a s tím souvisejících profesí.

- ZMĚNA SMLOUVY

  - Čl. 4 Smlouvy odst. 1, 3 a 4 ve znění:

1.	Předání DSP dle čl. 3.1 v termínu do 90 kalendářních dní od účinnosti smlouvy.

3.	Předání projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) dle čl. 3.3 v termínu do 90 kalendářních dnů od obdržení výzvy Objednatele na zpracování příslušného stupně projektové dokumentace.

4.	Předání PD interiéru dle čl. 3.4 v termínu do 90 kalendářních dnů od obdržení výzvy   Objednatele na zpracování příslušného stupně projektové dokumentace od zástupce objednatele.

- se ruší a nahrazuje zněním:

- Předání DSP dle čl. 3.1 v termínu do 120 kalendářních dní od účinnosti smlouvy.

3.	Předání projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) dle čl. 3.3 v termínu do 120 kalendářních dnů od obdržení výzvy Objednatele na zpracování příslušného stupně projektové dokumentace.

4.	Předání PD interiéru dle čl. 3.4 v termínu do 120 kalendářních dnů od obdržení výzvy Objednatele na zpracování příslušného stupně projektové dokumentace od zástupce objednatele.

  - Čl. 6 odst. 6.1. Smlouvy ve znění:

- 6.1	Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí:

Celkem 			840.000,- Kč (bez DPH)

DPH: 			176.400,- Kč

Celkem s DPH  		1 016 400,- Kč (vč. 21% DPH)

(slovy: jedenmilionšestnácttisícčtyřistakorun českých)

- se ruší a nahrazuje zněním:

- 6.1	Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí:

- Celkem			  950 000,- Kč (bez DPH)

- DPH			 199 500,- Kč

Celkem s DPH       1 149 500,- Kč (vč. 21% DPH)

(slovy: jedenmilionstočtyřicetdevěttisícpětset korun českých)

  - Čl. 6 odst. 6.2. a níže uvedené odstavce Smlouvy ve znění:

- 6.2.1.	 Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) dle čl. 3.1 činí 320.000,- Kč (bez  DPH), DPH 21 % 67.200,- Kč, cena včetně DPH 387.200,- Kč;

- 6.2.3.	Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) a soupisy prací dle čl. 3.3. činí 320.000,- Kč (bez DPH), DPH 21 % 67.200,-Kč, cena včetně DPH 387.200,- Kč;

    - Výkon Autorského dozoru projektanta při realizaci stavby dle čl. 3.5. činí 40.000,- Kč (bez DPH), DPH 21 % 8.400,-Kč, cena včetně DPH 48.400,-Kč;

se ruší a nahrazují zněním:

- 6.2.1.	Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) dle čl. 3.1 činí 355.000,- Kč (bez  DPH), DPH 21 % 79.550,- Kč, cena včetně DPH 434.550,- Kč;

- 6.2.3.	Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) a soupisy prací dle čl. 3.3. činí 385.000,- Kč (bez DPH), DPH 21 % 80.850,-Kč, cena včetně DPH 465.850,- Kč;

    - Výkon Autorského dozoru projektanta při realizaci stavby dle čl. 3.5. činí 50.000,- Kč (bez DPH), DPH 21 %10.500,-Kč, cena včetně DPH 60.500,-Kč;

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

  - Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

  - Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

Za objednatele:	Za zhotovitele:

Ve Zlíně dne 9. 1. 2025 el. podpis				Ve Zlíně dne 21. 1. 2025

____________________________		______________________________________

Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva			Ing. Arch. Pavel Šánek, jednatel společnosti

____________________________		______________________________________

Ing. Martin Déva, člen představenstva		Ing. Arch. Monika Zvonková, jednatel společnosti