č.j.: 2023/235-2 NAKIT č.j.: MV

**Dodatek č. 2 k DÍLČÍ SMLOUVĚ Č. 8A**

*k Rámcové dohodě na realizaci projektů kybernetické bezpečnosti financovaných z Národního plánu obnovy*

*č. j. MV-51120-14/OFSP-2023, č. j. 2023/111 NAKIT*

# Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p.

se sídlem: Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10

IČO: 04767543

DIČ: CZ04767543

zastoupen: xxx

právně jednající xxx

zapsán v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 77322 bankovní spojení: xxx, č. ú.: xxx

*na straně jedné (dále jen* ***„Dodavatel“****)*

a

# Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

IČO: 00007064

DIČ: CZ00007064

zastoupen: xxx

bankovní spojení: xxx, č. ú.: xxx

*na straně druhé (dále jen* ***„Objednatel“****)*

*(dále jednotlivě jako „****Smluvní strana****“, nebo společně jako „****Smluvní strany****“)*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku k Dílčí smlouvě č. 8A ze dne 20. srpna 2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 3.1.2025, (dále jen „**Smlouva**“) tento dodatek č. 2 (dále jen

„**Dodatek**“) v následujícím znění:

# Článek 1 Předmět Dodatku

* 1. Smluvní strany uzavřely Smlouvu, jejíž předmět je definován v čl. 1 odst. 1.1 Smlouvy.
	2. Předmětem Dodatku je prodloužení termínu realizace Předmětu plnění (jak je tento pojem definován v odst. 1.1 Smlouvy) z důvodu zrušení Veřejné zakázky na základě ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) zákona, neboť v průběhu zadávacího řízení v návaznosti na podané nabídky identifikoval Dodavatel své pochybení spočívající v uvedení nesprávné předpokládané hodnoty veřejné zakázky (a zároveň tedy i cenového stropu Rámcové dohody). Tato částka je zjevně nedostatečná k uspokojení plánovaných potřeb Objednatele. Objednatel bere na vědomí, že ujednání v tomto dodatku nemají jakýkoliv vliv na činnosti již realizované Dodavatelem dle této Smlouvy a jeho nárok na jejich zaplacení.
	3. Smluvní strany se dohodly na rozšíření Předmětu plnění o provedení úpravy zadávací dokumentace na základě dotazů dodavatelů v původním VŘ na dodávku loadbalancerů pro DCeGOV a o realizaci nového VŘ.
	4. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly, že v článku 2 odst. 2.1 Smlouvy se věta první ruší a nahrazuje se zněním:

*„Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, Dodavatel je povinen upravit zadávací dokumentaci nejpozději do 20.2.2025 a zrealizovat VŘ nejpozději do 39 kalendářních dní ode dne schválení zadávací dokumentace dle čl. 3 odst. 3.22 Smlouvy Objednatelem, přičemž VŘ je realizováno řádně a včas zveřejněním podepsaných smluvních dokumentů s vybraným dodavatelem (vítězným dodavatelem zadávacího řízení) v registru smluv a oběma Smluvními stranami podepsaným Akceptačním protokolem.“*

* 1. Smluvní strany se dohodly, že za odst. 2.6 článku 2 Smlouvy se vkládá nový odstavec 2.7. ve znění následujícím:

*„Objednatel bere výslovně na vědomí, že cena dle odst. 2.6 v sobě nezahrnuje činnosti související s úpravou původní zadávací dokumentace a realizací nového VŘ. Cena těchto činností bude předmětem jednání Smluvních stran, přičemž Smluvní strany se zavazují učinit dohodu o ceně těchto činností nejpozději do termínu splnění Smlouvy dle čl. 2 odst. 2.1 Smlouvy.“*

Původní označení odst. 2.7 článku 2 Smlouvy se nově označuje jako odst. 2.8 Smlouvy.

# Článek 2

**Závěrečná ustanovení**

* 1. Veškerá ujednání nedotčena tímto Dodatkem navazují na Smlouvu a Rámcovou smlouvu a Rámcovou smlouvou a Smlouvou se řídí.
	2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek s jeho přílohou vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání. Smluvní strany po přečtení Dodatku prohlašují, že byl uzavřený po vzájemném projednání, určitě a srozumitelně, na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle. Na důkaz uvedených skutečností připojují podpisy svých oprávněných osob či zástupců.
	3. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma Smluvními stranami a v účinnost po splnění zákonné podmínky vyplývající z § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
	4. Tento Dodatek je Smluvními stranami vyhotoven a podepisován elektronicky.

V Praze dne .......................... V Praze dne ..........................

Za Objednatele: Za Dodavatele:

.......................

xxx

xxx

...................................................................

xxx

xxx

Národní agentura pro komunikační

a informační technologie, s. p.

Za Dodavatele:

...................................................................

xxx

xxx

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.