č.j.: 2023/235-2 NAKIT č.j.: MV

Dodatek č. 2 k DÍLČÍ SMLOUVĚ Č. 8A

k Rámcové dohodě na realizaci projektů kybernetické bezpečnosti financovaných z Národního plánu obnovy

č. j. MV-51120-14/OFSP-2023, č. j. 2023/111 NAKIT

# Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p.

se sídlem:	Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10

IČO:	04767543

DIČ:	CZ04767543

zastoupen:	xxx

právně jednající	xxx

zapsán v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 77322 bankovní spojení:	xxx, č. ú.: xxx

na straně jedné (dále jen „Dodavatel“)

a

# Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem:	Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

IČO:	00007064

DIČ:	CZ00007064

zastoupen:	xxx

bankovní spojení:	xxx, č. ú.: xxx

na straně druhé (dále jen „Objednatel“)

(dále jednotlivě jako „Smluvní strana“, nebo společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku k Dílčí smlouvě č. 8A ze dne 20. srpna 2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 3.1.2025, (dále jen „Smlouva“) tento dodatek č. 2 (dále jen

„Dodatek“) v následujícím znění:

# Článek 1 Předmět Dodatku

  - Smluvní strany uzavřely Smlouvu, jejíž předmět je definován v čl. 1 odst. 1.1 Smlouvy.

  - Předmětem Dodatku je prodloužení termínu realizace Předmětu plnění (jak je tento pojem definován v odst. 1.1 Smlouvy) z důvodu zrušení Veřejné zakázky na základě ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) zákona, neboť v průběhu zadávacího řízení v návaznosti na podané nabídky identifikoval Dodavatel své pochybení spočívající v uvedení nesprávné předpokládané hodnoty veřejné zakázky (a zároveň tedy i cenového stropu Rámcové dohody). Tato částka je zjevně nedostatečná k uspokojení plánovaných potřeb Objednatele. Objednatel bere na vědomí, že ujednání v tomto dodatku nemají jakýkoliv vliv na činnosti již realizované Dodavatelem dle této Smlouvy a jeho nárok na jejich zaplacení.

  - Smluvní strany se dohodly na rozšíření Předmětu plnění o provedení úpravy zadávací dokumentace na základě dotazů dodavatelů v původním VŘ na dodávku loadbalancerů pro DCeGOV a o realizaci nového VŘ.

  - Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly, že v článku 2 odst. 2.1 Smlouvy se věta první ruší a nahrazuje se zněním:

„Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, Dodavatel je povinen upravit zadávací dokumentaci nejpozději do 20.2.2025 a zrealizovat VŘ nejpozději do 39 kalendářních dní ode dne schválení zadávací dokumentace dle čl. 3 odst. 3.22 Smlouvy Objednatelem, přičemž VŘ je realizováno řádně a včas zveřejněním podepsaných smluvních dokumentů s vybraným dodavatelem (vítězným dodavatelem zadávacího řízení) v registru smluv a oběma Smluvními stranami podepsaným Akceptačním protokolem.“

  - Smluvní strany se dohodly, že za odst. 2.6 článku 2 Smlouvy se vkládá nový odstavec 2.7. ve znění následujícím:

„Objednatel bere výslovně na vědomí, že cena dle odst. 2.6 v sobě nezahrnuje činnosti související s úpravou původní zadávací dokumentace a realizací nového VŘ. Cena těchto činností bude předmětem jednání Smluvních stran, přičemž Smluvní strany se zavazují učinit dohodu o ceně těchto činností nejpozději do termínu splnění Smlouvy dle čl. 2 odst. 2.1 Smlouvy.“

Původní označení odst. 2.7 článku 2 Smlouvy se nově označuje jako odst. 2.8 Smlouvy.

# Článek 2

Závěrečná ustanovení

  - Veškerá ujednání nedotčena tímto Dodatkem navazují na Smlouvu a Rámcovou smlouvu a Rámcovou smlouvou a Smlouvou se řídí.

  - Smluvní strany prohlašují, že Dodatek s jeho přílohou vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání. Smluvní strany po přečtení Dodatku prohlašují, že byl uzavřený po vzájemném projednání, určitě a srozumitelně, na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle. Na důkaz uvedených skutečností připojují podpisy svých oprávněných osob či zástupců.

  - Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma Smluvními stranami a v účinnost po splnění zákonné podmínky vyplývající z § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

  - Tento Dodatek je Smluvními stranami vyhotoven a podepisován elektronicky.

V Praze dne ..........................	V Praze dne ..........................

Za Objednatele:	Za Dodavatele:

.......................

xxx

xxx

...................................................................

xxx

xxx

Národní agentura pro komunikační

a informační technologie, s. p.

Za Dodavatele:

...................................................................

xxx

xxx

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.