Příloha č. 3 – Harmonogram

Zahájení Díla – neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy

Geodetické zaměření stavby – 28.2.2025

Koncept PD – 31.3.2025

Dokončení díla – do 30-ti dnů od odsouhlasení a podání žádosti o Opatření obecné povahy