Dodatek č. 2

k Smlouvě o dílo

ze dne 12. 1. 2017

I.

### Smluvní strany

- Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace

Se sídlem: 	28. října 12, 741 11 Nový Jičín

Zastoupen:	PhDr. Sylva Dvořáčková - ředitelka

IČ:	00096296

DIČ:	-

Bankovní spojení: 	Komerční banka Nový Jičín

Číslo účtu: 	836801/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

- Radek Polách, zástupce ředitele, tel. +420 556 701 156, radek.polach@muzeumnj.cz

(dále jen „objednatel“)

- Obchodní firma		  SPO spol. s r.o.

Se sídlem:	Panská 395, 742 13 Studénka

Zastoupena:	Ing. Růžena Pilchová Mackovíková, jednatelka

IČ:	41035321

DIČ:	CZ41035321

Bankovní spojení:	Komerční banka Studénka

Číslo účtu:	1500146801/0100

Zapsána v obch. rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě , oddíl C, vložka 1457

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Růžena Pilchová Mackovíková tel. xxxxxx, email info@spo.cz

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 12. 1. 2017 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) na provedení stavby „Stavební úpravy rodného domu Františka Palackého v Hodslavicích“, jejímž předmětem je provedení realizace rekonstrukce objektu Rodný dům Františka Palackého v Hodslavicích.

- V době realizace stavby „Stavební úpravy rodného domu Františka Palackého v Hodslavicích“ vznikla v souvislosti se zjištěním na stavbě potřeba méněprací a víceprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k dokončení díla a pokračování v dalších etapách rekonstrukce objektu. Méněpráce a vícepráce vyplývají především ze zjištění na stavbě a nutnosti změny stavebně-technického řešení. Předmětem změny rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla SoD) jsou zejména tyto vícepráce:

- Návrh víceprací:

- Konstrukce truhlářské

- Na základě stanoviska památkové péče č.j. MSK 53633/2017/Kal ze dne 25.4.2017 byla provedena pouze repase truhlářských konstrukcí – okenních a dveřních křídel. Bylo dohodnuto provedení zasklení, oprava stávajícího kování a zárubně.

- Konstrukce zámečnické

- Na základě požadavku bezpečnosti ze strany Policie České republiky, stanoviska památkové péče č.j. MSK 53633/2017/Kal ze dne 25.4.2017 a případných zápůjček ze strany partnerských institucí byly provedeny dodávky bezpečnostních mříží vnitřních. Dále bylo dohodnuto provedení oprav historických lamp a zhotovení 1 ks repliky pro venkovní dvorek.

- Podlahy skládané

- Na základě požadavku a stanoviska památkové péče a investora bylo dohodnuto provedení povrchové úpravy podlah OIL 2K

- Terénní úpravy

- Na základě zjištěného stavu a změny stanoviska památkové péče č.j. MSK 53633/2017/Kal ze dne 25.4.2017 bylo provedeno osazování 6ks plotových desek do drážek předem osazených 7 ks sloupků.

- Vodovodní přípojka

- Na základě zjištěného stavu vedení a nevyhovujícího stavu bylo provedeno nové vedení vodovodní přípojky včetně nové dešťové kanalizace.

- Návrh méněprací:

- Konstrukce truhlářské

- Na základě zjištěného stavu dveřních konstrukcí bylo s orgány památkové péče dohodnuto pouze provedení repase a ne výroba nových dveřních částí. Viz Závazné stanovisko č.j. MSK 53633/2017/Kal ze dne 25.4.2017

- Konstrukce zámečnické

- Na základě zjištěného stavu zámečnických konstrukcí bylo upuštěno od oprav řezání plamenem.

- Terénní úpravy

- Na základě zjištěného stavu a změny stanoviska památkové péče nebylo provedeno osazování 2ks plotových desek do drážek předem osazeného 1 ks sloupku. Zároveň byl zjištěn stav kanalizační přípojky, byla vyčištěna a nebylo realizováno její trubní vedení. Na základě zjištěného stavu nebyly realizovány lapače střešních splavenin a kamenného korýtka – změna stanoviska památkové péče k nerealizaci dřevěných okapů.

- Cena sjednaných víceprací činí:

| VÍCEPRÁCE | Celkem (v Kč) |
| --- | --- |
| Cena bez DPH | 367.500,- |
| DPH (21 %) | 77.175,00 |
| Cena vč. DPH | 444.675,- |

- Cena neprovedených méněprací činí:

| MÉNĚPRÁCE | Celkem (v Kč) |
| --- | --- |
| Cena bez DPH | 171.448,40 |
| DPH (21 %) | 86.571,95 |
| Cena vč. DPH | 207.452,57 |

III.

Změna smlouvy

- S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy:

- Rozsah víceprací a méněprací sjednávají smluvní strany v rozsahu, jak vyplývá z položkových rozpočtů a rekapitulace stavby. Uvedený změny doplňují, nahrazují, případně vypouští příslušné položky Souhrnného rozpočtu stavby, který je přílohou č. 1 smlouvy o dílo.

- Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.

- Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu neprovedených méněprací a činí:

| Cena za dílo | Celkem (v Kč) |
| --- | --- |
| Cena bez DPH | 1.786.000,53 |
| DPH (21%) | 375.060,11 |
| Cena vč. DPH | 2.161.060,64 |

Změnový list č. 1 je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

IV.

Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.

- Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem Muzeum Novojičínska, p. o.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1:	Rekapitulace nákladů stavby – souhrnný rozpočet stavby

| Nový Jičín, dne 14.7.2017 |  | Ve Studénce dne 14.7.2017 |
| --- | --- | --- |
| za objednatele PhDr. Sylva Dvořáčková ředitelka Muzea Novojičínska, p.o. |  | za zhotovitele Ing. Růžena Pilchová Mackovíková jednatelka společnosti |