| OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  |  |  |  | číslo ZL: 16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | STRABAG SIS a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investor: | Statutární město Jablonec nad Nisou |  |  |  |  |  | Datum: 10.10.2024 |  |  |  |
| Název akce: „Revitalizace sídliště Šumava v Jablonci nad Nisou – 3.etapa“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob odeslání / předání datum: 15.1.2025 |  |  |  | poštou |  | e-mailem |  | faxem |  | osobně |
| Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Viz příloha |  |  |  |  |  |  |  |
| Předmět změny: A-101.1-1 - PARKOVIŠTĚ # Poplatky za skládku Likvidace nebyla prováděna formou skládkování # Základy Separační geotextilii nebyla použita Komunikace Kryty z beton dlaždic – odpočet dle zaměření skutečného provedení stavby Ostatní konstrukce a práce Obruby – odpočet dle zaměření skutečného provedení stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odstavec 4, § 222 |  | odstavec 5, § 222 |  |  | odstavec 6, § 222 |  |  |  | odstavec 7, § 222 |  |
| Oznámení vydává: STRABAG SIS a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 # Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM # Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM. Příloha: Položkový rozpočet popisu změny, geodetické zaměření. OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST; číslo ZL: 16. Zhotovitel:; STRABAG SIS a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5. Změnový list vystavil:; Ing. Marie Smištíková. Datum:; 15.1.2025. Předmět změny: A-101.1-1 - PARKOVIŠTĚ # Poplatky za skládku Likvidace nebyla prováděna formou skládkování # Základy Separační geotextilii nebyla použita Komunikace Kryty z beton dlaždic – odpočet dle zaměření skutečného provedení stavby Ostatní konstrukce a práce Obruby – odpočet dle zaměření skutečného provedení stavby. Počet připojených listů specifikací:; Počet připojených výkresů: 0. Cena méněprací bez DPH: -72 999,98 Kč; Cena víceprací bez DPH: 0,00 Kč. Výsledná cena změny bez DPH:; Nově sjednaná lhůta dokončení díla:. -72 999,98 Kč; Nemá vliv na termín dokončení.. Podpis zmocněnce objednatele:; Podpis zmocněnce zhotovitele:. Datum:; Datum:. |