### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Vývoj multifunkčního zdravotního kočárku pro postižené děti

Ev.č.:	FV20455

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešení etap (organizace) | Orientační termín ukončení etapy (měs/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2017 |  |  |  |
| 1 | Vypracování designové studie zdravotního kočárku, vytipování a konstrukce hlavních konstrukčních uzlů | PATRON Bohemia | 06/2017 |
| 2 | Konstrukce celého zdravotního kočárku | PATRON Bohemia | 12/2017 |
| 3 | Výzkum senzorového subsystému | ČVUT | 12/2017 |
| 4 | Zhotovení vzorku A zdravotního kočárku, odzkoušení jednotlivých segmentů dle příslušných norem ISO | PATRON Bohemia | 12/2017 |
| Rok 2018 |  |  |  |
| 1 | Analýza výsledků zkoušek konstrukce i senzorového subsystému. Dokončení vývoje komponent zdravotního kočárku. | PATRON Bohemia ČVUT | 05/2018 |
| 2 | Zhotovení vzorku B a odzkoušení dle norem ISO | PATRON Bohemia | 05/2018 |
| 3 | Zhotovení prototypu multifunkčního zdravotního kočárku | PATRON Bohemia ČVUT | 09/2018 |