### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Výzkum a vývoj pokročilých tepelně a akusticko izolačních materiálů na bázi odpadního textilu a přírodních vláken

Ev.č.:	FV20127

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešení etap (organizace) | Orientační termín ukončení etapy (měs/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2017 |  |  |  |
| 1 | Studium materiálové základny a stavebního trhu | RETEX a.s. VUT v Brně | Přechází do r. 2018 |
| 2 | Izolace vnitřních dělících konstrukcí | RETEX a.s. VUT v Brně | Přechází do r. 2018 |
| 3 | Izolace obvodového pláště budov | RETEX a.s. VUT v Brně | Přechází do r. 2018 |
| 4 | Izolace vodorovných dělících konstrukcí | RETEX a.s. VUT v Brně | Přechází do r. 2018 |
| 5 | Izolace pro odhlučnění technologických zařízení | RETEX a.s. VUT v Brně | Přechází do r. 2018 |
| Rok 2018 |  |  |  |
| 1 | Studium materiálové základny a stavebního trhu | RETEX a.s. VUT v Brně | 12/2018 |
| 2 | Izolace vnitřních dělících konstrukcí | RETEX a.s. VUT v Brně | Přechází do r. 2019 |
| 3 | Izolace obvodového pláště budov | RETEX a.s. VUT v Brně | Přechází do r. 2019 |
| 4 | Izolace vodorovných dělících konstrukcí | RETEX a.s. VUT v Brně | Přechází do r. 2019 |
| 5 | Izolace pro odhlučnění technologických zařízení | RETEX a.s. VUT v Brně | Přechází do r. 2019 |
|  | Rok 2019 |  |  |
| 2 | Izolace vnitřních dělících konstrukcí | RETEX a.s. VUT v Brně | Přechází do r. 2020 |
| 3 | Izolace obvodového pláště budov | RETEX a.s. VUT v Brně | Přechází do r. 2020 |
| 4 | Izolace vodorovných dělících konstrukcí | RETEX a.s. VUT v Brně | Přechází do r. 2020 |
| 5 | Izolace pro odhlučnění technologických zařízení | RETEX a.s. VUT v Brně | Přechází do r. 2020 |
|  | Rok 2020 |  |  |
| 2 | Izolace vnitřních dělících konstrukcí | RETEX a.s. VUT v Brně | 12/2020 |
| 3 | Izolace obvodového pláště budov | RETEX a.s. VUT v Brně | 12/2020 |
| 4 | Izolace vodorovných dělících konstrukcí | RETEX a.s. VUT v Brně | 12/2020 |
| 5 | Izolace pro odhlučnění technologických zařízení | RETEX a.s. VUT v Brně | 12/2020 |