- DODATEK č. 5

- ke smlouvě o dílo č. ZUS/787/2024, uzavřené dne 21.06.2024

- (dále jen „dodatek č. 5“)

S m l u v n í   s t r a n y:

- Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková

organizace

- adresa:			U Splavu 550, 739 61 Třinec

- zastoupena:

- oprávněn jednat ve věcech smluvních:

- oprávněn jednat ve věcech technických:

- oprávněn jednat ve věcech reklamací:

- IČO:				7064009

- dále jen „objednatel“

a

2.	TURČINA s. r. o.

sídlem:			Dělnická 544/53, Havířov-Prostřední Suchá, 735 64

zastoupena:

oprávněn jednat ve věcech:

- smluvních:

- technických:

- reklamací:

IČO:				25886550

DIČ:				CZ25886550

e-mail:				turcina@turcina.cz

bankovní spojení:		Moneta Money Bank

č. účtu:			231322939/0600

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I.

Preambule

- Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. ZUS/787/2024, uzavřené dne 21.06.2024, dodatku č. 1 ze dne 13.09.2024, dodatku č. 2 ze dne 22.10.2024, dodatku č. 3 ze dne 27.11.2024 a dodatku č. 4 ze dne 08.01.2025 (dále jen „smlouva“) pod názvem „Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ, Třinec, U Splavu 550 – rekonstrukce střechy“, a to v níže uvedeném rozsahu.

- V důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předpokládat,  došlo k prodloužení doby realizace o 47 dnů.

- Na základě výše uvedeného, smluvní strany uzavírají dodatek, jehož předmětem je změna závazku z původní smlouvy na veřejnou zakázku, která se nepovažuje za podstatnou změnu závazku, a to ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 a odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II.

Změna smlouvy

1.	V článku II. Doba a místo plnění se nahrazuje první věta v odstavci 2 takto:

„Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 217 dnů od protokolárního předání staveniště“.

III.

Závěrečná ujednání

- Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současné prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv

v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické, nebo listinné podobě. Dodatek vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu s tím, že objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

- O uzavření dodatku č. 5 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2025/2294 ze dne 20.01.2025.

V Třinci  ................						V Třinci ……………