### Př. 2 - Věcná náplň řešení projektu

Číslo projektu: **FX05030001\_7766**

Název příjemce: Perník manufaktury Varnsdorf, s.r.o.

Název projektu (CZ): Inovace v procesu ručního zdobení perníků

**Etapy řešení**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Etapa**  **a**  **podetapy** | **Název etapy** | Termín ukončení etapy |
| rok 2024 | | |
| **1.** | **Výroba nové technologie** | 09/2024 |
| 1.1. | Objednávka | 01/2024 |
| 1.2. | Výroba nové technologie na míru dle konkrétních potřeb uchazeče | 12/2024 |
| **2.** | **Instalace nové technologie do výroby** | 02/2025 |
| 2.1. | Instalace na místě | 02/2025 |
| 2.2. | Školení zaměstnanců a obsluhy stroje | 10/2024 |
| 2.3. | Zkušební provoz | 11/2024 |
| 2.4. | Odladění případných nepřesností | 12/2024 |
| 2.5. | Začlenění do plného provozu | 12/2024 |
|  | rok 2025 |  |
| **2.** | **Instalace nové technologie do výroby** | 02/2025 |
| 2.1. | Instalace na místě | **02**/202**5** |