PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

č. 80/2025

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění

I.

Smluvní strany

Město Jindřichův Hradec

IČ: 00246875

DIČ: CZ00246875

Se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

Zastoupené starostou města Mgr. Ing. Michalem Kozárem, MBA, ve věcech smluvních

Ing. Karlem Hronem, ve věcech technických

Pavlem Hryzákem, ve věcech realizace

e-mail: hryzak@jh.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Jindřichův Hradec

Číslo účtu: 27-0603140379/0800

/dále jen příkazce/

a

Jméno a příjmení/Název: Mgr. Martin Ujhelyi

Zastoupen: Mgr. Martin Ujhelyi

IČ: 19391269

DIČ:  není plátce DPH

Se sídlem: xxxxx

Osoba(y) odpovědná(é), obor Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava:

Mgr. Martin Ujhelyi ČKAIT: číslo osvědčení xxxxx, v seznamu ČKAIT vedeno pod číslem xxxx

Kontaktní spojení: telefon: xxxxx, e-mail: xxxx

Bankovní spojení: xxxxxx

/dále jen příkazník/

II.

Výchozí údaje a podklady

- Výchozí údaje

Název stavby/díla:

Rekonstrukce ulice 28. října a Zborovská, Jindřichův Hradec

Místo stavby/díla:

Stavba se nachází v okrese Jindřichův Hradec (CZ0313) na pozemcích katastrálního území Jindřichův Hradec (660523) a města Jindřichův Hradec (545881) a řeší kompletní rekonstrukci těchto ulic:

- ulice Zborovská - v úseku od křižovatky s ulicí U Nemocnice po křižovatku s ulicí Vídeňská

- ulice 28. října – v úseku od křižovatky s ulicí Zborovská po křižovatku s ulicí Václavská

Investor stavby/díla – stavebník:

Město Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, IČ: 00246875

Zhotovitel stavby/díla:

SWIETELSKY stavební s.r.o.,

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČ: 480 35 599

Projektant stavby:

Support design, s.r.o., Tyršova 269, Žatec 43801, IČ: 07773030

BLAHOPROJEKT s.r.o., Čechova 727, 370 01 České Budějovice, IČ: 02451379

- Výchozí podklady

- Dokumentace předaná příkazníkovi při podpisu smlouvy:

- Projektová dokumentace (DSP+ZDS/PDPS) „Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ulice Zborovská, Jindřichův Hradec“, zakázkové číslo 202241 z 06/2022;

- Projektová dokumentace (PDPS) „Rekonstrukce ulice 28. října, Jindřichův Hradec“, zakázkové číslo 19-005-2 z 06/2020

- Stavební povolení (vydal):

- Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor dopravy, č.j.: DOP/4087/24/An, na stavbu s názvem „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice Zborovská, Jindřichův Hradec – SO 101 Komunikace a DZ“

- Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor životního prostředí, č.j.: OŽP/59104/2023, na stavbu s názvem „Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ulice Zborovská, Jindřichův Hradec“

- Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor dopravy, č.j.: DOP/20970/24/An, na stavbu s názvem „Rekonstrukce 28. října, Jindřichův Hradec, SO 100 – Komunikace“

- Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor životního prostředí, č.j.: OŽP/65881/2023/IN-456, na stavbu „Rekonstrukce ulice 28. října, Jindřichův Hradec“

- Územní rozhodnutí (vydal):

– Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor výstavby a územního plánování, č.j.: VÚP/67214/23/Ša, na stavbu s názvem „Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ulice Zborovská, Jindřichův Hradec – SO 400 Úprava veřejného osvětlení“

- Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor výstavby a územního plánování, č.j.: VÚP/44253/23/Ša, na stavbu s názvem „Rekonstrukce ulice 28. října, Jindřichův Hradec – SO 400 Elektro a sdělovací objekty“

- Smlouva o dílo se zhotovitelem stavby ze dne 10.4.2024 číslo smlouvy 0267/2024 včetně položkového rozpočtu a seznamu poddodavatelů,

- Příkazník tímto prohlašuje, že byl před podpisem smlouvy podrobně seznámen s projektovými dokumentacemi pro provedení stavby, jakož i s místem realizace stavby.

- Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel díla ani osoba jím ovládaná ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

III.

Předmět smlouvy

- Příkazník se zavazuje, že zabezpečí za dále sjednaných podmínek za úplatu pro příkazce jeho jménem a na jeho účet ke stavbě s názvem „Rekonstrukce ulice 28. října a Zborovská, Jindřichův Hradec“ komplexní výkon činnosti technického dozoru stavebníka spočívající v dohledu nad souladem prováděných prací s ověřenými projektovými dokumentacemi a podmínkami vydaných stavebních povolení a územních rozhodnutí, v dodržování obecných technických požadavků na výstavbu a platných předpisů. Dále zabezpečí kontrolu technického provedení a technologických postupů stavby, jakož i jejich ekonomiku.

- Výkon technického dozoru stavebníka podrobněji:

- Organizace a účast při předání staveniště vybranému zhotoviteli díla, včetně spolupráce při zajištění podmínek pro realizaci stavby (napojení na media apod.),

- Vyhotovení předávacího protokolu o předání a převzetí staveniště,

- Kontrola založení a řádného vedení stavebního deníku zhotovitelem stavby (díla),

- Organizace a evidence kontrolních dnů stavby včetně vyhotovení a rozeslání zápisu zúčastněným stranám dle pokynu příkazce,

- V případě potřeby organizovat další jednání v zájmu investora/stavebníka se všemi účastníky výstavby,

- Průběžná kontrola plnění zhotovitele, tj. kontrola prováděných prací a jejich soulad se schválenou projektovou dokumentací, s platnými technickými normami a předpisy týkající se stavby a s podmínkami dle Smlouvy o dílo,

- Spolupráce s projektantem stavby, autorským dozorem, a to zejména pokud jde o soulad realizace stavby s projektovou dokumentací a změn stavby,

- Spolupráce při realizaci přímých dodávek investora/stavebníka, kontrola zajištění koordinace vlastních dodávek investora/stavebníka a dalších subdodávek s činností generálního dodavatele,

- Kontrola dodržování podmínek stavebních povolení a územních rozhodnutí při stavbě, případně opatření státního stavebního dohledu zhotovitelem,

- Kontrola a přejímání těch částí stavby a dodávek, které budou v dalším postupu výstavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými, sledování řádného vykonání předepsaných zkoušek materiálu, konstrukcí a prací.

- Pořízení a vedení fotodokumentace.

- Kontrola a přejímání dokončených stavebních výkonů.

- Sledování zhotovitele, zda vykonává předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků, vyžadování a archivace předaných dokladů od zhotovitele (certifikáty, atesty, protokoly apod.).

- Koordinace dodatečných požadavků investora/stavebníka s projektantem a zhotovitelem,

- Kontrola postupu prací z hlediska uzavřené Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby (díla), bezodkladné upozornění příkazce na eventuální ohrožení konečného termínu dokončení stavby,

- Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech týkajících se výstavby.

- Informování investora/stavebníka o průběhu stavby, návrh opatření v případě, že zhotovitel díla řádně neplní své smluvní povinnosti,

- Hlášení archeologických nálezů.

- Kontrola věcné správnosti zjišťovacích protokolů a daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem, ve vztahu k uzavřené Smlouvě o dílo a k faktické prostavěnosti, jejich předkládání investorovi/stavebníkovi.

- Kontrola a posouzení objemu rozdílových prací (méněprací a víceprací) oproti Smlouvě o dílo, jak co do rozsahu, tak co do oprávněnosti požadované ceny zhotovitelem stavby. Položky neobsažené ve smluvním rozpočtu díla budou kontrolovány a používány dle aktuální cenové soustavy URS.

- Zajištění vyhotovení a kontroly změnových listů stavby.

- Přejímání, posuzování a předkládání požadavků zhotovitele stavby na změny ceny, termínů nebo technického řešení díla investorovi/stavebníkovi,

- Kontrola úplnosti dokladů a podkladů pro převzetí stavby,

- Kontrola pořízení dokumentace skutečného provedení stavby,

- Spolupráce s odpovědnými geodety při geometrickém zaměření stavby (díla),

- Organizace přejímacího řízení,

- Zhotovení soupisu vad a nedodělků na dokončeném díle,

- Stanovení postupů v souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby (díla) nebo s obecně platnými právními předpisy, směřujícími k převzetí díla a k odstranění vad a nedodělků,

- Kontrola odstranění vad a nedodělků ve stanovených termínech.

- Uvedené činnosti zahrnují všechny podstatné činnosti nutné k provedení výkonu technického dozoru stavebníka. Pokud nejsou některé činnosti zahrnuté ve výše uvedeném výčtu, má se za to, že jsou jeho obsahem.

- Rozsah stavby je dán prováděcí projektovou dokumentací uvedou v čl. II. odst. 2 této smlouvy.

- Příkazník tímto prohlašuje, že je oprávněn k odbornému výkonu činností, jež jsou předmětem této příkazní smlouvy a osoba, jejímž prostřednictvím bude zabezpečovat tuto odbornou způsobilost, má osvědčení o autorizaci pro obor

  - Dopravní stavby, nekolejová doprava,

V případě, že odborný dohled (výkon TDS) nebude prováděn osobou s požadovanou odbornou způsobilostí 	dle této smlouvy, bude za každý jednotlivý zjištěný případ uložena sankce dle čl. VII. odst. 3 této smlouvy. Při opakovaném porušení této povinnosti (více jak 5 případů), může být tato smlouva ukončena odvoláním plné moci příkazce.

- Minimální doba přítomnosti příkazníka na stavbě se stanovuje v rozsahu: 2 hodiny denně / 3 dny v týdnu.

Doba přítomnosti příkazníka na stavbě bude vždy zanesena do stavebního deníku. V případě, že výše uvedený sjednaný rozsah nebude příkazníkem dodržován, bude za každý jednotlivý případ udělena sankce uvedená dle čl. VII. odst. 3 této smlouvy. Při opakovaném porušení této povinnosti (více jak 5 případů), může být tato smlouva ukončena odvoláním plné moci příkazce.

- Příkazník se touto smlouvou zavazuje, že pokud příkazce obdrží na výše uvedenou stavbu, která je předmětem této smlouvy, dotaci, bude příkazník poskytovat veškerou součinnost poskytovateli dotace, jakož i dalšími kontrolním orgánům oprávněným k provedení kontroly.

- Příkazce podle § 441 občanského zákoníku uděluje tímto příkazníkovi plnou moc k jednání a zastupování při zabezpečování všech činností uvedených v článku III. odst. 1 a 2 této smlouvy jako zástupci příkazce. Platnost plné moci končí:

  - splněním díla dle článku III. odst. 1 a 2,

  - písemným odvoláním plné moci příkazcem s tím, že platnost končí dnem doručení odvolání příkazníkovi,

  - zánikem příkazníka.

IV.

Doba plnění příkazníka

- Příkazník se zavazuje pro příkazce provádět činnost dle článku III. této smlouvy od zahájení až po dokončení stavebních prací a do provedení fyzické přejímky dokončeného kompletního díla bez vad a nedodělků.

Předpokládaný termín zahájení stavby (předání a převzetí staveniště): 3. 2. 2025

Předpokládaný termín dokončení stavby do 31. 10. 2025

Dále se příkazník zavazuje provádět činnost dle článku III. této smlouvy i po předpokládaném termínu dokončení prací, a to v případě, že do tohoto termínu nebude rozsah jeho činnosti stanovený v článku III. bezezbytku splněn.

- Smluvní strany se dohodly, že příkazní smlouva zanikne z níže uvedených důvodů:

    - Písemnou výpovědí příkazce pro závažné porušení smluvních podmínek příkazníkem, s výpovědní lhůtou 15 dnů, která počne běžet následující den po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

    - Zánikem platnosti plné moci dle článku III. odst. 8 této smlouvy.

- Při zániku příkazní smlouvy se smluvní strany zavazují postupovat takto:

- Ode dne účinnosti zániku příkazní smlouvy je příkazník povinen nepokračovat v příkazní činnosti dle této smlouvy, avšak je povinen učinit opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody hrozící příkazci nedokončením činnosti sjednané v této smlouvě.

- Ke dni zániku smlouvy je příkazník povinen předat příkazci veškerou dokumentaci, doklady a věci, které od příkazce nebo při vyřizování záležitostí za něho převzal.

- Za činnost řádně prováděnou a ukončenou do zániku smlouvy, má příkazník nárok na část úplaty odpovídající rozsahu ukončené činnosti.

- Vzájemné finanční vypořádání včetně zúčtování již poskytnuté části odměny, provedou smluvní strany do 15 dnů ode dne zániku smlouvy.

V.

Odměna a fakturační podmínky

- Úplata za činnost příkazníka dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Celková odměna bez DPH 493 000,- Kč.  Příkazník není plátce DPH

- Odměna obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením plnění příkazníka dle této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění. Odměna nebude žádným způsobem navyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

- Odměna může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění.

- Smluvní strany se dohodly, že příkazce nebude příkazníkovi poskytovat zálohy.

- Příkazce se zavazuje uhradit příkazníkovi odměnu takto:

Příkazník vystaví příkazci dílčí fakturu za provedené práce po uplynutí kalendářního měsíce ve sjednané výši (tj. poměr smluvní ceny bez DPH/celkový počet měsíců uvedený v čl. IV. odst. 1, tj 9 měsíců). Konečná (poslední) faktura bude vystavena po převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků a po splnění celého rozsahu činnosti příkazníka dle článku III. této smlouvy.

- Fakturou se rozumí daňový doklad, který obsahuje předepsané identifikační údaje a náležitosti. V případě, že daňový doklad bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje, je příkazce oprávněn takovýto daňový doklad vrátit příkazníkovi zpět, a to do data jeho smluvní splatnosti. Příkazník podle charakteru nedostatků daňový doklad opraví či vystaví nový. U opraveného či nově vystaveného daňového dokladu běží nová smluvní lhůta splatnosti dle článku V. odst. 7.

- Smluvní splatnost daňových dokladů se stanoví 30 kalendářních dnů po jejich doručení příkazci. Příkazník veškeré daňové doklady doručí příkazci vždy nejpozději do 5 dne následujícího měsíce. Dnem zaplacení se rozumí den zúčtování fakturované částky z bankovního účtu příkazce ve prospěch bankovního účtu příkazníka.

- Příkazník je povinen předložit konečný (poslední) daňový doklad příkazci nejpozději do 30 dnů ode dne odstranění případných vad a nedodělků z přejímky díla a po splnění celého rozsahu činnosti příkazníka dle článku III. této smlouvy.

- V případě stanovení nového termínu dokončení stavby, kterým dojde k prodloužení celkové doby plnění příkazníka, má příkazník právo na úhradu své činnosti až do doby ukončení stavby v poměrné výši uvedené v článku V. odst. 5 této smlouvy.

- V případě zvýšení rozsahu stavby (díla) dle uzavřené Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby mající vliv na dobu plnění příkazníka, tj. zvýšením rozsahu dojde k prodloužení doby plnění příkazníka, má příkazník právo na úhradu své činnosti až do doby ukončení stavby v poměrné výši uvedené v článku V. odst. 5 této smlouvy.

- V případě, že nastanou skutečnosti popsané v článku V. odst. 9, popř. odst. 10, budou vždy vzájemně upraveny písemným dodatkem k této smlouvě.

VI.

Povinnosti příkazníka

- Příkazník není oprávněn pro svou činnost použít jiných subjektů než uvedených v článku I. této smlouvy.

- Příkazník je povinen při výkonu své činnosti upozornit příkazce na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá za tuto škodu takto vzniklou.

- Příkazník je povinen průběžně úplně a pravdivě příkazce informovat o plnění činností dle článku III. odst. 1 a 2 této smlouvy a bez zbytečného odkladu mu předat věci, které za něho převzal při vyřizování jeho záležitostí.

- Příkazník je povinen při vyřizování záležitostí postupovat s odbornou péčí, činnosti, k nimž se zavázal, je povinen uskutečňovat podle pokynů příkazce a v souladu s jeho zájmy a je povinen bez zbytečného odkladu oznámit příkazci všechny okolnosti, jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce.

- Příkazník je oprávněn se odchýlit od smlouvy při projednávání věci podle článku III. odst. 1 a 2 této smlouvy, a to jen je-li to v zájmu příkazce a pouze s jeho předchozím výslovným písemným souhlasem.

- Příkazník odpovídá příkazci za škodu na dokladech nebo věcech převzatých od příkazce k zařízení záležitostí nebo dokladech a věcech převzatých při jejím zařizování od třetích osob.

- Příkazník je povinen být pojištěn pro případ škody jím způsobené nesprávným výkonem činnosti dle této smlouvy. Pojistná smlouva bude platná po celou dobu provádění stavby i trvání záruky po předání a převzetí stavby investorem/stavebníkem.

- Příkazník se touto smlouvou zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které tvoří obchodní tajemství příkazce a zdržet se veškerých aktivit, které by mohly poškodit dobré jméno či zájmy příkazce. Dále se příkazník zavazuje nevyužít skutečností, o nichž se dozvěděl v důsledku jeho vztahu k příkazci založeného touto smlouvou, pro sebe či pro jiného ani neumožnit jejich využití třetím osobám.

- Příkazník se zavazuje k případné příkazcem vyžádané spolupráci při řešení reklamací a záručních oprav po celou dobu trvání záruční doby stavby (díla).

VII.

Smluvní pokuta, úroky z prodlení

Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních sankcích:

- Příkazce zaplatí úrok z prodlení za pozdní úhradu faktury, jejíž splatnost je upravena v článku V. odst. 7 této smlouvy ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení. Úrok z prodlení bude příkazci vyčíslen a předán samostatným daňovým dokladem nejpozději do 15 dnů ode dne pozdní úhrady. Splatnost daňového dokladu je 15 dnů ode dne doručení příkazci.

- Příkazník zaplatí příkazci v případě porušení řádného a bezvadného plnění povinností týkajících se kterékoliv z poskytovaných služeb uvedených v čl. III. odst. 1 a 2, jakož i porušení povinnosti uvedené v článku VI. odst. 8, smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to za každý stanovený konkrétní případ. Smluvní pokuta bude příkazcem uplatněna formou zápočtu z fakturace v daném kalendářním období, ve kterém k porušení došlo.

- Příkazník zaplatí příkazci za porušení povinností uvedených v čl. III. odst. 5 a odst. 6 smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ.

- Smluvní pokuty mohou být v souhrnu uplatněny do maximální výše 50 % smluvní ceny díla bez DPH.

- Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v plné výši.

VIII.

Závěrečná ustanovení

- Smlouva se podepisuje elektronicky.

- Smluvní vztahy ve smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.

- Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech smluvních této smlouvy.

- Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je uzavírána v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

- Příkazník souhlasí se zveřejněním této smlouvy v Registru smluv. Příkazník prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí příkazce.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

- Tato smlouva je uzavřena na základě svobodné vůle obou smluvních stran, bez nátlaku či jinak nevýhodných podmínek, což stvrzují obě smluvní strany svými podpisy.

- Zadání zakázky a uzavření příkazní smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec č. 7/1R/2024 ze dne 10.1.2024.

V Jindřichově Hradci, dne 30. 1. 2025		            V Srubci, dne 3. 2. 2025

---------------------------------------				------------------------------------------

Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA				           Mgr. Martin Ujhelyi

starosta města

/příkazce/						                  /příkazník/