SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

na realizaci stavby:

- „SÚS Val. Klobouky – Hlavní budova - Stavební úpravy ve 2.N.P. “

- SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:			Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

Adresa: 			K Majáku 5001, 760 01 Zlín

IČO:		269 13 453

DIČ:		                                    CZ26913453

Registrace:              	            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v      			            Brně, oddíl  C, vložka  44640

Bankovní spojení: 		PPF banka a.s. č.ú. XXXXXXXXXXX

Zastoupená:			Libor Lukáš, jednatel společnosti

v technických záležitostech:	XXXXXXXXXX, správa majetku, tel.: XXXXXXXX,

e-mail: XXXXXXX

XXXXXX, hlavní účetní, tel.: XXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXX

/dále jen objednatel/

Zhotovitel:			JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.

Adresa: 			Štítná nad Vláří 414, 763 33 Štítná nad Vláří-Popov

IČO:		25302809

DIČ :		CZ25302809

Registrace:              	            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v

Brně, oddíl C, vložka 23767

Bankovní spojení: 		MONETA MONEY BANK, a.s., č.ú. XXXXXXXXX

Zastoupená:			Ing. Josef Tománek, jednatel společnosti, tel. +4XXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXX

/dále jen zhotovitel/

- IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

  - Název akce:  „SÚS Val. Klobouky – Hlavní budova - Stavební úpravy ve 2.N.P. “

  - Místo stavby: areál SÚS Val. Klobouky č.p.707, 766 01 Sychrov. LV 537, parc.č. 1322/1 k.ú. Val. Klobouky.

  - Investor: Správa a údržba silnic Zlínska s.r.o. K Majáku 5001, Zlín

  - Uživatel: SÚS Zlínska s.r.o. stř.50 Val. Klobouky (XXXXXXXX. Provozní mistr mob. XXXXXXX mail: XXXXXXXXXXX)

  - Stavbyvedoucí: XXXXXXXXX (oprávněná osoba zhotovitele pověřená řízením stavby)

- PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

  - Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za podmínek ujednaných v této smlouvě.

  - Předmět smlouvy: Předmětem Smlouvy je realizace Stavebních úprav ve 2.N.P. hlavní budovy v areálu Správy a údržby silnic ve Val. Kloboukách – Sychrov, za účelem úpravy kancelářských a komunikačních prostor k pronájmu.

  - Rozsah prací: Rozsah prací je stanoven zadávací dokumentací objednatele (Příloha č.1)  a oceněným Výkazem výměr dle nabídky zhotovitele (Příloha č.2). Práce zahrnují zejména výměnu podlahových krytin z PVC, vyspravení povrchů a výmalby stěn, montáž žaluzií v m.č. 1.11, montáž a připojení kuchyňské linky v m.č. 1.11, montáž a připojení kuchyňské linky v denní místnosti mužstva v 1:N.P., montáž SDK příčky a dveřního křídla k oddělení chodby a schodiště, atd.

  - Členění stavby na Stavební objekty (SO) a Provozní soubory (PS): dílo není členěno.

  - Kompletní dodávkou díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

  - Stavební a montážní práce jsou v převažujícím rozsahu charakteru oprav a udržovacích prací a budou prováděny v rozsahu dle Rozpočtu zhotovitele (Příloha č.2) a v souladu se zadávací dokumentací (Příloha č.1).

  - Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno řádně a včas, dle nejvyšších standardů profesní efektivity a kvality, v souladu s touto smlouvou a pokyny objednatele uvedených v této smlouvě, s právními předpisy, technickými normami, ČSN a jinými normami, platnými v době účinnosti této smlouvy.

  - Součástí díla je rovněž:

    - Na základě prostudování podkladů a průzkumu místa plnění zhotovitel prohlašuje, že vynaložil veškerou odbornou péči, kterou na něm lze v rámci přípravy realizace díla oprávněně požadovat a potvrzuje, že dílo lze podle poskytnutých podkladů provést v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.

  - Zjištění a zabezpečení funkce stávajících rozvodů TZB v průběhu montážních prací. Práce budou probíhat za běžného provozu střediska SÚS – postup prací a veškerá omezení provozu musí být předem projednány se zástupcem uživatele (XXXXXXXX Mgr. Provozní mistr mob. XXXXXXX mail: XXXXXXXXXXXX)

    - Stavbyvedoucí - Zhotovitel je povinen jmenovat a oznámit objednateli odborně způsobilou a kvalifikovanou osobu, která bude jménem zhotovitele řídit provádění stavebních a montážních prací souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. V případě požadavku objednatele zhotovitel prokáže její odbornou kvalifikaci a profesní způsobilost.

    - Stavební deník - zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Rozsah a charakter prací umožňuje vést pouze Zjednodušený záznam o průběhu stavby tuto skutečnost musí zhotovitel objednateli písemně oznámit při zahájení stavby.

    - Zařízení staveniště (prostor pro uskladnění a dopravu materiálu, soc zařízení, vstupy do objektu apd včetně napojení na technickou infrastrukturu) bude zřízeno dle pokynů uživatele (XXXXXXXXXX. Provozní mistr mob. XXXXXXXX mail: XXXXXXX). Staveniště musí být vyklizeno nejpozději do 7 dnů po ukončení stavby.

    - Harmonogram průběhu výstavby: nejpozději do 5 dnů po zahájení stavby předá zhotovitel objednateli přehledný a názorný harmonogram průběhu prací.

    - Doklady z průběhu stavby (Stavební deník, Protokoly o nakládání s odpady, Certifikáty a Prohlášení o shodě u použitých materiálu apd.).

    - Důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby.

  - Zabezpečení podmínek stávajícího provozu, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy. Práce budou probíhat za provozu  střediska SÚS. Veškerá omezení zhotovitel v předstihu projedná s uživatelem (XXXXMgr. Provozní mistr mob. XXXXXXX mail: XXXXXXXXXX).

  - Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - BOZP v souladu s platnými právními předpisy.

  - Zhotovitel bude mít po celou dobu stavby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele ve výši min XXXX Kč.

  - Demolovaný a demontovaný materiál nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele za účelem dosažení zisku.

  - Odvoz a likvidace ostatních odpadů budou provedeny v souladu se zák.č. 541/2020 Sb. O odpadech. Doklady o likvidaci odpadů předloží zhotovitel objednateli při předání díla.

  - Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál nebo výrobek, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů nebo výrobků, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Dále nepoužije k realizaci díla materiály či výrobky, které nemají požadovanou certifikaci.

  - Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při  předání díla.

- ZMĚNY DÍLA

  - Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:

    - Neprovedení dohodnutých prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávací dokumentaci - změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce).

    - provedení dodatečných prácí, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce).

    - Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována a odsouhlasena objednatelem.

    - Změnový list: Pokud objednatel uplatní své právo, nebo zhotovitel zjistí, že realizace díla vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému dokončení, předloží objednateli neprodleně návrh Změnového listu, zpracovaného dle vzoru objednatele.

    - Ocenění víceprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím cen položkového rozpočtu (Příloha č.2), popř. objednatelem odsouhlasené individuální kalkulace. K hlavním rozpočtovým nákladům již není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů VRN, koordinační činnost a jiné přirážky.

    - Změny, které budou mít vliv na celkové náklady díla musí být schváleny formou  dodatku k této Smlouvě.

- TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

  - Termín zahájení prací (předpoklad) :  03.2025 (bude upřesněno dle požadavku uživatele)

  - Termín ukončení prací (nejpozději):    30.06.2025

  - Objednatel i zhotovitel si v odůvodněných případech vyhrazují právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla a zhotovitel i objednatel jsou povini na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit.

  - Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

  - Místem plnění je hlavní budova v areálu SÚS Val. Klobouky č.p.707, 766 01 Sychrov. LV 537, parc.č. 1322/1 k.ú. Val. Klobouky.

  - Dodržení stanoveného termínu plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo. Rovněž není zhotovitel s termínem plnění v případě okolností vylučujících jeho odpovědnost /tzv. vyšší moc/, zejména pak v případě nepříznivých klimatických podmínek a z důvodů epidemiologických opatření/nové omezení přijatých v souvislosti s COVID-19. Smluvní strany se dohodly, že termín se v uvedených případech prodlužuje o dobu, po kterou nemohl zhotovitel pokračovat v realizaci díla. Takto se staví termíny pro zhotovitele vždy na dobu, po kterou daná překážka trvá, přičemž zhotovitel vždy objednatele o vzniku i pominutí dané překážky bezodkladně vyrozumí.

  - V případě uplatnění návrhu na změnu termínu dokončení díla dle odst. 5.6. je zhotovitel povinen prokazatelně doložit veškeré skutečnosti, které ve zdůvodnění úpravy termínů uvede.

  - V případě rozšíření rozsahu odsouhlasených víceprací, které budou přesahovat původně stanovený rozsah díla o více než 30%, je zhotovitel oprávněn požadovat odpovídající dobu, o kterou bude předání díla posunuto. Tato změna bude předmětem Dodatku smlouvy o dílo.

- CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Cena díla je součástí nejvýhodnější nabídky vybraného uchazeče ve výběrovém řízení na dodávku stavby, zahrnuje veškeré náklady, potřebné ke zhotovení díla a je cenou nejvýše přípustnou:

497.939,28 Kč (bez DPH)

104.567,25 Kč DPH 21 %

602.506,53 Kč (včetně DPH)

  - Položkový rozpočet (Příloha č.2) slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut.

  - Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají, v případě že jsou položky uvedeny v jiných částech ZD, vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

  - Faktury za provedené dílo budou vystavovány zpravidla měsíčně. Po ukončení  kalendářního měsíce zhotovitel vystaví a předá  ke kontrole objednateli Soupis provedených prací a dodávek vč průběžné fotodokumentace prováděných prací v tomto období. Objednatel se k návrhu  vyjádří  do 5 kalendářních dnů. Po  té se návrh považuje za odsouhlasený. K takto odsouhlasenému  soupisu  vystaví  zhotovitel  daňový doklad a zašle, nebo  předá objednateli.

  - Vzhledem k charakteru a rozsahu díla je zhotovitel oprávněn vystavit pouze jednu konečnou fakturu po předání díla bez vad a nedodělků.

  - Splatnost  daňových dokladů je 30 dnů ode dne vystavení dokladu.

  - Cena díla podle odst. 6.1.  je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze dodatkem smlouvy.

  - Přílohou faktury musí být :

- Objednatelem písemně odsouhlasený Soupis skutečně provedených prací za fakturované období.

- Přílohou závěrečné faktury bude objednatelem podepsaný Protokol o předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků.

- Další dokumenty, které si objednatel vyžádá a které souvisejí s předmětem díla.

- PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

  - Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků.

  - O zahájení a ukončení prací musí být vyhotoven písemný protokol (zahájení prací lze i zápisem ve Stavebním deníku). Nedílnou součástí protokolu jsou doklady o průběhu stavby, zejména:

- Stavební deník (popř. Záznam o průběhu stavby)

- Doklady o nakládání s odpady dle zák.č. 541/2020 Sb. O odpadech

- Zprávy o revizích technických zařízení

- Certifikáty a Prohlášení o shodě použitých materiálů

- Další doklady z průběhu stavby

- Fotodokumentace průběhu prací

  - Zhotovitel písemně vyzve zástupce objednatele k převzetí staveniště a k předání dokončeného díla nejpozději 5 dní před navrženým termínem.

  - Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.

  - Objednatel je oprávněn převzít zhotovené dílo, nebo jeho část i včetně Soupisu vad a nedodělků, které nebrání užívaní stavby, s uvedením termínů jejich odstranění.

  - Dílo, které není řádně dokončeno, není však objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům, technickm normám a této Smlouvě.

  - Přejímací řízení je ukončeno podpisem Protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků jako celku objednatelem.

  - K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit doklady o průběhu stavby viz odst. 7.2. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

  - Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.

- VÝCHOZÍ PODKLADY – SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

  - Objednatel zajistí pro zhotovitele vstup do areálu SÚS a vymezí prostory a podmínky pro zařízení staveniště ZS (XXXXXXXX. Provozní mistr mob. XXXXXXXX mail: XXXXXXXXXX).

- ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

  - Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve Smlouvě.

  - Záruční doba na dílo jako celek je zahájena dnem převzetí bezvadného díla objednatelem a je stanovena na dobu 36 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

  - Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré práce a dodaný materiál nebo výrobky budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel je v případě jejich shledání bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady odstraní.

  - Reklamace: Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného materiálu či výrobku nebo provedených prací, oznámí je bez zbytečného odkladu písemně a prostřednictvím e-mailu zhotoviteli. V reklamaci budou shledané vady a jejich rozsah technicky popsány.

  - Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

  - V případě, že zhotovitel nezahájí odstraňování vad ve stanovené lhůtě a tyto vady ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám, nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

  - O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

- SMLUVNÍ SANKCE

  - Za každý započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem ukončení díla dle odst.č. 5.2. Smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši XXX,-Kč a zhotovitel je povinen ji zaplatit.

  - V případě, prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle oprávněně vystavené faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat  na objednateli úhradu smluvní pokuty ve výši XXX,-Kč za každý den prodlení.

- ZÁNIK SMLOUVY

  - Tato smlouva zanikne:

  - Splněním závazku – převzetí bezvadného díla objednatelem.

  - Odstoupením od smlouvy – jednostranným právním úkonem před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran.

  - Dohodou smluvních stran – návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

  - Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy je považováno:

  - Opakované prodlení zhotovitele se zahájením sjednaných prací ve stanovené lhůtě.

  - Případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, nebo technickými předpisy a zhotovitel přes výzvu objednatele nedostatky neodstraní.

  - Byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.

  - Důsledky odstoupení od smlouvy:

  - Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.

  - Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:

- zhotovitel předloží soupis všech dosud provedených prací a činností;

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a předloží fakturu;

- objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky (pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak), které budou očíslovány pořadovým číslem a podepsány oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele.

  - Pokud není sjednáno v této smlouvě jinak, platí v plném rozsahu ustanovení zák.č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku.

  - Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že byla sepsána a uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

  - Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv MV ČR.

  - Smluvní strany se dohodly, že objednatel - Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o., v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv MV ČR.

  - Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kromě jednotkových cen (hodinových sazeb).

  - Smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 – XXXXXXXXXX

Příloha č. 2 –  XXXXXXXXXXX

Ve Zlíně,  dne: 4.2.2025 		       Ve Zlíně,  dne 4.2.2025

Objednatel:	                                                       Zhotovitel:

…………………………………                            ……………..……………………….

Libor Lukáš,  jednatel společnosti                          Ing. Josef Tománek, jednatel společnosti