### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Vývoj speciální polymerní hmoty s řízenými fyzikálně mechanickými vlastnostmi

Ev.č.:	FV20501

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešení etap (organizace) | Orientační termín ukončení etapy (měs/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2017 |  |  |  |
| 1 | Vývoj hmoty s požadovanou porozitou a dalšími fyzikálně-mechanickými vlastnostmi | Dřevojas, VÚTS, VŠCHT | 12/2017 |
| Rok 2018 |  |  |  |
| 2 | Vývoj forem pro tlakové lití keramiky, které budou uplatnitelné v reálném provozu, charakteristické svými funkčními vlastnostmi (především požadovaná porozita) a ekonomickou výhodností. | Dřevojas, VÚTS, VŠCHT | 12/2018 |