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Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Vývoj speciální polymerní hmoty s řízenými fyzikálně mechanickými vlastnostmi

Ev.č.:	FV20501

Etapy řešení:

	
Etapa
a podetapy
	
Název etapy
a stručný přehled činnosti v etapě
	
Orientační zajištění řešení
etap (organizace)
	Orientační termín
ukončení etapy
(měs/rok)

	                                                                     
                                                                           Rok 2017
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Vývoj hmoty s požadovanou porozitou a dalšími fyzikálně-mechanickými vlastnostmi

	
Dřevojas, VÚTS, VŠCHT
	
12/2017

	                                                                        
                                                                           Rok 2018
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Vývoj forem pro tlakové lití keramiky, které budou uplatnitelné v reálném provozu, charakteristické svými funkčními vlastnostmi (především požadovaná porozita) a ekonomickou výhodností.

	
Dřevojas, VÚTS, VŠCHT
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