# Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

„ZČU - stavební úpravy prostor knihovny UB 106“

Dodatek je uzavřen v souladu s analogickou aplikací ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

Číslo smlouvy objednatele: SML/8200/0628/24

číslo smlouvy zhotovitele: ….

## Smluvní strany:

- Objednatel:

Západočeská univerzita v Plzni

Sídlo:	Univerzitní 8, 301 00 Plzeň,

IČ:	49777513	DIČ: CZ49777513

Zastoupená:	Ing. Martina Větrovská, kvestorka. Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxx (dále jen „Kontaktní osoba

Objednatele“)

(dále jen „Objednatel“ či „objednatel“)

## Zhotovitel:

Petr Milota

zapsaný v živnostenském rejstříku: u ŽÚ Blovice se sídlem:	U trati 768 Blovice 336 01

IČO: 48331023	DIČ: CZxxxx

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických:

xxxx (dále jen „Kontaktní osoba zhotovitele“)

(dále jen „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

## Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- mezi smluvními stranami byla dne 25. 11. 2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „ZČU - stavební úpravy prostor knihovny UB 106“ (dále jen

„SOD“),

- při provádění díla byla zjištěna potřeba provedení dílčích změn díla z různých důvodů a

- souhrn absolutních hodnot dosud provedených změn SOD dle § 222 odst. 4 ZZVZ vč. hodnoty změn, jež jsou předmětem tohoto dodatku, nepřesahuje 15 % původního závazku ze smlouvy,

se Smluvní strany v souladu s čl. 10.2 SOD dohodly na následující změně SOD.

## Změna SOD

  - Rozsah a cena díla dle SOD se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

  - Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:

    - vícepracím v celkové hodnotě:	53 232,67 Kč bez DPH;

    - méněpracím v celkové hodnotě:	15 804,15 Kč bez DPH.

  - Cena díla dle čl. 4.1 SOD se mění následovně:

    - dosavadní celková smluvní cena díla (tj. 726 044,79 Kč bez DPH) se tímto dodatkem zvyšuje o částku: 37 428,52 Kč bez DPH.

    - celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH:	763 473,31 Kč

  - Termín pro provedení díla se nemění.

## Závěrečná ustanovení

  - Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.

  - Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

  - Objednatel tento dodatek zveřejnění v Registru smluv.

  - Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem do jednoho měsíce po jeho uzavření, je Zhotovitel povinen jej uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.

## Přílohy:

Položkový soupis víceprací a méněprací

Objednatel:	Zhotovitel:

Dne: viz elektronický podpis	Dne: viz elektronický podpis

Ing. Martina Větrovská

Digitálně podepsal Ing. Martina Větrovská

Datum: 2025.02.04

13:59:27 +01'00'

Petr Milota

Digitálně podepsal Petr Milota

Datum: 2025.02.04

07:43:33 +01'00'

## Západočeská univerzita v Plzni	Petr Milota

Ing. Martina Větrovská	podepsáno elektronicky

kvestorka

podepsáno elektronicky

| SOUPIS PRACÍ - vícepráce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název stavby: Druh stavby: Lokalita: Začátek výstavby: JKSO: |  | Stavební úpravy prostor knihovny UB 106 Vnitřní rozvody elektroinstalace - změny požadované ZČU 31.01.2025 |  | Objednatel: Projektant: Zhotovitel: Konec výstavby: Zpracoval: | Petr | Milota |  | IČ/DIČ: IČ/DIČ: IČ/DIČ: Položek: Datum: |  | 48331023 8 31.01.2025 |
| Rozpočtové náklady v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  |  |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS) |  |
| HSV | Dodávky | 0,00 | Práce přesčas |  | 0,00 |  |  | Zařízení staveniště |  | 0,00 |
|  | Montáž | 0,00 | Bez pevné podl. |  | 0,00 |  |  | Mimostav. doprava |  | 0,00 |
| PSV | Dodávky | 0,00 | Kulturní památka |  | 0,00 |  |  | Územní vlivy |  | 0,00 |
|  | Montáž | 0,00 |  |  |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0,00 |
| "M" | Dodávky | 1 734,79 |  |  |  |  |  | Ostatní |  | 0,00 |
|  | Montáž | 20 783,09 |  |  |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0,00 |
| Ostatní materiál |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přesun hmot a sutí |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZRN celkem |  | 22 517,88 | DN celkem |  | 0,00 |  |  | NUS celkem |  | 0,00 |
| Základ 0% |  | 22 517,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Základ 10% |  | 0,00 | DPH 10% |  | 0,00 |  |  | Celkem bez DPH |  | 22 517,88 |
| Základ 21% |  | 22 517,88 | DPH 21% |  | 4 728,75 |  |  | Celkem včetně DPH |  | 27 246,63 |

| Stavební rozpočet - položky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název stavby: Stavební úpravy prostor knihovny UB 106 Doba výstavby: Objednatel: Druh stavby: Vnitřní rozvody elektroinstalace - změny požadované ZČU Začátek výstavb31.01.2025 Projektant: Lokalita: Konec výstavby Zhotovitel: Petr Milota JKSO: Zpracováno dne31.01.2025 Zpracoval: Petr Milota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis | M.j. | Množství | Jednot. cena (Kč) | Náklady (Kč bez DPH) |  |  | Hmotnost (t) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem |
|  | M22 |  | Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky |  |  |  | 1 734,79 | 20 783,09 | 22 517,88 |  | 0,00 |
| 1 | 220060642R00 |  | Stíněný čtyřžilový 2x2x0,5 twistovaný kabel | m | 34,00 | 32,23 | 157,42 | 938,40 | 1 095,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 220060643R00 |  | Duální detektor digitální s držákem ,m. výška 1,8-2,4 | ks | 2,00 | 1 186,51 | 246,52 | 2 126,50 | 2 373,02 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 220060645R00 |  | kabel CYKY - J 5x4 | m | 55,00 | 106,75 | 98,45 | 5 772,80 | 5 871,25 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 220060651R00 |  | MTZ kabelu - twistovaný kabel | m | 34,00 | 45,68 | 0,00 | 1 553,12 | 1 553,12 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 220060662R00 |  | MTZ duální detektor | ks | 2,00 | 744,91 | 0,00 | 1 489,82 | 1 489,82 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 220060663R00 |  | MTZ kabel CYKY j 5x4 | m | 55,00 | 70,06 | 0,00 | 3 853,30 | 3 853,30 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 220060672R00 |  | Zapracování prvků do dokumentace skutečného provedení | ks | 1,00 | 3 933,89 | 988,51 | 2 945,38 | 3 933,89 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 220060641R00 |  | Přesun hmot , dopravné | kpl | 1,00 | 2 347,66 | 243,89 | 2 103,77 | 2 347,66 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Celkem: |  | 22 517,88 |  |  |

| SOUPIS PR Stavba: | ACÍ - vícepráce |
| --- | --- |
| ZČU - stavební úpravy UB 106 |  |
| Objekt: |  |
| Podlahové krytiny |  |
| Místo: | Univerzitní 22 Datum: 31.01.2025 |
| Zadavatel: | Západočeská univerzita v Plzni Projektant: |
| Uchazeč: PČ Typ Kód Náklady soupis D HSV D 776 51 K 776221111 Online PSC VV VV | Zpracovatel: Petr Milota Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK bez Cenová soustava DPH] u celkem 30 714,79 Práce a dodávky HSV 30 714,79 Podlahy povlakové Montáž podlahovin z PVC lepením standardním m2 15,000 287,00 4 305,00 CS ÚRS 2023 02 lepidlem z pásů https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776221111 N06 17 15,000 |
| PPVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a 52 M 28411144R výztuž. vrstvou tl 2,50mm nášlapná vrstva 2,50mm, m2 16,500 1 187,00 19 585,50 hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 18dB, bodová zátěž ≤ 0,10mm, protiskluznost R11 VV 15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 16,500 |  |
| 54 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 17,000 96,30 1 637,10 CS ÚRS 2023 02 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776421111 VV N06 VV 17 17,000 |  |
| 55 M 28342165 lišta podlahová PVC zakončovací s fabionem m 17,340 96,00 1 664,64 CS ÚRS 2023 02 VV 17*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 17,340 |  |
| 56 K 776421711 Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně m 17,000 92,00 1 564,00 CS ÚRS 2023 02 nařezání Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776421711 VV N06 VV 17 17,000 |  |
| PPVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a 57 M 28411144R výztuž. vrstvou tl 2,50mm nášlapná vrstva 2,50mm, m2 1,650 1 187,00 1 958,55 hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 18dB, bodová zátěž ≤ 0,10mm, protiskluznost R11 VV 15*0,11 'Přepočtené koeficientem množství 1,650 |  |

| SOUPIS PRACÍ - méněpráce Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZČU - stavební úpravy UB 106 |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: Zadavate Uchazeč |  |  |  |  |  |  | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 31.01.2025 Petr Milota |  |
| PČ Typ |  |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK bez DPH] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  | -15 804,15 |  |
| D HSV Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D 776 Podlahy povlakové |  |  |  |  |  |  |  | -15 804,15 |  |
| 49 | K | 776211111 |  | Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních | m2 | 15,000 | -278,00 | -4 170,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC VV VV |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776211111 N07 15 |  | 15,000 |  |  |  |
| 50 | M | 69751076R |  | koberec zátěžový vpichovaný, vlákno 100% Polyamid 6.6 , hm 1650g/m2, zátěž 33, útlum 24dB, hořlavost Cfl S1 | m2 | 16,500 | -641,00 | -10 576,50 |  |
| VV |  |  |  | 15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 16,500 |  |  |  |
| 58 | M | 69751076R |  | koberec zátěžový vpichovaný, vlákno 100% Polyamid 6.6 , hm 1650g/m2, zátěž 33, útlum 24dB, hořlavost Cfl S1 | m2 | 1,650 | -641,00 | -1 057,65 |  |
| VV |  |  |  | 15*0,11 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1,650 |  |  |  |