### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Materiálová a procesní způsobilost tenké Al fólie

Ev.č.:	FV20337

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešení etap (organizace) | Orientační termín ukončení etapy (měs/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2017 |  |  |  |
| 1.1 | Kritický strukturní rozbor stávající produkce Fe/Si slitin a srovnání srovnání s nejnovějšími výsledky publikovanými v odborné literatuře. | COMTES UK | 12/2017 |
| 1.2 | Naladění numerického modelu pro potřeby simulací technologií navíjení (po rozdvojování) | AL INVEST | 12/2017 |
| 1.3 | Specifikace kritických vad navíjených fólií | AL INVEST | 12/2017 |
| 1.4 | Benchmarking procesní způsobilosti | AL INVEST | 12/2017 |
| Rok 2018 |  |  |  |
| 2.1 | Kontinuální odlévání modifikovaných AlFeSi slitin s variantním mechanicko-tepelným zpracováním | AL INVEST UK | 12/2018 |
| 2.2 | Aplikace výstupů numerických modelů pro optimalizaci technologie navíjení tenké fólie při rozdvojování | AL INVEST COMTES | 12/2018 |
| 2.3 | Numerické modelování relaxace napětí při ohřevu a chlazení rolí fólií | ČVUT, UK | 12/2018 |
| 2.4 | Laboratorní simulace kvalitativní způsobilosti povrchu fólií pro přilnavost laků | AL INVEST | 12/2018 |
|  | Rok 2019 |  |  |
| 3.1 | Ověřování materiálové způsobilosti tenké fólie v cílených aplikacích | AL INVEST UK | 12/2019 |
| 3.2 | Ověřování akceptovatelné finální rovinnosti fólií | ČVUT COMTES | 12/2019 |
| 3.3 | Ověřování kvalitativní povrchové způsobilosti a odvíjitelnosti fólií | AL INVEST | 12/2019 |
|  | Rok 2020 |  |  |
| 4.1 | Statistika materiálové způsobilosti v provozních podmínkách | AL INVEST COMTES | 12/2020 |
| 4.2 | Způsobilá technologie navíjení a finálního žíhání fólií | AL INVEST ČVUT, UK | 12/2020 |
| 4.3 | Způsobilá odvíjitelnost a povrchová kvalita fólií | AL INVEST | 12/2020 |