DODATEK č. 3

k č. SPA-2022-800-000270

ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby: UPGRADE ASŘTP ÚV Mariánské Lázně

uzavřené dne 1.12.2022  podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

SMLUVNÍ STRANY:

CHEVAK Cheb, a.s.

Sídlo: Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČO 49787977, DIČ CZ49787977
Společnost zapsána 1. 1. 1994 u Krajského soudu v Plzni, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 367

Společnost zastoupená:

předseda představenstva Mgr. David Bracháček

místopředseda představenstva Ing. Milan Míka

Bankovní spojení: KB 14102331/0100

Zástupce při jednání ve věcech technických: xxx

Zástupce při jednání ve věcech provozních: xxx

(dále jen „Objednatel“)

a

GDF spol. s r.o. se sídlem Mostkov 28, 788 01 Oskava, IČ 47151901, DIČ CZ47151901,

společnost zapsána 17. 7. 1992, v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě

oddíl C, vložka 3825

Zastoupen: Jiří Pluskal, jednatel

Ing. Miroslav Filip, jednatel

Bankovní spojení: KB pobočka Šumperk, 5835080267/0100

Zástupce při jednání ve věcech technických: xxx

Zástupce při jednání ve věcech provozních: xxx

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každá samostatně pak dále jen „Smluvní strana“)

UZAVŘELY TENTO DODATEK K

SMLOUVĚ O DÍLO:

- Úvodní ustanovení

Smluvní strany se, na základě koordinace akce s rekonstrukcí vápenného hospodářství, dohodly na změně termínu ukončení prací Smlouvy o dílo č. SPA-2022-800-000270, ve znění předchozích dodatků.

- Změny smlouvy

Smlouva o dílo č. smlouvy SPA-2022-800-000270, ve znění předchozích dodatků, se dohodou smluvních stran tohoto dodatku č. 3 mění takto:

- článek 3. Čas plnění odstavec b) článku. 3.1. se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

3.1., odst. (b) ukončení prací: 30.5.2025

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA-2022-800-000270, ve znění předchozích dodatků, neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 3 dotčena.

  - Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

  - Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

V Chebu dne	V……… dne

Za Objednatele:	Za Zhotovitele:

……………………..	……………………….

Mgr. David Bracháček 	Jiří Pluskal

předseda představenstva	jednatel

…………………………	………………………..

Ing. Milan Míka	Ing. Miroslav Filip

místopředseda představenstva	jednatel