DODATEK č.2

k č. SPA–2023-800-000258

ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby: ÚV ML upgrade ASŘTP - chemie

uzavřené dne 5.12.2023 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

SMLUVNÍ STRANY:

CHEVAK Cheb, a.s.

Sídlo: Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČO 49787977, DIČ CZ49787977
Společnost zapsána 1. 1. 1994 u Krajského soudu v Plzni, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 367

Společnost zastoupená:

předseda představenstva Mgr. David Bracháček

místopředseda představenstva Ing. Milan Míka

Bankovní spojení: KB 14102331/0100

ČS  218122/0800

Zástupce při jednání ve věcech technických: xxx

Zástupce při jednání ve věcech provozních: xxx

(dále jen „Objednatel“)

a

GDF spol. s r.o. se sídlem Mostkov 28, 788 01 Oskava, IČ 47151901, DIČ CZ47151901,

společnost zapsána 17. 7. 1992, v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě

oddíl C, vložka 3825

Zastoupen: xxx

xxx

Bankovní spojení: KB pobočka Šumperk, 5835080267/0100

Zástupce při jednání ve věcech technických: xxx

Zástupce při jednání ve věcech provozních: xxx

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každá samostatně pak dále jen „Smluvní strana“)

UZAVŘELY TENTO DODATEK K

SMLOUVĚ O DÍLO:

- Úvodní ustanovení

Smluvní strany se na základě koordinace stavby se stavbou obnovy vápenného hospodářství dohodly na změně termínu ukončení díla Smlouvy o dílo č. SPA-2023-800-000258.

- Změny smlouvy

Smlouva o dílo č. smlouvy SPA-2023-800-000258, ve znění dodatku č. 1, se dohodou smluvních stran tohoto dodatku mění takto:

- Článek 3. Čas plnění, odst. 3.1. se upravuje v následujících bodech jejich novým zněním:

3.1.	Smluvní strany se dohodly na následujících termínech (času) plnění předmětu této smlouvy:

3.1.2. ukončení prací: do 30.4.2025

3.1.3. práce budou koordinovány s dodavatelem technologie

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA-2023-800-000258, ve znění dodatku č. 1, neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 2 dotčena.

  - Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

  - Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

Přílohy:

.

V Chebu dne                                                                                                      V……… dne

Za Objednatele:                                                                                                 Za Zhotovitele :

…………………….. 	……………………….

Mgr. David Bracháček	      p. Jiří Pluskal

předseda představenstva	            jednatel

…………………………	………………………

Ing. Milan Míka	   Ing. Miroslav Filip

místopředseda představenstva	          jednatel