
SMLOUVA O DÍLO 

dle § 631 a násl. občanského zákoníku mezi stranami, jímž jsou:
(dle § 513/1991 Sb obchodního zákoníku, díl IX. Smlouva o dílo )


I.   Smluvní strany
Objednatel: 	
Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, příspěvková organizace
se sídlem: Milénova 808/14, 638 00 Brno
IČ: 49466607
Zastoupená: Mgr. Jiřím Křenkem - ředitelem
[bookmark: _GoBack]Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx, č. účtu: xxxxxxxxxx/xxxx

dále jen objednatel


Zhotovitel:                         
Ing. Marek Ďuriš,
Podpěrova 434/5
621 00  Brno
IČ: 71783482
Zastoupená: Markem Ďurišem
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx, č.ú.  xxxxxxxxxxx/xxxx
dále jen zhotovitel


II. Předmět smlouvy

Provedení malířských prací - oprava maleb interiéru budovy školy dle nabídky, která je přílohou této smlouvy.


III. Cena

Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla dle bodu I. této smlouvy pevnou částku  175.345,-Kč dle cenové nabídky, která je přílohou této smlouvy.
Rozsah provedených prací bude odsouhlasen před vystavením konečné faktury.


IV. Místo  plnění

Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 808/14


V. Čas plnění

Zhotovitel se zavazuje splnit dílo do 25. 8. 2017.

Pokud dojde k prodlení zhotovitele z důvodů objednatelem dodatečně vyžádaných rozsáhlejších změn nebo nepředvídatelných vlivů a zásahů veřejnoprávních subjektů, prodlužuje se termín odevzdání díla o stejný počet dní zhotovitelem nezaviněného prodlení.




V případě prodlení s dobou zhotovení díla (max. do 25. 8. 2017) se zavazuje zhotovitel uhradit objednateli za každý den prodlení částku 500,-Kč.


VI. Platební podmínky

Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla se splatností 14 dní od převzetí díla. Konečná faktura za provedené práce: malba vč. hrubého úklidu budou odsouhlaseny před vystavením konečné faktury.


VII. Povinnosti objednatele

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebné zdroje energií na vlastní náklady, přebírat zhotovenou práci v požadované kvalitě a uhradit faktury ve stanovených termínech.


VIII. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel zodpovídá za pořádek a za provádění běžného úklidu v průběhu prací a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla.
Zodpovídá též za škody způsobené v souvislosti s plněním předmětu díla.


IX. Záruka za dílo

Záruční lhůta bude poskytnuta po dobu 3 let od převzetí díla.


X. Závěrečná ustanovení

Smlouva byla zhotovena ve 2. stejnopisech, 1 x pro objednatele a 1 x pro zhotovitele.
Smluvní strany prohlašují, že se s touto smlouvou před jejím podpisem důkladně seznámily, že je uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

Smluvní strany stvrzují svými podpisy, že s obsahem smlouvy souhlasí.

V Brně dne 14. 7. 2017






………………………………….                       	……………………………………
zhotovitel                                                             		objednatel

1x příloha - CN


