Smlouva o dílo

uzavřená dle ust. § 536 a násl. Obchodního zákoníku

1. Smluvní strany:

Objednatel:   Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova14, příspěvková organizace

Milénova 808/14   Brno 638 00

IČO: 49466607

Zastoupena: Mgr. Jiří Křenek, ředitel školy

Zhotovitel:  Brnotron, v.o.s.

Vsetínská 16  639 00  Brno

Zastopena: Juraj Skurka jednatel společnosti

DIČ:  CZ49451341

2. Předmět plnění:

Předmětem plnění je dodávka materiálu a provedení instalace rozhlasového vedení  na Základní škole Milénova Brno  a to v rozsahu, který je uveden v cenovém návrhu, který se přikládá k této smlouvě, označuje se jako její příloha č.1 a tvoří její nedílnou součást.

3. Cena za dílo

Cena  za  provedení  díla  dle  této  smlouvy  byla  stanovena  dohodou  smluvních  stran ve výši:

61 850,00 bez DPH 21%

Cena za dílo může být překročena pouze v případě, že v průběhu provádění díla vyvstane nutnost provedení dalších prací ke zprovoznění díla ve výši 10% ze smluvené ceny, odsouhlasená oběma stranami.

4. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje, že dílo dle této smlouvy provede v době :

Termín zahájení prací: 25.7.2017       přerušení prací z důvodů dovolené od 5.8.2017 – 12.8.2017

Termín ukončení prací:18.8.2017

5. Platební podmínky

Fakturace bude provedena po předání díla, splatnost faktury  14dní.

6. Garance

Záruční lhůta bude 24 měsíců na dodávku nového zařízení. (SIRIUS II)

7. Odpovědnost za vady

Nároky z odpovědnosti zhotovitele za vady díla jsou upraveny v ustanoveních § 560 a následujících  Obchodního zákoníku.

8. Práva a povinnosti

- zhotovitel  je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, současně zhotovitel nese nebezpečí škody

na zhotovované věci

- objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu díla.

- objednatel předá místo stavby zhotoviteli ke smluvenému dni zahájení prací dle čl. 4 této smlouvy.

-  na  zakázce  lze   pracovat   v  době  od  7:00  do  16:00 hod.

- zhotovitel  ústně vyzve objednatele k  převzetí díla dle této smlouvy.

- objednatel souhlasí s převzetím dokončeného díla  i před uplynutím sjednaného termínu plnění.

- zhotovitel  se  zavazuje dodržovat bezpečnost práce a ochranu zdraví.

- zhotovitel je  povinen  na  žádost objednatele poskytnout prohlášení o shodě, atesty, bezp. listy atp.  k použitým

materiálům.

9. Odstoupení od smlouvy

Objednatel má právo kdykoli odstoupit od smlouvy, jestliže nebude ze strany zhotovitele dodržena kvalita, cena    díla a ostatní smluvené podmínky.

Objednatel  je  oprávněn  odstoupit  od  smlouvy  i  tehdy,  je-li zřejmé, že dílo nebude včas hotovo nebo nebude provedeno řádně.

Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu.

10. Smluvní pokuta

Pokud dodavatel překročí termín dokončení díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z nedokončené části díla, za den. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur, uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den po splatnosti.

11. Závěr

Veškeré změny této smlouvy budou učiněny písemnou formou na základě výslovné dohody smluvních stran.

Tato smlouva se zhotovuje ve 3 stejnopisech, každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis.

Smlouva zavazuje obě strany dnem jejich oboustranného podpisu a nabývá účinnosti stejným dnem.

Smluvní  strany po  řádném  přečtení  této  smlouvy  shodně  prohlašují,  že  byla sepsána a uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

-----------------------------------                                                            ------------------------------------------

Objednatel:      	     		                             	              Zhotovitel:

V Brně dne:  24.7.2017