**Smlouva o dílo**

uzavřená dle ust. § 536 a násl. Obchodního zákoníku

**1. Smluvní strany:**

Objednatel: **Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova14, příspěvková organizace**

**Milénova 808/14 Brno 638 00**

**IČO: 49466607**

Zastoupena: **Mgr. Jiří Křenek, ředitel školy**

Zhotovitel: **Brnotron, v.o.s.**

**Vsetínská 16 639 00 Brno**

Zastopena**: Juraj Skurka jednatel společnosti**

**DIČ: CZ49451341**

**2. Předmět plnění:**

Předmětem plnění je dodávka materiálu a provedení instalace rozhlasového vedení na Základní škole Milénova Brno a to v rozsahu, který je uveden v cenovém návrhu, který se přikládá k této smlouvě, označuje se jako její příloha č.1 a tvoří její nedílnou součást.

**3. Cena za dílo**

Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

**61 850,00 bez DPH 21%**

Cena za dílo může být překročena pouze v případě, že v průběhu provádění díla vyvstane nutnost provedení dalších prací ke zprovoznění díla ve výši 10% ze smluvené ceny, odsouhlasená oběma stranami.

**4. Doba plnění**

Zhotovitel se zavazuje, že dílo dle této smlouvy provede v době :

Termín zahájení prací: 25.7.2017 přerušení prací z důvodů dovolené od 5.8.2017 – 12.8.2017

Termín ukončení prací:18.8.2017

**5. Platební podmínky**

Fakturace bude provedena po předání díla, splatnost faktury 14dní.

**6. Garance**

Záruční lhůta bude **24** měsíců na dodávku nového zařízení. (SIRIUS II)

**7. Odpovědnost za vady**

Nároky z odpovědnosti zhotovitele za vady díla jsou upraveny v ustanoveních § 560 a následujících Obchodního zákoníku.

**8. Práva a povinnosti**

- zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, současně zhotovitel nese nebezpečí škody

na zhotovované věci

- objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu díla.

- objednatel předá místo stavby zhotoviteli ke smluvenému dni zahájení prací dle čl. 4 této smlouvy.

- na zakázce lze pracovat v době od 7:00 do 16:00 hod.

- zhotovitel ústně vyzve objednatele k převzetí díla dle této smlouvy.

- objednatel souhlasí s převzetím dokončeného díla i před uplynutím sjednaného termínu plnění.

- zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnost práce a ochranu zdraví.

- zhotovitel je povinen na žádost objednatele poskytnout prohlášení o shodě, atesty, bezp. listy atp. k použitým

materiálům.

**9. Odstoupení od smlouvy**

Objednatel má právo kdykoli odstoupit od smlouvy, jestliže nebude ze strany zhotovitele dodržena kvalita, cena díla a ostatní smluvené podmínky.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i tehdy, je-li zřejmé, že dílo nebude včas hotovo nebo nebude provedeno řádně.

Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu.

**10. Smluvní pokuta**

Pokud dodavatel překročí termín dokončení díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z nedokončené části díla, za den. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur, uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den po splatnosti.

**11. Závěr**

Veškeré změny této smlouvy budou učiněny písemnou formou na základě výslovné dohody smluvních stran.

Tato smlouva se zhotovuje ve 3 stejnopisech, každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis.

Smlouva zavazuje obě strany dnem jejich oboustranného podpisu a nabývá účinnosti stejným dnem.

Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že byla sepsána a uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

----------------------------------- ------------------------------------------

**Objednatel: Zhotovitel:**

V Brně dne: 24.7.2017