Dodatek č. 2

smlouvy o dílo

č. smlouvy dodavatele: 16/234

č. smlouvy objednatele: 1132/2016

Název díla:

„Rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu u atletického stadionu –

2. etapa“

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:	70889988

DIČ:	CZ70889988

zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:

Zástupce pro výkon technického

dozoru:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Dodavatel:	AZ Consult, spol. s r.o.

Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

IČ:	44567430

DIČ:	CZ44567430

zastoupený:	Ing. Martina Štrosová, jednatelka společnosti

zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Martina Štrosová

zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Dodavatel je zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 2096

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Obě strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 Smlouvy o dílo, ze dne 21. 11. 2016.

Odůvodnění: V rámci projednání PD s dotčenými vlastníky stavbou byl vlastníkem (příbřežníkem) stanoven požadavek na vypořádání majetkoprávních vztahů před podpisem souhlasu s projektem stavby. Současně dosud probíhá jednání o způsobu zajištění inženýrských sítí v kolizi, konkrétně SČVK, a.s. a ČEZ. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na posunu termínu.

Tímto dodatkem č. 2 se mění znění čl. IV. Termín plnění takto:

Původní znění (dodatku č. 1):

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla:										01. 12. 2016

Předání ověřeného GP (Zpracování geometrického plánu a podání

žádosti o potvrzení na k.ú).:								30.06.2017

Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV):    		30.06.2017

Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK):					31.07.2017

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,

odbor Plánování projektů a zakázek

Autorský dozor:

Zahájení AD je dnem zahájení díla a jeho ukončení je v termínu přejímky díla. O zahájení stavby bude dodavateli písemně informován TDS.

Nové znění:

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla:										01.12. 2016

Předání ověřeného GP (Zpracování geometrického plánu a podání

žádosti o potvrzení na k.ú).:								30.06.2017

Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV):    		31.07.2017

Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK):					31.08.2017

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,

odbor Plánování projektů a zakázek

Autorský dozor:

Zahájení AD je dnem zahájení díla a jeho ukončení je v termínu přejímky díla. O zahájení stavby bude dodavateli písemně informován TDS.

Čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Se doplňují o následující:

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

- Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

- Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

- Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností zveřejněním v registru smluv.

V Chomutově dne ……………			V Ústí nad Labem dne

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce dodavatele

Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Martina Štrosová

investiční ředitel		 			jednatelka společnosti

Povodí Ohře, státní podnik