# Dohoda o ukončení

# SMLOUVy O DÍLO

| Číslo smlouvy objednatele: | 2022/006856/3 |
| --- | --- |
| Číslo objednávky objednatele: |  |

Článek I.

SMLUVNÍ STRANY

| 1. Objednatel: | ### statutární město Plzeň |
| --- | --- |
| adresa: | náměstí Republiky 1, Plzeň, PSČ 301 00 |
| IČ: DIČ: | 00075370 CZ00075370 |
| jednající prostřednictvím: | ### ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY ### Magistrátu města Plzně |
| adresa: zastoupené: | Palackého náměstí 6, Plzeň, PSČ 301 00 Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru |
| Zástupce pověřený jednáním ve věcech: |  |
| a) smluvních: | Ing. Veronika Vítová, MBA |
| b) technických: |  |
| 2. Poskytovatel: | STAVplan-CZ s.r.o. |
|  | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu C, vložka 33058 |
| se sídlem: IČ: | Ostrovní 15/5, 301 00 Plzeň 05299195 |
| DIČ: zastoupená: | CZ05299195 Ing. Jaroslavem Šípkem, jednatelem |

| Zástupce pověřený jednáním ve věcech: |  |
| --- | --- |
| a) smluvních: | Ing. Jaroslav Šípek |

se níže uvedeného dne dohodli na uzavření

# dohody o ukončení smlouvy o dílo.

Článek I.

PŘEDMĚT dohody

- Dne 22. 12. 2022 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo na zajištění projektové a inženýrské činnosti, platná ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění projektové a inženýrské činnosti na stavební akci: „Tenisová hala v areálu Městské sportovní haly v Plzni na Slovanech.

- Důvodem ukončení smlouvy je skutečnost, že město Plzeň nemá v následujících letech alokované finanční prostředky na samotnou realizaci a proto není v současné době nutné provádět dokumentaci pro provádění stavby.

- Smluvní strany se dohodly, že částka ve výši 40 000,- bez DPH (slovy: čtyřicet tisíc korun českých) za výkon inženýrské činnosti do stádia získání pravomocného společného povolení bude poskytovateli uhrazena na základě vystavené faktury s termínem dle předávacího protokolu. Faktura musí být objednateli prokazatelně doručena nejpozději 14 dnů před termínem splatnosti. K výše uvedené ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, které provede Objednatel

- Tato dohoda je vyhotovena a podepsána celkem v pěti (5) vyhotoveních, z nichž čtyři (4) náleží objednateli a jeden (1) obdrží poskytovatel.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dohodu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

- Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu dohody a tato byla uzavřena na základě jejich svobodné vůle. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

V Plzni dne 6. 2. 2025		                                     V Plzni dne 4. 2. 2025

…………………………….……………….. 		………………………………….…………..

statutární město Plzeň 		    		       STAVplan-CZ s.r.o.

Odbor správy infrastruktury MMP                                                  Ing. Jaroslav Šípek

Ing. Veronika Vítová, MBA				      jednatel společnosti

vedoucí odboru