**Nabídka**

**Konfigurace systému AIS MPO ČR**

**a poskytování souvisejících činností a služeb pro účely administrace výzvy** **4280 "EFEKT 4/2024 – Energetická konzultační a informační střediska (EKIS)"**

určeno pro

**Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky**



vypracovala společnost

**ASD Software, s.r.o.**

dokument ze dne 28. 11. 2024, verze 1.00

# Úvod

Tento dokument obsahuje nabídku na realizaci konfigurace systému AIS MPO ČR a poskytování souvisejících činností a služeb pro účely administrace výzvy 4280 "EFEKT 4/2024 – Energetická konzultační a informační střediska (EKIS)".

Jedná se o nabídku na konfiguraci systému AIS MPO ČR a poskytování souvisejících činností a služeb, která byla zpracována na základě poptávky pracovníků Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky (dále také jako „Objednatel“ nebo MPO ČR) a informací známých pracovníkům společnosti ASD Software, s.r.o. (dále také jako „Poskytovatel“) ke dni 28. 11. 2024.

*Poznámka:*

*Pracnost činností je v dokumentu vyjádřena v „člověkodnech“ (čld). „Člověkodnem“ se rozumí objem práce vykonané jedním pracovníkem zhotovitele za dobu jednoho dne (8 pracovních hodin).*

*Všechny ceny uvedené v dokumentu jsou v Kč bez DPH.*

# Konfigurace systému AIS MPO ČR pro účely administrace výzvy 4280 "EFEKT 4/2024 – Energetická konzultační a informační střediska (EKIS)"

V rámci konfigurace AIS MPO ČR pro účely administrace výzvy 4280 "EFEKT 4/2024 – Energetická konzultační a informační střediska (EKIS)" budou Poskytovatelem provedeny jednorázové činnosti, které jsou uvedeny v následující tabulce včetně odhadu jejich pracnosti.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pořad. číslo** | **Činnost** | **Pracnost (čld)** |
| ***1*** | ***Analytické práce spojené s implementací AIS MPO ČR a projektové řízení pro*** ***4280 "EFEKT 4/2024 – Energetická konzultační a informační střediska (EKIS)"*** | **x** |
| 1.1 | Analytické práce spojené s implementací výzvy 4280 "EFEKT 4/2024 – Energetická konzultační a informační střediska (EKIS)" v AIS MPO ČR (včetně účastí na schůzkách v MS TEAMS) | 1,5 |
| 1.2 | Podíl na řízení projektu implementace výzvy 4280 "EFEKT 4/2024 – Energetická konzultační a informační střediska (EKIS)" v AIS MPO ČR | 2 |
| ***2*** | ***Provedení konfigurace systému pro účely administrace výzvy 4280 "EFEKT 4/2024 – Energetická konzultační a informační střediska (EKIS)"*** | **X** |
| 2.1 | Konfigurace programové struktury a výzvy dle podkladů z MPO - obdobně jako u 4188 – NPO – Komponenta 7.3.* založení a nastavení hlavní a dílčí výzvy
* na dílčí výzvě nastavit nové parametry
	+ Skutečný počet konzultací (osobní, on-line, i-EKIS), Celé číslo, měrná jednotka: počet
	+ Součet všech dob skutečných konzultací v minutách, Celé číslo, měrná jednotka: 60 minut / 1000 Kč
	+ Skutečný počet konzultací dotační asistence, Celé číslo, měrná jednotka: ks / 1000 Kč
	+ Počet konzultací NEO-R, Celé číslo, měrná jednotka: ks / 8 000 Kč
	+ Počet konzultací NEO-B, Celé číslo, měrná jednotka: ks / 16 000 Kč
	+ Počet kvalifikovaných poradců, Celé číslo, měrná jednotka: Počet
* zprovoznění výzvy na testovacím a produkčním prostředí AIS MPO ČR
* na dílčí výzvě nově nastavit parametry
* doplnit nové typy dokumentů a na dílčí výzvě nově nastavit nové povinné dokumenty při podání žádosti včetně kontroly na podání
	+ Evidenční listy osobních konzultací
	+ Evidenční listy Dotační asistence včetně přílohy k DA
	+ Evidenční listy NEO včetně příloh k NEO konzultacím (NEO-R, NEO-B)
	+ Závěrečná zpráva
* kontrola a nastavení v provozním prostředí s odpovědným pracovníkem MPO před zahájením sběru žádostí
 | 1,5 |
| 2.2 | Konfigurace formuláře žádosti – kopie formuláře výzvy 4180Budou provedeny následující úpravy dle podkladů MPO:1. Název formuláře nastavit na "Žádost EFEKT 4/2024 – Energetická konzultační a informační střediska (EKIS)"
2. Na záložce Žadatel doplnění sekce - Návaznost žádosti na schválený EKIS
* - doplnění vložení registračního čísla žádosti na aktuálně schválený EKIS a Název a číslo projektu aktuálně schváleného EKIS
* - doplnění checkboxu "Já, statutární zástupce žadatele/příjemce čestně prohlašuji, že je u mě a mých zainteresovaných osob vyloučena existence daňových nedoplatků vůči finančnímu úřadu, okresní správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám."
* - doplnění kontroly na podání - pokud je zaškrtnut checkbox, musí být současně v sekci Osoba oprávněná podepsat žádost a podmínky a podat tuto žádost zaškrtnut checkbox "Osoba je statutárním zástupcem žadatele"
1. 3. Úprava datumových položek
* - Datum realizace – 31.12.2024
* - Datum finančního vyúčtování – 31.12.2024
1. II) změna workflow projektu: po kontrole 4 očí (formální kontrola projektu) hned projekt přejde do stavu "Připraven pro RM". V AIS by to měl být přechod "Předat k přípravě RM" ze stavu "Podaný".

Nastavení kontrol před a při podání žádosti. | 2 |
| 2.3 | Konfigurace šablony žádosti- kopie z výzvy 4287 - upravit dle změn na formuláři žádosti- napojit generování dokumentu žádosti při podání  | 1 |
| 2.4 | Vytvoření KL pro kontrolu 4 oči * kopie z výzvy 4180, zrušit 3.4., 3.5., 3.6., 4.1., 4.4. a upravit číslování otázek KL
* napojení na kontrolu 4 oči výzvy 4280 včetně nastavení procesu vracení podané žádosti k doplnění žadateli
 | 1 |
| 2.5 | Seznam - Hodnocení žádostí ke kontrole NPO- rozšíření seznamu o dílčí hodnocení výzvy 4280  | 1 |
| 2.6 | Vytvoření šablon dle podkladů MPO:* Rozhodnutí
* Změnové rozhodnutí
* Usnesení o zastavení řízení
* ZVA

Napojen generování šablon | 2,5 |
| 2.7 | Algoritmus výpočtu dotace:* doplnění omezení dotace na max. 300 000 Kč dle podmínky výzvy
* nový algoritmus výpočtu dotace, aby se počítala dle parametru a1. Součet všech dob skutečných konzultací v minutách.

Zaokrouhlení: zaokrouhluje se až vypočítaná hodnota aritmeticky na celá čísla | 1 |
| 2.8 | Změna workflow projektu: po kontrole 4 očí (formální kontrola projektu) hned projekt přejde do stavu "Připraven pro RM":* doplnění nového automatického přechodu.
 | 1 |
| ***3*** | ***Nastavení parametrů rozhraní*** | **X** |
| 3.1 | Nastavení parametrů rozhraní s EIS a spisovou službou (ESB) * úprava parametrů pro novou Výzvu
* ověření komunikace se spisovou službou a EIS
 | 2 |
| ***4*** | ***Testování a ověřování funkčnosti, instalace úprav*** | **X** |
| 4.1 | Ověření procesu administrace žádosti pro výzvu 4280 | 2,5 |
| 4.2 | Příprava instalačních balíčků, distribuce a instalace úprav AIS MPO ČR pro výzvu 4280 do testovacího a provozního prostředí | 1 |
| **Pracnost jednorázových činností (čld)** | **20,00** |

**Rozpis činností dle jednotlivých rolí a jejich finanční vyjádření**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pořadové číslo činnosti** | **Pracnost za jednotlivé role** |
| **Projektový manažer** | **Manažer vývojového týmu** | **Manažer systémové a uživatelské podpory** | **Systémový architekt** | **Business analytik** | **Vývojář** | **Systémový inženýr** | **Specialista uživatelské podpory** |
| 1.1 | - | - | - | - | 1,50 | - | - | - |
| 1.2 | - | 2,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | - | - | - | - |  | 1,50 | - | - |
| 2.2. | - | - | - | - | - | 2,00 | - | - |
| 2.3 | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - |
| 2.4 | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - |
| 2.5 | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - |
| 2.6 | - | - | - | - | - | 2,50 | - | - |
| 2.7 | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - |
| 2.8 | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - |
| 3.1 | - | - | - | - | - | 2,00 | - | - |
| 4.1 | - | - | - | - | 0,75 | 1,75 | - | - |
| 4.2 | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - |
| **Pracnost celkem za roli** | **0** | **2** | **0** | **0** | **2,25** | **15,75** | **0** | **0** |
| **Sazba za roli (Kč bez DPH)** | **6 000 Kč** | **7 000 Kč** | **6 200 Kč** | **6 000 Kč** | **6 800 Kč** | **6 800 Kč** | **5 100 Kč** | **6 200 Kč** |
| **Cena celkem za roli (Kč bez DPH)** | **0 Kč** | **14 000 Kč** | **0 Kč** | **0 Kč** | **15 300 Kč** | **107 100 Kč** | **0 Kč** | **0 Kč** |
| **Cena celkem (Kč bez DPH)** | **136 400 Kč** |

# Služby technické a provozní podpory

Po dobu administrace výzvy 4280 "EFEKT 4/2024 – Energetická konzultační a informační střediska (EKIS)" budou Poskytovatelem poskytovány služby technické a provozní podpory spočívající v podpoře pracovníků MPO ČR při zajištění administrace výzvy 4280 "EFEKT 4/2024 – Energetická konzultační a informační střediska (EKIS)". Služby budou Poskytovatelem poskytovány v pracovní dny v době 8 - 16 hod.

Služba hot-line Poskytovatele bude dostupná prostřednictvím telefonu a e-mailu. Provozní doba hot-line Poskytovatele je v pracovní dny v době 8 - 16 hod.

Kontaktní údaje na hot-line Poskytovatele jsou následující:

* telefon: 841 135 135
* e-mail: hotline-aismpo@asd-software.cz

V následující tabulce je uvedena alokovaná měsíční kapacita a pracnost služeb technické a provozní podpory a finanční vyjádření této pracnosti. Délka poskytování technické a provozní podpory bude dle informací poskytnutých odpovědnými pracovníky MPO ČR 1 měsíc od 31. 10. 2024 do 30. 11. 2024.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pořad. číslo** | **Činnost** | **Pracnost (čld)** |
| 1 | Technická a provozní podpora pro účely administrace výzvy 4280 "EFEKT 4/2024 – Energetická konzultační a informační střediska (EKIS)" - pracovní doba v pracovní dny v době 8 - 16 hod., případně dle dohody s Objednatelem (alokovaná kapacita 0,8 čld měsíčně) | 0,8 |
| 1.1 | Služba hot-line pro uživatele AIS MPO ČR dostupná prostřednictvím telefonu a emailu |
| 1.2 | Podpora při zpracování dat u objednatele (formou vzdálené správy) |
| 1.3 | Provádění nestandardních oprav dat v IS (formou vzdálené správy) |
| 1.4 | Konzultace a poradenství dle požadavků objednatele |
| **Pracnost technické a provozní podpory za měsíc (čld)** | **0,8** |
| **Délka poskytování technické a provozní podpory (měsíce)** | **1 měsíc** |
| **Celková pracnost technické a provozní podpory za dobu trvání (čld)** | **0,8** |

**Rozpis činností dle jednotlivých rolí a jejich finanční vyjádření**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pořadové číslo činnosti** | **Pracnost za jednotlivé role** |
| **Projektový manažer** | **Manažer vývojového týmu** | **Manažer systémové a uživatelské podpory** | **Systémový architekt** | **Business analytik** | **Vývojář** | **Systémový inženýr** | **Specialista uživatelské podpory** |
| 1.1 | - | - | 0,04 | - | - | - | - | 0,36 |
| 1.2 | - | - | 0,02 | - | 0,06 | 0,06 | - | 0,06 |
| 1.3 | - | - | 0,01 | - | 0,02 | 0,04 | - | 0,03 |
| 1.4 | - | - | 0,01 | - | 0,06 | - | - | 0,03 |
| **Pracnost celkem za roli** | **0** | **0** | **0,08** | **0** | **0,14** | **0,1** | **0** | **0,48** |
| **Sazba za roli (Kč bez DPH)** | **6 000 Kč** | **7 000 Kč** | **6 200 Kč** | **6 000 Kč** | **6 800 Kč** | **6 800 Kč** | **5 100 Kč** | **6 200 Kč** |
| **Cena celkem za roli (Kč bez DPH)** | **0 Kč** | **0 Kč** | **496 Kč** | **0 Kč** | **952 Kč** | **680 Kč** | **0 Kč** | **2 976 Kč** |
| **Cena celkem (Kč bez DPH)** | **5 104 Kč** |

# Závěr

Závěrem si Poskytovatel dovoluje Objednatele ujistit, že je schopen zadané úkoly zajistit v požadované kvalitě
a termínech.