DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ NA ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

ČÍSLO SD/2024/1303

Objednatel	Dodavatel

Statutární město Jablonec nad Nisou	Název firmy: Ing. Roman Kašpárek

Mírové náměstí 19	adresa: Klicperova 446/6, Liberec

PSČ: 466 01	PSČ: 460 01

IČ: 262 340 	                           IČ: 684 47 795

DIČ:CZ00262340

číslo účtu: 121-451/0100	kontaktní osoba: Ing. Roman Kašpárek

bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou 	tel.: 723 327 597

kontaktní osoba: Štěpánka Gaislerová                    e-mail: rkasparek@pm.me

tel.: 483 357 186

e-mail: gaislerova@mestojablonec.cz

I.

Předmět dodatku č. 1

Předmětem dodatku číslo 1 ke smlouvě  je změna  rozsahu prací ve smyslu navýšení počtu kácených stromů o 1 kus.  Nad rámec původně sjednané smlouvy bude skácena ještě jedna jedle v zahradě mateřské školy v ul. Mechová. V uvedené zahradě budou celkem skáceny 2 jedle.

II. Cena za dílo

Cena za dílo se mění. Za dohodnuté vícepráce se  cena mění tak, že se  navyšuje o 6 000,00 Kč (zhotovitel není plátce DPH). V ceně je zahrnuta práce, doprava a odstranění odpadu.

III. Termín plnění

Termín plnění díla se mění. V návaznosti na dohodnuté vícepráce je po dohodě prodloužen termín dokončení díla do 15.3.2025.

IV. Platební podmínky

Splatnost faktury  se mění. Bez ohledu na datum uvedený na faktuře je splatnost faktury 30 dní ode dne, kdy byla doručena na podatelnu MMJN (prostřednictvím datové schránky wufbr2a nebo na epodatelna@mestojablonec.cz).

V. Další ujednání

- Ostatní ustanovení smlouvy  nedotčená dodatkem č.1 se nemění a zůstávají v platnosti.

- Dodatek č.1 ke smlouvě  je vyhotoven ve 2 stejnopisech, přičemž každý z účastníků obdrží jeden oboustranně podepsaný originál dodatku.

sv

- Dodatek č.1 ke smlouvě shora uvedené se stává platným datem podpisu oběma smluvními stranami, případně pozdějším datem podpisu jedné ze smluvních stran, a  účinným dnem zveřejnění v registru smluv.

- Smluvní strany si řádně přečetly znění tohoto dodatku č.1 ke smlouvě  a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Objednatel:						                 Zhotovitel:

V Jablonci nad Nisou:                                                                V Liberci:

…………………………….……………                                 …………………………….……………

Ing. Štěpánka Gaislerová                                                     Ing. Roman Kašpárek

vedoucí odboru městské ekologie

………………………………………

Bc. Jitka Krausová

správce rozpočtu