# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 9. září 2024

#### Smluvní strany

##### Objednatel:	Město Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,

##### IČ: 00295671,

##### zastoupený starostou Ing. arch. Alexandrosem Kaminarasem

ve věcech technických DiS. Lenkou Vítkovou, Bc. Antonínem Šilhavým nebo Jaroslavem Hladíkem

##### Zhotovitel:	Ing. arch. Eva Uchytilová, se sídlem Sluneční 5, 594 01 Velké Meziříčí,

##### IČ: 64274055

#### Předmět dodatku

- Smluvní strany shodně potvrzují, že dne 16. října 2024 uzavřely smlouvu o dílo na akci „Projektová dokumentace – změna v užívání nové synagogy ve Velkém Meziříčí“ (dále jen „smlouva“).

- Tímto dodatkem smluvní strany mění čl. III odst. 1 smlouvy, jehož nové znění je následující:

„Jednotlivé části díla předá zhotovitel objednateli v těchto termínech:

- odevzdání projektové dokumentace povolení záměru změny užívání včetně příslušných vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí nejpozději do 31. 3. 2025

- odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy zhotovitel obdržel od objednatele výzvu k zahájení prací“.

III.

Závěrečná ustanovení

1. 	V ostatním zůstává smlouva tímto dodatkem nedotčena.

2.	Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3. 	Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. 	Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Velkém Meziříčí dne 15. listopadu 2024

…………………………………..	…………………………………..

Město Velké Meziříčí	 Ing. arch. Eva Uchytilová

Ing. arch. Alexandros Kaminaras, starosta                                      zhotovitel

objednatel