Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě

(dále jen „Smlouvá“) uzávřená dle ust. § 2430 á násl. zákoná č. 89/2012 Sb., občánský zákoník, ve

znení pozdejsíčh předpisu (dále jen „občánský zákoník“)

Smluvní strany

1

.

Úrazová nemocnice v Brně

S

í

d

l

o

:

P

o

n

á

v

k

á

1

3

9

/

6

,

6

6

2

5

0

B

ř

n

o

S

t

á

t

u

t

á

ř

n

í

z

á

s

t

u

p

č

e

:

p

ř

o

f

.

M

U

D

ř

.

J

á

n

K

o

č

i

š

,

P

h

.

D

.

-

ř

e

d

i

t

e

l

I

Č

:

00209813

B

á

n

k

o

v

n

í

s

p

o

j

e

n

í

:

xxxxxxxxxx

Osobá opřávněná jednát

Ve věčečh tečhničkýčh:

Ing. Pável Báláš, náměstek HTS

(

d

á

l

e

j

e

n

„

Z

á

d

á

v

á

t

e

l

n

e

b

o

P

ř

í

k

á

z

č

e

“

)

2

.

INVESTINŽENÝRING a.s.

S

í

d

l

o

:

Kápučínské náměstí 303/5, Břno 602 00

Ing. Tomáš Šteřčl, předsedá předstávenstvá

stercl@inving.cz.

S

t

á

t

u

t

á

ř

n

í

z

á

s

t

u

p

č

e

:

e-mail:

telefon:

+420 723 05 88 48.

I

Č

:

60742470.

D

I

Č

:

CZ60742470.

B

á

n

k

o

v

n

í

s

p

o

j

e

n

í

,

č

.

ú

.

:

K

B

B

ř

n

o

,

p

o

d

P

e

t

ř

o

v

e

m

,

č

.

ú

.

:xx

Osobá opřávněná jednát

ve věčečh tečhničkýčh:

I

n

g

.

T

o

m

á

š

Š

t

e

ř

č

l

(

d

l

e

j

e

n

„

U

č

h

á

z

e

č

“

n

e

b

o

„

P

ř

í

k

á

z

n

í

k

“

)

I.

Předmět Dodatku

Příkazník vykoná jménem a na účet Příkazce činnosꢀ technického dozoru investora (dále jen „TDI“) a

koordinátora bezpečnosꢀ práce (dále jen „KBOZP“)v rámci realizace stavby „Rekonstrukce evidence a

ambulancí Ponávka 10, 1. a 2. NP vč. schodišť (chrán. únik.cesta)“.

Předmětem tohoto dodatku je upravit články VII. Úplata příkazníka a způsob její úhrady a článek VIII.

Platnost, účinnost, trvání a ukončení smlouvy z důvodu prodloužení doby výstavby v rámci II. Etapy.

Prodloužení doby výstavby je způsobené změnami projektu a technologickými postupy výstavby.

II.

Změny smlouvy

Smlouva se upravuje a doplňuje takto:

V článku VII. Úplata příkazníka a způsob její úhrady se upravuje:

1

.

Za vykonání činnosꢁ dle této smlouvy se Příkazce zavazuje zaplaꢀt Příkazníkovi úplatu,

oboustranně dohodnutou na základě nabídkové ceny Příkazníka, která činí za výkony a činnosꢀ

technického dozoru stavebníka v rámci realizace stavby a po dokončení stavby:

Cena bez DPH

Výše DPH

Cena včetně DPH

680 000,- Kč

142 800,- Kč

822 800,- Kč

á

V článku VII. Platnost, účinnost, trvání a ukončení smlouvy se upravuje:

2

.

Doba výkonu činnosꢀ dle této smlouvy započne po podpisu této Smlouvy pokynem Příkazce a

skončí po splnění všech činnosꢀ vyplývajících z této smlouvy. Doba realizace stavby v rámci

zakázky se předpokládá 30 dní (I. Etapa) + cca 290 dní (II. Etapa).

3

4

.

.

Ostatní ujednání příkazní smlouvy se nemění.

Dodatek je uzavírán v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy osob

oprávněných k tomuto právnímu jednání za smluvní strany.

5

.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s provedenými úpravami v Dodatku č. 1 a na důkaz toho

připojují své podpisy.

Příkazce

Příkazník

V Brně, dne

V Brně, dne

Datum: 2025.02.11 07:47:10

Datum: 2025.02.11

0

7:54:08 +01'00'

…

……………………………………………

………………………………………..

prof. MUDr. Ján Kočiš, Ph.D.

ředitel

Ing. Tomáš Štercl,

předseda představenstva