MZE-9734/2025-12121

mzedms028964758

| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologií Číslo útvaru: 12120 SP. ZN.: MZE-36556/2024-12121 NAŠE Č. J.: MZE-9734/2025-12121 VYŘIZUJE: Ing. Monika Jindrová | O2 IT Services s.r.o. xxx Za Brumlovkou 266/2 Michle 140 00 Praha 4 |
| --- | --- |

DATUM: 10. 2. 2025

PRAIS III - PZ866 - Prodloužení termínu dodávky

Vážený pane xxx,

z důvodu pomalejšího průběhu odsouhlasování finálních verzí formulářů s některými z OVM, probíhajícímu nastavování komunikace se SZPI, prodlevou v napojení na produkční spisovou službu na SPÚ a s ohledem na větší než předpokládané množství práce, které je potřeba odvést v rámci ladění nastavení komunikace do DMS ve spolupráci s externím dodavatelem (T-soft) prodlužujeme dodávku PZ866 do 31.3.2025.

S pozdravem

%%%el_podpis%%%

Ing. Miroslav Rychtařík

ředitel odboru